

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации Чайковского городского округа от 20 июня 2022 г. № 659 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Территориальное развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 21 января 2019 г. №14/1 (в редакции постановлений от 08.08.2019 № 1370, от 19.11.2019 № 1833, от 04.03.2020 № 229, от 22.04.2020 № 432, от 26.06.2020 № 603, от 24.11.2020 № 1127, от 24.12.2020 № 1263, от 16.03.2021 № 217, от 29.04.2021 № 420, от 31.05.2021 № 520, от 25.06.2021 № 607, от 06.09.2021 № 928, от 23.09.2021 № 986, от 15.10.2021 № 1059, от 29.11.2021 № 1234, от 27.12.2021 № 1385, от 25.01.2022 № 85, от 28.02.2022 № 217, от 05.05.2022 № 488, от 21.06.2022 № 663, от 15.08.2022 №880, от 18.10.2022 №1119, от 21.11.2022 № 1254, от 09.01.2023 № 3, от 17.02.2023 № 138, от 27.04.2023 № 399, от 07.06.2023 № 557, от 28.06.2023 № 626, от 29.09.2023 № 954, от 24.11.2023 № 1123, от 20.02.2024 № 164, от 22.04.2024 №381, от 10.06.2024 №504, от 23.07.224 №605, от 30.09.2024 №845), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа –

глава администрации

Чайковского городского округа А.В.Агафонов

Приложение

к постановлению администрации Чайковского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 №\_\_\_\_\_\_

**Изменения,**

**которые вносятся в муниципальную программу**

**«Территориальное развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 21 января 2019 г. № 14/1**

1. В паспорте муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа» (далее - Программа) позиции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (факт) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 126 782,41067 | 204 927,23280 | 306 345,53079 | 332 261, 86500 | 162 095,19600 | 86 512,35600 | 1 218 924,59126 |
| Местный бюджет | 81 731, 99462 | 86 329,37945 | 103 824,41060 | 105 375, 68800 | 104 050, 78800 | 72 910, 65600 | 554 222,91667 |
| Краевой бюджет | 45 050,41605 | 118 597,85335 | 183 597,85335 | 181 775,17700 | 58 044,40800 | 13 601,70000 | 600 840 ,67459 |
|  Средства фонда | 0,00000 | 0,00000 | 18 750, 00000 | 45 111,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 63 861,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (факт) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 126 782,41067 | 204 927,23280 | 306 345,53079 | 335 117, 57100 | 187 259,49000 | 86 512,35600 | 1 246 944,59126 |
| Местный бюджет | 81 731, 99462 | 86 329,37945 | 103 824,41060 | 107 231, 39400 | 129 215, 08200 | 72 910, 65600 | 581 242,91667 |
| Краевой бюджет | 45 050,41605 | 118 597,85335 | 183 597,85335 | 182 775,17700 | 58 044,40800 | 13 601,70000 | 601 840 ,67459 |
|  Средства фонда | 0,00000 | 0,00000 | 18 750, 00000 | 45 111,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 63 861,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

1. В паспорте Подпрограммы 3. «Развитие системы теплоснабжения» позиции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансиро-вания | Расходы (тыс.руб.) |
| 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (факт) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 27 465,61599 | 27 616,93454 | 140 871,95229 | 140 379,26600 | 16 732,90300 | 498,38000 | 353 565,05182 |
| Местный бюджет | 2 152,08583 | 2 484,59747 | 22 238,39151 | 26 442,64100 | 16 732,90300 | 498,38000, | 70 548,99881 |
| Краевой бюджет | 25 313,53016 | 25 132,33707 | 118 633,56078 | 113 936,62500 | 0,00000, | 0,00000, | 283 016,05301 |
|  Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнить строительство, ремонт 6,8811 км. сетей теплоснабжения;Выполнить строительство (реконструкцию) котельных – 4 ед. |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансиро-вания | Расходы (тыс.руб.) |
| 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (факт) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 27 465,61599 | 27 616,93454 | 140 871,95229 | 143 097,73600 | 41 897,19700 | 498,38000 | 381 447,81582 |
| Местный бюджет | 2 152,08583 | 2 484,59747 | 22 238,39151 | 29 161,11100 | 41 897,19700 | 498,38000, | 98 431,76281 |
| Краевой бюджет | 25 313,53016 | 25 132,33707 | 118 633,56078 | 113 936,62500 | 0,00000, | 0,00000, | 283 016,05301 |
|  Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнить строительство, ремонт 6,8591 км. сетей теплоснабжения;Выполнить строительство (реконструкцию) котельных – 5 ед. |

3. В паспорте Подпрограммы 6. «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов» позиции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (факт) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 4 038,17240 | 81 145,54542 | 39 246,92450 | 76 894,08200 | 58 274,20000 | 18 135,60000 | 277 734,55432 |
| Местный бюджет | 4 038,17240 | 26 174,45857 | 12 472, 51250 |  22 856,78200 | 14 568,60000 | 4 533,90000 | 84 644,42547 |
| Краевой бюджет |  0,00000 | 54 971,11685 | 26 774, 41200 | 54 037, 30000 | 43 705,60000 | 13 601,70000 | 193 090,12885 |
| Федеральный бюджет |  0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства |  0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (факт) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 4 038,17240 | 81 145,57542 | 39 246,92450 | 77 031,31800 | 58 274,20000 | 18 135,60000 | 277 871,79032 |
| Местный бюджет | 4 038,17240 | 26 174,45857 | 12 472, 51250 |  21 994,01800 | 14 568,60000 | 4 533,90000 | 83 781,66147 |
| Краевой бюджет |  0,00000 | 54 971,11685 | 26 774, 41200 | 55 037, 30000 | 43 705,60000 | 13 601,70000 | 194 090,12885 |
| Федеральный бюджет |  0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства |  0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

1. Приложение 8 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Приложение 8к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа» |  |  |  |  |
|  **Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы** **«Территориальное развитие Чайковского городского округа»** |   |   |   |  |  |  |  |
| Наименование задачи, мероприятия | Исполнитель задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Показатели результативности выполнения программы |
| Наименование показателя | ед. изм | Базовое значе-ние | Факт | План |   |   |
| Всего 2021-2026г | 2021г. (факт) | 2022г. (факт) | 2023 г.(факт) | 2024 г.(план) | 2025г. (план) | 2026г. (план) | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| **Подпрограмма 1. Развитие системы газификации** |   |   |   |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы газоснабжения |   |   |   |
| **Задача 1.1. Строительство распределительных газопроводов** |   |   |   |
| 1.1.1. Распределительные газопроводы в д. Дубовая, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 2 700,60764 | 2 700,60764 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***2 700,60764*** | ***2 700,60764*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.2. Распределительные газопроводы д. Дедушкино, Чайковский район, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 374,41777 | 65,32175 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество построенных сетей газопровода | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 395,20337 | 395,20337 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***769,62114*** | ***460,52512*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.3. Распределительные газопроводы в д. Гаревая, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 191,62586 | 1 191,62586 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 191,62586*** | ***1 191,62586*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.4. Газопровод в д. Каменный Ключ (ул. Центральная, Молодежная), Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 4 124,36637 | 0,00000 | 1 135,40337 | 2 988,96300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***4 124,36637*** | ***0,00000*** | ***1 135,40337*** | ***2 988,96300*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | Количество построенных сетей газопровода | км | 0 | 0 | 0 | 0,206 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. Газопровод ГРС - д. Каменный Ключ, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 685,63766 | 0,00000 | 945,70966 | 739,92800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 5 056,91200 | 0,00000 | 0,00000 | 5 056,91200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***6 742,54966*** | ***0,00000*** | ***945,70966*** | ***5 796,84000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | Количество построенных сетей газопровода | км | 0 | 0 | 0 | 1,61495 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. Распределительные газопроводы с. Фоки, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 1 268,34079 | 1 268,34079 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 268,34079*** | ***1 268,34079*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.7. Газопровод в мкр. Заринский (ул. Суколда), г.Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 570,12900 | 570,12900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***570,12900*** | ***570,12900*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.8. Газопровод в мкр. Заринский (ул. Комсомольская), г.Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 989,70528 | 989,70528 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***989,70528*** | ***989,70528*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.9. Газопровод по ул. Звездная, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 072,71960 | 1 072,71960 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 072,71960*** | ***1 072,71960*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.10. Газопровод в мкр. Южный, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 877,83746 | 1 877,83746 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 877,83746*** | ***1 877,83746*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.11. Проведение работ, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию распределительных газопроводов | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество изготовленных технических планов объектов капитального строительства | ед. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УЖКХ и Т администрации Чайковского городского округа; УСиА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 148,97196 | 33,25356 | 115,71840 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   | ***Всего*** | ***148,97196*** | ***33,25356*** | ***115,71840*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.12 Распределительные газопроводы в д. Марково,Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 6 390,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 390,85000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | 6 390,85000 | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***6 390,85000*** | ***0,00000*** | Количество построенных сетей газопровода | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1521 | 0 |
| **Итого по задаче 1.1.**  |  | **местный бюджет** | **22 052,85981** | **9 736,28738** | **2 196,83143** | **3 728,89100** | **0,00000** | **6 390,85000** | **0,00000** |   |
| **краевой бюджет** | **5 452,11537** | **395,20337** | **0,00000** | **5 056,91200** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего** | **27 504,97518** | **10 131,49075** | **2 196,83143** | **8 785,80300** | **0,00000** | **6 390,85000** | **0,00000** |
| **Задача 1.2. Обслуживание объектов газоснабжения** |  |  |   |   |   |
| 1.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 13 085,62250 | 1 225,02480 | 1 463,25761 | 1 774,73909 | 3 881,44700 | 2 370,57700 | 2 370,57700 | Протяженность сетей газопровода, по которым выполняется содержание | км | 30,189 | 49,086 | 73,2025 | 94,7729 | 96,2448 | 98,5935 | 98,5935 |
|
|
|
|
|
| **Итого по задаче 1.2.** |  | местный бюджет | **13 085,62250** | **1 225,02480** | **1 463,25761** | **1 774,73909** | 3 881,44700 | **2 370,57700** | **2 370,57700** |   |
| **Итого по подпрограмме 1** |  | **местный бюджет** | **35 138,48231** | **10 961,31218** | **3 660,08904** | **5 503,63009** | **3 881,44700** | **8 761,42700** | **2 370,57700** |
| **краевой бюджет** | **5 452,11537** | **395,20337** | **0,00000** | **5 056,91200** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего** | **40 590,59768** | **11 356,51555** | **3 660,08904** | **10 560,54209** | **3 881,44700** | **8 761,42700** | **2 370,57700** |
| **Подпрограмма 2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения** |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы водоснабжения и водоотведения |
| **Задача 2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения** |
| 2.1.1. Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 3 802,73935 | 2 967,86527 | 0,00000 | 479,35408 | 0,00000 | 177,76000 | 177,76000 | Количество построенных, отремонтирован-ных сетей водо-снабжения и водоотведения | км | 0 | 10,565 | 0 | 4,100 | 0,000 | 0,120 | 0,120 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***3 802,73935*** | ***2 967,86527*** | ***0,00000*** | ***479,35408*** | ***0,00000*** | ***177,76000*** | ***177,76000*** |
| 2.1.2. Водопровод в д. Дубовая, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 20 892,51168 | 0,00000 | 1 839,79408 | 9 347,47560 | 9 705,24200 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию сетей водоснабже ния и водо-отведения | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 18 423,94260 | 0,00000 | 0,00000 | 4 622,69060 | 13 801,25200 | 0,00000 | 0,00000 | Количество построенных, отремонтирован-ных сетей водоснабжения и водоотведения | км | 0 | 0 | 0 | 6,0000 | 3,948 | 0 | 0 |
| ***Всего*** | ***39 316,45428*** | ***0,00000*** | ***1 839,79408*** | ***13 970,16620*** | ***23 506,49400*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 2.1.3. Водопровод п. Прикамский | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 5 508,85309 | 1 357,50000 | 4 151,35309 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию сетей водоснабже ния и водоотведения | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 4 151,35309 | 0,00000 | 4 151,35309 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество построенных, отремонтирован-ных сетей водоснабжения и водоотведения | км. | 0 | 0 | 1,236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Всего*** | ***9 660,20618*** | ***1 357,50000*** | ***8 302,70618*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 2.1.4. Очистные сооружения в д. Дубовая (Канализационная насосная станция и напорные сети канализации) | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 12 826,93000 | 12 824,31735 | 2,61265 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию сетей водоснабже ния и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 12 320,53472 | 11 489,44203 | 831,09269 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***25 147,46472*** | ***24 313,75938*** | ***833,70534*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 2.1.5. Водопровод в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 10 073,70632 | 4 814,33967 | 4 880,82065 | 378,54600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 28 691,54646 | 0,00000 | 18 632,73365 | 10 058,81281 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество построенных, отремонтирован-ных сетей водоснабжения и водоотведения | км | 0 | 0 | 5,1137 | 1,7413 | 0 | 0 | 0 |
| ***Всего*** | ***38 765,25278*** | ***4 814,33967*** | ***23 513,55430*** | ***10 437,35881*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 2.1.6. Водопровод в мкр. Уральский (ул. Первомайская, Красноармейская, Азина (частный сектор), Заречная), г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 9 528,46029 | 9 528,46029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию сетей водоснабже ния и водо-отведения | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 7 852,24049 | 7 852,24049 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| ***Всего*** | ***17 380,70078*** | ***17 380,70078*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |   |
| 2.1.7. Водопровод в д. Марково, Чайковский городской округ, Пермский край  | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию сетей водоснабже ния и водо-отведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество построенных, отремонтирован-ных сетей водоснабжения и водоотведения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2.1.8. Водопровод в мкр. Завьялово: ул. Пушкина, Лермонтова, Бажова, Назарова, Цветаевой, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 6 306,92005 | 0,00000 | 0,00000 | 1 306,92005 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию сетей водоснабже ния и водо-отведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Количество построенных, отремонтирован-ных сетей водоснабжения и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,146 |
| 2.1.9. Локальные очистные сооружения, сети водоотведения в с. Большой Букор, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию сетей водоснабже ния и водо-отведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.10. Разработка проектно-сметной документации очистных сооружений г.Чайковский Чайковского городского округа Пермского края | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 3 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***3 100,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***3 100,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 2.1.11. Реконструкция "Здание водонасосной станции второго подъема" | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 5 074,66717 | 382,01517 | 4 692,65200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 14 879,22000 | 0,00000 | 14 879,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***19 953,88717*** | ***382,01517*** | ***19 571,87200*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 2.1.12. Реконструкция системы водоподготовки села Ваньки Чайковского городского округа | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | ***4,45449*** | 0,00000 | 0,00000 | 4,45449 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию сетей водоснабже ния и водоотве-дения | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | ***4 450,03200*** | 0,00000 | 0,00000 | 4 450,03200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***4 454,48649*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***4 454,48649*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 2.1.13. Проведение работ, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 9,50170 | 9,50170 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество изготовленных технических планов объектов капитального строительства | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.14 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, в т.ч. |   | местный бюджет | 38 498,91244 | 0,00000 | 0,00000 | ***7 076,72000*** | ***0,00000*** | ***10 532,01000*** | ***16 110,58000*** | Количество построенных, отремонтирован-ных сетей водоснабжения и водоотведения | км. | 0 | 0 | 0 | 1,4000 | 2,324 | 0 | 7,84 |
| краевой бюджет | 14 174,70000 | 0,00000 | 0,00000 | ***14 174,70000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| средства фонда | 63 861,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ***18 750,00000*** | ***45 111,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| ***Всего*** | ***116 534,61244*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***40 001,42000*** | ***45 111,00000*** | ***10 532,01000*** | ***16 110,58000*** |
| 2.1.14.1 Реконструкция системы водоподготовки села Ваньки Чайковского городского округа | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет |  26 642,59000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  0,00000 | 10 532,01000 | 16 110,58000 | Количество построенных, отремонтирован-ных сетей водоснабжения и водоотведения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,84 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства фонда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | 26 642,590000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 532,01000 | 16 110,58000 |
| 2.1.14.2 Капитальный ремонт водоводов Чайковского городского округа | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 7 076,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 076,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 1,4000 | 2,324 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 14 174,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 174,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства фонда | 63 861,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 750,00000 | 45 111,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *85 112,42000* | *0,00000* | *0,00000* | *40 001,42000* | 45 111,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.15 Устройство водонапорной башни, ремонт сетей водоснабжения и водозаборного сооружения д.Чумна, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | ***5 079,60244*** | 0,00000 | 0,00000 | ***0,00000*** | 300,00000 | ***4 779,60244*** | 0,00000 | Количество построенных, отремонтирован-ных сетей водоснабжения и водоотведения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,045 | 0 |
| краевой бюджет | ***14 338,80732*** | 0,00000 | 0,00000 | ***0,00000*** | 0,00000 | ***14 338,80732*** | 0,00000 | Ремонт водонапорной башни | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *Всего* | ***19 418,40976*** | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *300,00000* | *19 118,41100* | *0,00000* | Устройство водонапорной башни  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.1.16 Реконструкция сетей водопровода в с.Фоки (ул. Завод-ская, Красная, Подгорная)  | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | ***4 786,87700*** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 786,87700 | 0,00000 | Количество разработанных проектно- сметных документаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.1.17 Реконструкция сетей водопровода в с.Фоки ( ул.Чайков-ская, Молодежная ) | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | ***2 398,54900*** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 398,54900 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.1.18 Устройство водонапорной башни в д.Русалевка, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет |  ***684,64900*** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  684,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.1.19 Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водозаборного сооружения в д.Русалевка, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | ***1 042,64000*** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 042,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Итого по задаче 2.1.** |  | **местный бюджет** | **129 840,36314** | **31 883,99945** | **15 567,23247** | **21 693,47022** | **11 732,52200** | **22 674,79900** | **26 288,34000** |  |
| **краевой бюджет** | **119 282,37736** | **19 341,68252** | **38 494,39943** | **33 306,23541** | **13 801,25200** | **14 338,80800** | **0,00000** |
| средства фонда | **63 861,00000** | 0,00000 | 0,00000 | **18 750,00000** | **45 111,00000** | 0,00000 | 0,00000 |
| **Всего** | **312 983,74050** | **51 225,68197** | **54 061,63190** | **73 749,70563** | **70 644,77400** | **37 013,60700** | **26 288,34000** |
| **Задача 2.2. Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения** |   |   |   |
| 2.2.1. Разработка документации зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 456,00000 | 0,00000 | 336,00000 | 120,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество скважин, на которые разработаны документы | ед. | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 2.2.**  |  | местный бюджет | **456,00000** | **0,00000** | **336,00000** | **120,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| **Итого по подпрограмме 2** |   | **местный бюджет** | **130 296,36314** | **31 883,99945** | **15 903,23247** | **21 813,47022** | **11 732,52200** | **22 674,79900** | **26 288,34000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **краевой бюджет** | **119 282,37736** | **19 341,68252** | **38 494,39943** | **33 306,23541** | **13 801,25200** | **14 338,80800** | **0,00000** |
| **средства фонда** | **63 861,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **18 750,00000** | **45 111,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего** | **313 439,74050** | **51 225,68197** | **54 397,63190** | **73 869,70563** | **70 644,77400** | **37 013,60700** | **26 288,34000** |
| **Подпрограмма 3. Развитие системы теплоснабжения** |   |   |   |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы теплоснабжения |   |   |   |
| **Задача 3.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов теплоснабжения** |   |   |   |
| 3.1.1. Ремонт котельных и теплотрасс | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 4 537,78383 | 798,17999 | 601,70384 | 0,00000 | 2 087,04700 | 498,38000 | 498,38000 | Количество построенных, отремонтирован-ных сетей теплоснабжения | км | 0 | 0,134 | 0,728 | 0,000 | 0,140 | 0,300 | 0,300 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***4 537,78383*** | ***798,17999*** | ***601,70384*** | ***0,00000*** | ***2 087,04700*** | ***498,38000*** | ***498,38000*** | Количество построенных (отремонтирован-ных, реконструи-рованных) котельных | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.1.2. Улучшение качества систем теплоснабжения на территории Чайковского городского округа, в том числе : | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 658,25994 | ***832,51193*** | ***825,74801*** | ***0,00000*** | ***2 541,00100*** | ***16 234,52300*** | ***0,00000*** | Количество построенных (отремонтирован-ных, реконструи-рованных) котельных | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| краевой бюджет | 23 472,12021 | 15 407,04581 | 5 655,12134 | 2 409,95306 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных, отремонтирован-ных сетей теплоснабжения | км. | 0 | 0 | 0,5803 | 0 | 0 | 1,420 | 0 |
| **Всего** | ***25 130,38015*** | ***16 239,55774*** | ***6 480,86935*** | ***2 409,95306*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию, ремонт систем теплоснабже ния | ед | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2.1. Строительство объекта «Модульная котельная с. Сосново» | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 832,51193 | 832,51193 | 0,00000 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | Количество построенных (отремонтирован-ных, реконструи-рованных) котельных | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 13 931,74000 | 13 473,13866 | 458,60134 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***Всего*** | ***14 764,25193*** | ***14 305,65059*** | ***458,60134*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.2. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопроводов горячего водоснабжения и теплоснабжения в п. Марковский | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию, ремонт систем теплоснабжения | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 854,50560 | 854,50560 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***854,50560*** | ***854,50560*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.3. Разработка ПСД на строительство модульной котельной в п. Прикамский | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.4. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопроводов в п. Прикамский | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 1 108,77406 | 301,78334 | 0,00000 | *806,99072* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 108,77406*** | ***301,78334*** | ***0,00000*** | ***806,99072*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.5. Разработка ПСД на капитальный ремонт теплотрассы и техническое перевооружение котельной в с. Б. Букор | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 62,00000 | 0,00000 | 62,00000 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 777,61821 | 777,61821 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***839,61821*** | ***777,61821*** | ***62,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.6. Разработка ПСД на реконструкцию котельной "Школа" в с. Фоки | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 652,96234 | 0,00000 | 0,00000 | *652,96234* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***652,96234***  | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***652,96234*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.7. Разработка ПСД на реконструкцию котельной "Светлячок" в с. Фоки | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | *950,00000* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***950,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***950,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.8. Капитальный ремонт трубопроводов в с.Сосново | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 763,74801 | 0,00000 | 763,74801 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | Количество построенных, отремонтирован-ных сетей теплоснабжения | км | 0 | 0 | 0,5803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 5 196,52000 | 0,00000 | 5 196,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***5 960,26801*** | ***0,00000*** | ***5 960,26801*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.9. Реконструкция котельной "Школа" с.Фоки | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 1 553,84900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 553,84900 | 0,00000 | Количество построенных (отремонтирован-ных, реконструи-рованных) котельных | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3.1.2.10 Реконструкция котельной "Светлячок" с.Фоки | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 1 073,99800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 073,99800 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3.1.2.11 Капитальный ремонт теплотрассы в с.Б.Букор | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 1 312,73200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 912,71200 | ***0,00000*** | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию, ремонт систем теплоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Количество построенных, отремонтирован-ных сетей теплоснабжения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,420 | 0 |
| 3.1.3. Разработка ПСД на строительство, капитальный ремонт объектов систем теплоснабжения, в том числе : | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | ***15 234,96500*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***2 541, 00100*** | ***12 693,96400*** | ***0,00000*** | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию, ремонт систем теплоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3.1.3.1 Капитальный ремонт теплотрассы с.Б.Букор | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 400,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 400,02000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию, ремонт систем теплоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.1.3.2 Строительство блочно-модульная котльной в с.Ваньки | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 2 140,98100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 140,98100 | 0,00000 | 0,00000 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.1.3.3 Блочно-модульная котельная п.Буренка | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 6 316,99600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 316,99600 | 0,00000 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3.1.3.4 Блочно-модульная котельная в с. Вассята | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 6 376,96800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 376,96800 | 0,00000 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3.1.4. Строительство блочно-модульная котльной в с.Ваньки | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 25 164,29400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 164,29400 | 0,00000 | Количество построенных (отремонтирован-ных, реконструи-рованных) котельных | ед.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3.1.5. Проведение работ, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию объектов теплоснабжения | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 32,02900 | 0,00000 | 32,02900 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | Количество изготовленных технических планов объектов капитального строительства | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***32,02900*** | ***0,00000*** | ***32,02900*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.6.Реконструкция тепловых сетей в г.Чайковский (СКК)  | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 25 321,00000 | ***0,00000*** | ***0,00000*** | 12 660,50000 | 12 660,50000 | ***0,00000*** | ***0,00000*** | Количестово реконструиро-ванных объектов систем тепло-снабжения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4898 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 227 873,25000 | ***0,00000*** | ***0,00000*** | 113 936,62500 | 113 936,62500 | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| ***Всего*** | *253 194,25000* | *0,00000* | *0,00000* | *126 597,12500* | *126 597,12500* | *0,00000* | *0,00000* |
| **Итого по Задаче 3.1.**  |  | **местный бюджет** | **75 434,79777** | **1 630,69192** | **1 459,48085** | **12 660,50000** | **17 288,54800** | **41 897,19700** | **498,38000** |  |
| **краевой бюджет** | **251 345,37021** | **15 407,04581** | **5 655,12134** | **116 346,57806** | **113 936,62500** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего** | **326 780,16798** | **17 037,73773** | **7 114,60219** | **129 007,07806** | **131 225,17300** | **41 897,19700** | **498,38000** |
| **Задача 3.2. Обслуживание объектов теплоснабжения** |   |   |   |
| 3.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов теплоснабжения | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Протяженность сетей тепло-снабжения, по которым прово-дится содержание | км | 124,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 3.2.**  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| **Задача 3.3. Возмещение убытков и задолженности за ТЭР** |   |   |   |
| 3.3.1. Возмещение экономически обоснованного размера убытков | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 1 666,87804 | 521,39391 | 1 025,11662 | 120,36751 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество получателей субсидий | ед | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 31 670,68280 | 9 906,48435 | 19 477,21573 | 2 286,98272 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***33 337,56084*** | ***10 427,87826*** | ***20 502,33235*** | ***2 407,35023*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.3.2. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на возмещение экономически обоснованного размера убытков ТСО, связанных со сверхнормативным потреблением ТЭР при производстве тепловой энергии | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | ***9 457,52400*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***9 457,52400*** | ***11 872,56300*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | Количество получателей субсидий | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 3.3.**  |  | **местный бюджет** | **11 124,40204** | **521,39391** | **1 025,11662** | **9 577,89151** | **11 872,56300** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| **краевой бюджет** | **31 670,68280** | **9 906,48435** | **19 477,21573** | **2 286,98272** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| ***Всего*** | **42 795,08484** | **10 427,87826** | **20 502,33235** | **11 864,87423** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Итого по подпрограмме 3** |   | **местный бюджет** | **98 431,76281** | **2 152,08583** | **2 484,59747** | **22 238,39151** | **29 161,11100** | **41 897,19700** | **498,38000** |  |
| **краевой бюджет** | **283 016,05301** | **25 313,53016** | **25 132,33707** | **118 633,56078** | **113 936,62500** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего** | **381 447,81582** | **27 465,61599** | **27 616,93454** | **140 871,95229** | **143 097,73600** | **41 897,19700** | **498,38000** |
| **Подпрограмма 4. Развитие системы электроснабжения** |   |   |   |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы электроснабжения |   |   |   |
|  |   |   |   |
| **Задача 4.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов электроснабжения** |  |  |   |   |   |
| 4.1.1. Строительство линий электропередач уличного освещения | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество построенных электрических сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 4.1.**  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| **Задача 4.2. Обслуживание объектов электроснабжения** |  |  |   |   |   |
| 4.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов электроснабжения  | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Протяженность сетей электро-снабжения, по которым прово-дится содержание | км | 73,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 4.2.**  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| **Итого по подпрограмме 4** |   |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Подпрограмма 5. Градостроительная документация** |   |   |   |
| Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения Чайковского городского округа путём подготовки всех видов градостроительной документации, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, в виде единого комплексного проекта градостроительного развития территории Чайковского городского округа |   |   |   |
| **Задача 5.1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования** |   |   |   |
| 5.1.1. Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки Чайковского городского округа | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 7 130,26657 | 0,00000 | 200,00000 | 1 696,26657 | 0,00000 | 3 663,80000 | 1 570,20000 | Наличие документа терри-ториального планирования | ед | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля обеспе-ченности Чайков-ского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способ-ствующей прове-дению эффективной муниципальной политики в области управления земел-ьными ресурсами, привлечения инвес-тиций в различные отрасли муниц-ипального хозяй-ства и социальной сферы | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.1.2. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 24,60000 | 0,00000 | 24,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных местных нормативов градостроитель-ного проекти-рования | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3.Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 15,65000 | 0,00000 | 15,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных программ развития социальной инфраструктуры | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4 Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 2 324,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 324,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных программ развития коммунальной инфраструктуры | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 5.1.**  |  |  | **9 494,51657** | **0,00000** | **240,25000** | **4 020,26657** | **0,00000** | **3 663,80000** | **1 570,20000** |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| **Задача 5.2. Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки** |  |   |   |   |
| 5.2.1. Разработка документации по планировке территории | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 9 593,50047 | 2 495,76536 | 4 634,95331 | 1 136,11480 | 1 326,66700 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных проектов планировки | ед | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5.2.2. Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической основе | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 7 520,48500 | 940,80000 | 811,90000 | 1 292,70000 | 1 103,08500 | 1 686,00000 | 1 686,00000 | Доля заявлений, по которым выданы чертежи градостроитель-ных планов земельных участков на топографической основе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Итого по Задаче 5.2.**  |  |  | **17 113,98547** | **3 436,56536** | **5 446,85331** | **2 428,81480** | **2 429,75200** | **1 686,00000** | **1 686,00000** |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| **Задача 5.3. Выполнение кадастровых работ** |   |   |   |
| 5.3.1. Выполнение кадастровых работ по определению границ зон затопления, подтопления в отношении территории Чайковского городского округа Пермского края | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 852,46652 | 1 852,46652 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Установлено границ | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 5.3.**  |  | местный бюджет | **1 852,46652** | **1 852,46652** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| **Итого по подпрограмме 5** |   | **местный бюджет** | **28 460,96856** | **5 289,03188** | **5 687,10331** | **6 449,08137** | **2 429,75200** | **5 349,80000** | **3 256,20000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Подпрограмма 6. Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов** |   |   |   |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа |   |   |   |
| **Задача 6.1. Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами** |   |   |   |
| 6.1.1Технологическое присоединение ВА п.Марковский к инженерным коммуникациям, благоустройство  | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 2 920,48100 | 0,00000 | 0,00000 | 1 940,81000 | 979,67100 | 0,00000 | 0,00000 | Обеспечение земельного участка под ФАП(ВА) инженерными сетями | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***3 920,48100*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***2 940,81000*** | ***979,67100*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | Благоустройство  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 6.1.2 Технологическое присоединение ФАП с.Ваньки к инженерным коммуникациям, благоустройство  | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 2 007,53500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 007,53500 | 0,00000 | 0,00000 | Благоустройство  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| **краевой бюджет** | 1 000 ,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000 ,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Итого по задаче 6.1.** |  | **местный бюджет** | **3 928,01600** | **0,00000** | **0,00000** | **1 940,81000** | **1 987,20600** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| **краевой бюджет** | **2 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 000,00000** | **1 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| ***Всего*** | ***5 928,01600*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***2 940,81000*** | ***2 987,20600*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| **Задача 6.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт гидротехнических сооружений** |   |   |   |
| 6.2.1. Реконструкция берегоукрепительных сооружений:1 этап: "Реконструкция Берегоукрепления №1",2 этап: "Реконструкция сооружения - берегоукрепление набережной" | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 57 331,14962 | 4 038,17240 | 24 748,77522 | 10 531,70200 | 18 012,50000 | 14 568,60000 | 4 533,90000 | Выполнена реконструкция ГТС | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| краевой бюджет | 133 357,14550 | 0,00000 | 53 545,43350 | 25 774,41200 | 54 037,30000 | 43 705,60000 | 13 601,70000 |
| ***Всего*** | ***190 688,29512*** | ***4 038,17240*** | ***78 294,20872*** | ***36 306,11400*** | ***72 049,80000*** | ***58 274,20000*** | ***18 135,60000*** |
| 6.2.1.1. Реконструкция берегоукрепительных сооружений:1 этап: "Реконструкция Берегоукрепления №1", | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 41 643,39100 | 4 038,17240 | 490,21860 | 0,00000 | 18 012,50000 | 14 568,60000 | 4 533,90000 |
| краевой бюджет | 54 037,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 54 037,30000 | 43 705,60000 | 13 601,70000 |
| ***Всего*** | ***95 680,69100*** | ***4 038,17240*** | ***490,21860*** | ***0,00000*** | ***72 049,80000*** | ***58 274,20000*** | ***18 135,60000*** |
| 6.2.1.2. Реконструкция берегоукрепительных сооружений: 1 этап: "Реконструкция Берегоукрепления № 1", 2 этап: "Реконструкция сооружения – берегоукрепление набережной" (в части: Реконструкция сооружения – берегоукрепление набережной (существующая набережная) 2 этап) | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 34 790,25862 | 0,00000 | 24 258,55662 | 10 531,70200 | 137,236000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 79 319,84550 | 0,00000 | 53 545,43350 | 25 774,41200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***114 110,10412*** | ***0,00000*** | ***77 803,99012*** | ***36 306,11400*** | ***137,23600*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 6.2.2 Капитальный ремонт ГСТ №24 с.Альняш Чайковский городской округ Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 1 857,07600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 857,07600 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт гидротехничес-ких сооружений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 6.2.**  |  | **местный бюджет** | **78 427,96162** | **4 038,17240** | **24 748,77522** | **10 531,70200** | **20 066,81200** | **14 568,60000** | **4 533,90000** |         |
| **краевой бюджет** | **190 664,44550** | **0,00000** | **53 545,43350** | **25 774,41200** | **54 037,30000** | **43 705,60000** | **13 601,70000** |
| ***Всего*** | **269 092,40752** | **4 038,17240** | **78 294,20862** | **36 306,11450** | **74 044,11200** | **58 274,20000** | **18 135,60000** |
| **Задача 6.3. Создание условий для обслуживания инженерных коммуникаций** |   |   |   |
| 6.3.1. Приобретение передвижной автомастерской | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 425,68335 | 0,00000 | 1 425,68335 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Приобретение передвижной автомастерской | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 1 425,68335 | 0,00000 | 1 425,68335 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| ***Всего*** | ***2 851,36670*** | ***0,00000*** | ***2 851,36670*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| **Итого по Задаче 6.3.**  |  | **местный бюджет** | **1 425,68335** | **0,00000** | **1 425,68335** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **краевой бюджет** | **1 425,68335** | **0,00000** | **1 425,68335** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| ***Всего*** | **2 851,36670** | **0,00000** | **2 851,36700** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Итого подпрограмме 6** |  | **местный бюджет** | **83 781,66147** | **4 038,17240** | **26 174,45857** | **12 472,51250** | **21 994,01800** | **14 568,60000** | **4 533,90000** |
| **краевой бюджет** | **194 090,12885** | **0,00000** | **54 971,11685** | **26 774,41200** | **55 037,30000** | **43 705,60000** | **13 601,70000** |
| **Всего** | **277 871,79032** | **4 038,17240** | **81 145,57542** | **39 246,92450** | **77 031,31800** | **58 274,20000** | **18 135,60000** |
| **Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы** |   |   |   |
| Цель: Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, реконструкции, капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан |   |   |
| **Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы** |   |   |
| 7.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 105 468,77479 | 14 665,49231 | 15 945,08448 | 17 965,92900 | 19 464,86500 | 18 713,70200 | 18 713,70200 | Уровень достижения показателей от утвержденных в Программе | % | - | 99,5 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том числе подве-домственного учреждения МКУ «Чайковское управление капитального строительства» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| **Итого по Задаче 7.1.**  |  | **местный бюджет** | **105 468,77479** | **14 665,49231** | **15 945,08448** | **17 965,92900** | **19 464,86500** | **18 713,70200** | **18 713,70200** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Задача 7.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов** |  |  |   |   |   |
| 7.2.1. Обеспечение деятельности казенного учреждения | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 99 664,90359 | 12 741,90057 | 16 474,81411 | 17 381,39591 | 18 567,67900 | 17 249,55700 | 17 249,55700 | Исполнение годовых бюджетных обязательств | % | 95 | 69,4 | 86,5 | 70,44 | 95 | 95 | 95 |
| Своевременный ввод объектов  | % | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| **Итого по Задаче 7.2.**  |  | **местный бюджет** | **99 664,90359** | **12 741,90057** | **16 474,81411** | **17 381,39591** | **18 567,67900** | **17 249,55700** | **17 249,55700** |       |
| **Итого по Подпрограмме 7** |  | **местный бюджет** | **205 133,67838** | **27 407,39288** | **32 419,89859** | **35 347,32491** | **38 032,54400** | **35 963,25900** | **35 963,25900** |
| **Всего по муниципальной программе** | **местный бюджет** | **581 242,91667** | **81 731,99462** | **86 329,37945** | **103 824,41060** | **107 231,39400** | **129 215,08200** | **72 910,65600** |    |
| **краевой бюджет** | **601 840,67459** | **45 050,41605** | **118 597,85335** | **183 771,12019** | **182 775,17700** | **58 044,40800** | **13 601,70000** |
| **средства фонда** | **63 861,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **18 750,00000** | **45 111,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего** | **1 246 944,59126** | **126 782,41067** | **204 927,23280** | **306 345,53079** | **335 117,57100** | **187 259,49000** | **86 512,35600** |