

**О внесении изменений в инвестиционную программу Чайковского городского округа на 2021-2023 годы и 2024-2026 годы, утвержденную постановлением администрации Чайковского городского округа от 09.02.2021 № 114**

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в инвестиционную программу Чайковского городского округа на 2021-2023 годы и 2024-2026 годы, утвержденную постановлением администрации Чайковского городского округа от 9 февраля 2021 г. № 114, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.

Глава городского округа –

глава администрации

Чайковского городского округа Ю.Г. Востриков

Приложение

к постановлению администрации Чайковского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

**Инвестиционная программа Чайковского городского округа на 2021-2023 годы**

| № п/п | Мероприятие приоритетного регионального проекта, наименование инвестиционного проекта | Объем | Главный распорядитель бюджетных средств | Получатель бюджетных средств | Сметная стоимость, тыс. рублей | Объем средств финансирования в разрезе источников на 2021 год, тыс. рублей | | | | | Объем средств финансирования в разрезе источников на 2022 год, тыс. рублей | | | | | Объем средств финансирования в разрезе источников на 2023 год, тыс. рублей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства краевого бюджета | Средства местного бюджета | Средства федерального бюджета | Средства внебюджетных источников | Итого | Средства краевого бюджета | Средства местного бюджета | Средства федерального бюджета | Средства внебюджетных источников | Итого | Средства краевого бюджета | Средства местного бюджета | Средства федерального бюджета | Средства внебюджетных источников | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство здания МДОУ в д. Чумна | МДОУ д. Чумна, 55 мест | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **84 031,570** | 57 456,789 | 11 042,836 | 0,000 | 0,000 | **68 499,625** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 2 | Строительство здания МДОУ в с. Большой Букор, Чайковский городской округ, Пермский край | МДОУ в с. Большой Букор, Чайковский городской округ, Пермский край, 100 мест | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **3 138,762** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 3 138,762 | 0,000 | 0,000 | **3 138,762** |
| 3 | Строительство здания МДОУ в д.Гаревая | Строительство здания МДОУ в д.Гаревая,  55 мест | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **66 047,230** | 3 474,960 | 376,249 | 0,000 | 0,000 | **3 851,209** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 4 | Строительство школы в микрорайоне Сайгатский г. Чайковского | Строительство школы в микрорайоне Сайгатский г. Чайковского, 825 мест | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **682 019,968** | 14 513,785 | 308,272 | 0,000 | 0,000 | **14 822,057** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство сельского дома культуры в п. Буренка, Чайковский городской округ, Пермский край | ПСД,  строительство, клуб 100 мест | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **21 318,876** | 0,000 | 1 198,978 | 0,000 | 0,000 | **1 198,978** | 15 000,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | **20 000,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 2 | Проект "Архитектурно-этнографический комплекс "Сайгатка" | Проект | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **1 453,500** | 0,000 | 581,400 | 0,000 | 0,000 | **581,400** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Прикамский» | строительство | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **34 241,240** | 19 596,452 | 7 923,520 | 0,000 | 0,000 | **27 519,972** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 2 | Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) МБОУ «Марковская средняя общеобразовательная школа» | строительство | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **38 596,950** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 8 560,310 | 0,000 | 0,000 | **8 560,310** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 3 | Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) МБОУ "Средняя общеобразовательная школа№7" по адресу: Пермский край, г.Чайковский, с.Большой Букор, ул. Юбилейная, д.7 | строительство | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **9 566,210** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 1 005,900 | 0,000 | 0,000 | **1 005,900** | 0,000 | 8 560,310 | 0,000 | 0,000 | **8 560,310** |
| 4 | Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» | ПСД | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **1 023,900** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 1 023,900 | 0,000 | 0,000 | **1 023,900** |
| **Муниципальная программа "Муниципальные дороги Чайковского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Строительство (реконструкция), проектирование автомобильных дорог, в том числе:** | **ПСД** | **Управление строительства и архитектуры** | **МКУ "Чайковское управление капитального строительства"** | **5 111,714** | **0,000** | **1 196,505** | **0,000** | **0,000** | **1 196,505** | **0,000** | **3 915,209** | **0,000** | **0,000** | **3 915,209** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| *1.1* | *Реконструкция внутридомовой ливневой канализации по ул. Гагарина, д. 14, 18, г. Чайковский, Пермский край* | *ПСД* | *Управление строительства и архитектуры* | *МКУ "Чайковское управление капитального строительства"* | *1 196,505* | *0,000* | *1 196,505* | *0,000* | *0,000* | ***1 196,505*** | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | ***0,000*** | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | ***0,000*** |
| *1.2* | *Строительство кольцевой развязки на автомобильной дороге шоссе Космонавтов, ул. Энтузиастов, ул. Взлетная, г. Чайковский, Пермский край* | *ПСД* | *Управление строительства и архитектуры* | *МКУ "Чайковское управление капитального строительства"* | *2 248,224* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | ***0,000*** | *0,000* | *2 248,224* | *0,000* | *0,000* | ***2 248,224*** | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | ***0,000*** |
| *1.3* | *Строительство ливневой канализации с восстановлением внутридомовых проездов по ул. Сосновая, д.27, г. Чайковский, Пермский край* | *ПСД* | *Управление строительства и архитектуры* | *МКУ "Чайковское управление капитального строительства"* | *1 666,985* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | ***0,000*** | *0,000* | *1 666,985* | *0,000* | *0,000* | ***1 666,985*** | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | ***0,000*** |
| **Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение работ, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию распределительных газопроводов | Количество объектов для ввода в эксплуатацию - 4 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа | МКУ "Жилкомэнергосервис" | **33,254** | 0,000 | 33,254 | 0,000 | 0,000 | **33,254** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 2 | Распределительные газопроводы в д. Гаревая, Чайковский городской округ, Пермский край | строительство (3,5616 км) | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **4 625,652** | 0,000 | 1 570,726 | 0,000 | 0,000 | **1 570,726** | 2 291,194 | 763,732 | 0,000 | 0,000 | **3 054,926** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 3 | Газопровод в д. Каменный Ключ (ул. Центральная, Молодежная), Чайковский городской округ, Пермский край | строительство (3,360 км) | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **3 925,286** | 0,000 | 1 306,779 | 0,000 | 0,000 | **1 306,779** | 1 963,880 | 654,627 | 0,000 | 0,000 | **2 618,507** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 4 | Газопровод ГРС - д. Каменный Ключ, Чайковский городской округ, Пермский край | строительство (1,16122 км) | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **2 131,449** | 0,000 | 1 113,140 | 0,000 | 0,000 | **1 113,140** | 763,731 | 254,578 | 0,000 | 0,000 | **1 018,309** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 5 | Распределительные газопроводы в с. Фоки, Чайковский городской округ, Пермский край | строительство (4,8772 км) | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **5 632,520** | 0,000 | 1 268,341 | 0,000 | 0,000 | **1 268,341** | 3 273,134 | 1 091,045 | 0,000 | 0,000 | **4 364,179** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 6 | Газопровод в мкр. Заринский (ул. Суколда), г. Чайковский, Пермский край | строительство (2,0889 км) | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **7 583,224** | 0,000 | 709,269 | 0,000 | 0,000 | **709,269** | 5 155,466 | 1 718,489 | 0,000 | 0,000 | **6 873,955** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 7 | Газопровод в мкр. Заринский (ул. Комсомольская), г.Чайковский, Пермский край | строительство (0,4685 км) | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **3 740,019** | 0,000 | 1 266,984 | 0,000 | 0,000 | **1 266,984** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 1 854,776 | 618,259 | 0,000 | 0,000 | **2 473,035** |
| 8 | Газопровод по ул. Звездная, г. Чайковский, Пермский край | строительство  (2,2095 км) | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **4 358,465** | 0,000 | 1 449,013 | 0,000 | 0,000 | **1 449,013** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 2 182,089 | 727,363 | 0,000 | 0,000 | **2 909,452** |
| 9 | Газопровод в мкр. Южный, г. Чайковский, Пермский край | Строительство  (10,916 км) | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **11 299,111** | 0,000 | 2 570,755 | 0,000 | 0,000 | **2 570,755** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 6 546,267 | 2 182,089 | 0,000 | 0,000 | **8 728,356** |
| 10 | Распределительные газопроводы в д. Дубовая, Чайковский городской округ, Пермский край | Строительство  (8,9067 км) | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **18 702,595** | 0,000 | 2 700,608 | 0,000 | 0,000 | **2 700,608** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 12 001,490 | 4 000,497 | 0,000 | 0,000 | **16 001,987** |
| 11 | Строительство распределительных газопроводов д.Дедушкино | Строительство  (4,0975 км) | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **9 846,259** | 428,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **428,037** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 12 | Очистные сооружения в с. Большой Букор, Чайковский городской округ, Пермский край | ПСД | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **3 057,472** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 3 057,472 | 0,000 | 0,000 | **3 057,472** |
| 13 | Водопровод в д. Марково, Чайковский городской округ, Пермский край | ПСД (3,0 км) | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **2 013,694** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 2 013,694 | 0,000 | 0,000 | **2 013,694** |
| 14 | Водопровод в мкр. Завьялово: ул. Пушкина, Есенина, Лермонтова, Бажова, Назарова, Цветаевой, г. Чайковский, Пермский край | ПСД  (4,4 км) | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **1 463,525** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 1 463,525 | 0,000 | 0,000 | **1 463,525** |
| 15 | Сети водоотведения на ул. Суколда, г. Чайковский, Пермский край | ПСД  (1,2 км) | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **1 198,172** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 1 198,172 | 0,000 | 0,000 | **1 198,172** |
| 16 | Проведение работ, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения | Количество объектов для ввода в эксплуатацию - 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа | МКУ "Жилкомэнергосервис" | **26,386** | 0,000 | 26,386 | 0,000 | 0,000 | **26,386** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 17 | Реконструкция системы водоподготовки села Ваньки Чайковского городского округа | ПСД | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **4 454,486** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 4 450,032 | 4,454 | 0,000 | 0,000 | **4 454,486** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 18 | Реконструкция очистных сооружений, расположенных по адресу: пер. Октября, 5, г. Чайковский | ПСД | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **21 990,550** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 20 891,023 | 1 099,527 | 0,000 | 0,000 | **21 990,550** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 19 | Водопровод в д. Дубовая, Чайковский городской округ, Пермский край | строительство  (10,0 км) | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **32 552,954** | 0,000 | 2 001,914 | 0,000 | 0,000 | **2 001,914** | 8 058,426 | 2 686,142 | 0,000 | 0,000 | **10 744,568** | 14 854,854 | 4 951,618 | 0,000 | 0,000 | **19 806,472** |
| 20 | Водопровод в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3, г. Чайковский, Пермский край | ПСД,  строительство  (6,6 км) | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **40 264,050** | 0,000 | 5 209,698 | 0,000 | 0,000 | **5 209,698** | 23 279,549 | 4 771,207 | 0,000 | 0,000 | **28 050,756** | 6 663,163 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **6 663,163** |
| 21 | Реконструкция "Здание водонасосной станции второго подъема" | ПСД | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **267,088** | 0,000 | 267,088 | 0,000 | 0,000 | **267,088** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 22 | Водопровод в мкр. Уральский (ул. Первомайская, Красноармейская, Азина (частный сектор), Заречная), г. Чайковский, Пермский край | ПСД,  Строительство  (1,9 км) | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **18 343,940** | 7 852,240 | 9 528,460 | 0,000 | 0,000 | **17 380,701** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 23 | Водопровод п. Прикамский | ПСД,  строительство  (1,3 км) | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **11 701,760** | 4 350,000 | 5 707,500 | 0,000 | 0,000 | **10 057,500** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 24 | Очистные сооружения в д. Дубовая (Канализационная насосная станция и напорные сети канализации) | строительство | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **27 088,100** | 12 826,930 | 12 826,930 | 0,000 | 0,000 | **25 653,860** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 25 | Разработка ПСД на реконструкцию котельной "Светлячок" в с. Фоки | ПСД | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **1 000,000** | 950,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **950,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 26 | Разработка ПСД на реконструкцию котельной "Школа" в с. Фоки | ПСД | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **979,941** | 930,944 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **930,944** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 27 | Разработка ПСД на строительство модульной котельной в п. Прикамский | ПСД | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **999,325** | 949,359 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **949,359** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 28 | Разработка ПСД на реконструкцию котельной в п. Марковский | ПСД | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 29 | Строительство объекта "Модульная котельная с. Сосново" | строительство | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **14 746,390** | 13 931,740 | 814,650 | 0,000 | 0,000 | **14 746,390** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 30 | Реконструкция берегоукрепительных сооружений | реконструкция | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **29 237,591** | 0,000 | 29 237,591 | 0,000 | 0,000 | **29 237,591** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| **Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот | Приобретение жилых помещений  (2021г.-25; 2022г.- 26; 2023г.-26) | Управление земельно-имущественных отношений | Управление земельно-имущественных отношений | **74 292,406** | 29 403,071 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **29 403,071** | 27 970,932 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **27 970,932** | 16 918,403 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **16 918,403** |
| 2 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Приобретение жилых помещений | Управление земельно-имущественных отношений | Управление земельно-имущественных отношений | **51 556,818** | 3 093,408 | 0,000 | 8 363,659 | 0,000 | **11 457,067** | 3 222,302 | 0,000 | 9 666,904 | 0,000 | **12 889,206** | 6 802,637 | 0,000 | 20 407,909 | 0,000 | **27 210,546** |
| 3 | Приобретение в собственность муниципального образования «Чайковский городской округ» жилых помещений | Приобретение жилых помещений  (с. Ольховка 2021г.-9) | Управление земельно-имущественных отношений | Управление земельно-имущественных отношений | **15 246,042** | 10 754,697 | 4 491,345 | 0,000 | 0,000 | **15 246,042** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 4 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | Этап 2020 года - 7 жилых помещений | Управление земельно-имущественных отношений | Управление земельно-имущественных отношений | **7 208,352** | 0,000 | 0,000 | 7 208,352 | 0,000 | **7 208,352** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| Этап 2021 года - 234 жилых помещения | **18 391,989** | 0,000 | 0,000 | 18 391,989 | 0,000 | **18 391,989** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| Этап 2022 года - 41 жилое помещение | **72 265,921** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 72 265,921 | 0,000 | **72 265,921** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| Этап 2023 года - 90 жилых помещений | **164 878,246** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 164 878,246 | 0,000 | **164 878,246** |
| 5 | Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | Приобретение жилых помещений | Управление земельно-имущественных отношений | Управление земельно-имущественных отношений | **33 062,489** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 8 652,077 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **8 652,077** | 24 410,412 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **24 410,412** |
| **Муниципальная программа "Благоустройство территории Чайковского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство приюта для содержания безнадзорных животных | ПСД | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **992,004** | 0,000 | 992,004 | 0,000 | 0,000 | **992,004** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 2 | Строительство снегоприемного пункта | ПСД | Управление строительства и архитектуры | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **3 768,377** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 3 768,377 | 0,000 | 0,000 | **3 768,377** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |

УТВЕРЖДЕНА:

постановлением администрации

Чайковского городского округа

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_

**Инвестиционная программа Чайковского городского округа на 2024-2026 годы**

| № п/п | Мероприятие приоритетного регионального проекта, наименование инвестиционного проекта | Объект, мощность | Заказчик | Распорядитель средств | Сметная стоимость, тыс. рублей | Объем средств финансирования в разрезе источников на 2024 год, тыс. рублей | | | | | Объем средств финансирования в разрезе источников на 2025 год, тыс. рублей | | | | | Объем средств финансирования в разрезе источников на 2026 год, тыс. рублей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства краевого бюджета | Средства местного бюджета | Средства федерального бюджета | Средства внебюджетных источников | Итого | Средства краевого бюджета | Средства местного бюджета | Средства федерального бюджета | Средства внебюджетных источников | Итого | Средства краевого бюджета | Средства местного бюджета | Средства федерального бюджета | Средства внебюджетных источников | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Дошкольное образовательное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Чайковский муниципальный район, с. Большой Букор, ул. ул. Юбилейная, д. 1 | ДОУ с. Большой Букор, 120 мест | Управление образования | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **130 600,000** | 97 950,000 | 32 650,000 | 0,000 | 0,000 | **130 600,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный по адресу: г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 30а | ФОК, ул. К.Маркса, 30а, 2998,0 кв.м. | Управление образования | МКУ "Чайковское управление капитального строительства" | **185 247,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** | 70 000,000 | 46 311,750 | 0,000 | 0,000 | **116 311,750** | 68 935,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **68 935,250** |