

**О внесении изменений в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Чайковский городской округ» на 2019-2025 годы**

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 29 марта 2019 г. № 227-п, в соответствии с Уставом Чайковского городского округа, в связи с вносимыми изменениями в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Чайковский городской округ» на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением администрации Чайковского городского округа от 23 мая 2019 г. № 1001/1 (в редакции постановлений от 05.11.2019 № 1780/1, от 03.03.2020 № 224, от 27.03.2020 № 331, от 03.08.2020 № 685, от 09.03.2021 № 199), изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа -

глава администрации

Чайковского городского округа Ю.Г. Востриков

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению администрацииЧайковского городского округаот №  |

**Муниципальная адресная программа**

**по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Чайковский городской округ» на 2019-2025 годы**

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Отдел реализации программ Управления строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа |
| Руководитель программы | Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям  |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел реализации жилищных программ Управления земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители программы | Отдел реализации программ Управления строительства и архитектуры, отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Участники программы | Собственники и наниматели жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Чайковского городского округа, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
| Цели Программы | 1.Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах (жилых помещениях), признанных аварийными и подлежащими сносу.2. Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. |
| Основные задачи Программы | 1. Формирование механизма для переселения граждан из жилых домов (жилых помещений), признанных аварийными и подлежащими сносу.2. Приобретение необходимого количества жилых помещений для переселения у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиком. 3. Выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения.4. Создание условий для развития территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, признанным аварийным и подлежащим сносу.5. Предоставление в бессрочное владение и пользование жилых помещений из состава жилищного фонда социального использования, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Чайковский городской округ» при наличии данных помещений в жилищном фонде Чайковского городского округа.  |
| Целевые показатели Программы | 1. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 г., ед.2. Количество переселенных граждан из многоквартирных аварийных жилых домов, чел.3. Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда, ед.4. Количество расселенной площади аварийного жилищного фонда, кв. м. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2019-2025 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования составляет 1 409 656 249,70 рублей, в том числе за счет средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 1 338 276 634,78 рублей, средств Пермского края в сумме 65 507 826,12 рублей, средств местного бюджета в сумме 5 871 788,80 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Переселение из 62 аварийных жилых домов 2 076 человек.Проведение переселения граждан из 767 аварийных жилых помещений площадью 29 165,37 кв. м. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программными методами**

* 1. Более 60% многоквартирных домов Чайковского городского округа было построено до 1980 года, т.е. имеет срок службы более 30 лет. Аварийный жилищный фонд Чайковского городского округа по состоянию на 1 июля 2021 г. составляет – 43 456,56 кв. м., из них признанные аварийными до 1 января 2017 года 29 165,37 кв. м. Это 2-этажные многоквартирные дома барачного типа, построенные для временного проживания.

Капитальный ремонт данного жилищного фонда не проводился.

Характеристика конструктивных элементов: стены - брус, фундамент бутовый ленточный, кровля шиферная.

Дата постройки аварийных 2-этажных многоквартирных домов и реквизиты заключения о признании их аварийными и подлежащими сносу приведены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного аварийного дома | Дата постройки | Реквизиты постановления о признании МКД аварийным и подлежащим сносу |
| 1 | г. Чайковский, ул. Комсомольская, д. 2/1 | 1977 | 28.03.2013, № 829 |
| 2 | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 13 | 1977 | 19.06.2013, № 1428 |
| 3 | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 14 | 1973 | 19.06.2013, № 1428 |
| 4 | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 9 | 1957 | 19.06.2013, № 1428 |
| 5 | г. Чайковский, ул. Молодежная, д. 3 | 1957 | 19.06.2013, № 1428 |
| 6 | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 7 | 1957 | 26.09.2013, № 1926 |
| 7 | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 1 | 1957 | 11.07.2014, № 775 |
| 8 | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 27 | 1956 | 11.07.2014, № 775 |
| 9 | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 2 | 1985 | 11.07.2014, № 775 |
| 10 | г. Чайковский, ул. А. Кирьянова, д.16 | 1958 | 11.07.2014, № 775 |
| 11 | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 31 | 1957 | 27.03.2015, № 416 |
| 12 | г. Чайковский, ул. Нагорная, д. 6 | 1989 | 08.06.2015, № 902 |
| 13 | г. Чайковский, пер. Колхозный, д. 4/1 | 1989 | 08.06.2015, № 902 |
| 14 | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 6 | 1957 | 08.06.2015, № 902 |
| 15 | г. Чайковский, ул. А. Кирьянова, д. 10 | 1957 | 08.06.2015, № 902 |
| 16 | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 29 | 1956 | 08.06.2015, № 902 |
| 17 | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 18 | 1983 | 08.06.2015, № 902 |
| 18 | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 17 | 1979 | 08.06.2015, № 902 |
| 19 | г. Чайковский, с. Фоки ул. Заводская, д. 89  | 1895 | 05.05.2015, № 87 |
| 20 | г. Чайковский, с. Фоки ул. Кирова, д. 30 | 1915 | 05.05.2015, № 87 |
| 21 | г. Чайковский, с. Фоки ул. Кирова, д. 34 | 1915 | 05.05.2015, № 87 |
| 22 | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 10 | 1957 | 21.07.2015, № 1220 |
| 23 | г. Чайковский, ул. Нагорная, д. 17 | 1963 | 21.07.2015, № 1220 |
| 24 | г. Чайковский, ул. Горького, д. 12 | 1959 | 21.07.2015, № 1220 |
| 25 | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 3 | 1956 | 21.07.2015, № 1220 |
| 26 | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 5 | 1957 | 31.08.2015, № 1505 |
| 27 | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 2 | 1957 | 20.11.2015, № 2162 |
| 28 | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 10 | 1961 | 20.11.2015, № 2162 |
| 29 | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 7 | 1956 | 20.11.2015, № 2162 |
| 30 | г. Чайковский, ул. Молодежная, д. 5 | 1957 | 20.11.2015, № 2162 |
| 31 | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 12 | 1960 | 20.11.2015, № 2162 |
| 32 | г. Чайковский, ул. Шоссейная, д. 4 | 1957 | 05.02.2016, № 202 |
| 33 | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 29а | 1957 | 05.02.2016, № 202 |
| 34 | г. Чайковский, ул. Камская, д. 14 | 1955 | 05.02.2016, № 202 |
| 35 | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 11 | 1984 | 07.06.2017, № 980 |
| 36 | г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 35 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 37 | г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 37 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 38 | г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 41 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 39 | г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 43 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 40 | г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 47 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 41 | г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 49 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 42 | г. Чайковский, ул. Ленина, д. 4 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 43 | г. Чайковский, ул. Ленина, д. 8 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 44 | г. Чайковский, ул. Ленина, д. 10 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 45 | г. Чайковский, ул. Ленина, д. 14 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 46 | г. Чайковский, ул. Ленина, д. 16 | 1958 | 31.08.2015, № 1505 |
| 47 | г. Чайковский, ул. Ленина, д. 18 | 1958 | 31.08.2015, № 1505 |
| 48 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 28 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 49 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 34 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 50 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 36 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 51 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 38 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 52 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 40 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 53 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 3 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 54 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 5 | 1970 | 31.08.2015, № 1505 |
| 55 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 9 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 56 | г. Чайковский, ул. Мира, д.11 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 57 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 13 | 1958 | 31.08.2015, № 1505 |
| 58 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 15 | 1958 | 31.08.2015, № 1505 |
| 59 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 17 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 60 | г. Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, д. 42 | 1942 | 06.05.2016, № 228 |
| 61 | г. Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, д. 61 | 1955 | 06.05.2016, № 228 |
| 62 | г. Чайковский, с. Фоки, ул. Советская, д. 20 | 1939 | 06.05.2016, № 228 |

В указанных домах проживает 2 076 человек, 767 семей.

Проживание граждан в ветхом (аварийном) жилищном фонде постоянно сопряжено с риском возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, такие строения ухудшают внешний облик и благоустройство округа, сдерживают развитие инженерной и социальной инфраструктур, снижают инвестиционную привлекательность округа.

1.2. Большинство проживающих в аварийном жилищном фонде граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести жилые помещения. Количество жилых помещений, освобождающихся в муниципальном жилищном фонде, крайне недостаточно для переселения граждан из аварийных домов.

 Доходная часть бюджета муниципального образования «Чайковский городской округ» не позволяет самостоятельно решить проблему переселения граждан из аварийных домов. Резервный фонд жилья на территории округа отсутствует.

**2. Основные цели и задачи Программы**

2.1. Цели Программы:

1) обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу;

2) ликвидация до 1 января 2025 г. 29 165,37 кв. м. аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.

2.2. Основные задачи Программы:

1) разработка механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии со статьями 32, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ);

2) приобретение жилых помещений для переселения граждан;

3) выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения;

4) создание условий для развития территорий, занятых в настоящее время аварийным жилищным фондом;

5) предоставление в бессрочное владение и пользование жилых помещений из состава жилищного фонда социального использования, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Чайковский городской округ» при наличии данных помещений в жилищном фонде Чайковского городского округа.

**3. Перечень мероприятий по реализации Программы**

Достижение поставленных целей и задач обеспечивается реализацией следующих мероприятий:

1) определение перечня многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными до 1 января 2017 г., подлежащих сносу в 2019-2025 годах;

2) определение списка граждан и их семей, проживающих в аварийных домах;

3) определение перечня жилых помещений, приобретаемых у застройщиков, а также у лиц, не являющихся застройщиками, на территории Чайковского городского округа, необходимого для переселения граждан;

4) проведение работы с собственниками и нанимателями помещений в аварийных многоквартирных домах, выявление выбранного каждым из собственников способа переселения;

5) переселение граждан из многоквартирных аварийных домов;

6) снос аварийного жилья.

 **4. Ресурсное обеспечение Программы**

Программа реализуется с привлечением средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Пермского края и средств местного бюджета.

Информация по ресурсному обеспечению представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Источник финансирования** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| 1 | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 104 440 275,43 | 74 330 402,04 | 118 605 104,73 | 58 646 256,25 | 982 254 596,33 |
| 2 | Бюджет Пермского края | 569 070,36 | 3 912 126,42 | 6 242 373,94 | 3 086 645,07 | 51 697 610,33 |
| 3 | Местный бюджет | 5 871 788,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** | **110 881 134,59** | **78 242 528,46** | **124 847 478,67** | **61 732 901,32** | **1 033 952 206,66** |

 **5. Социально-экономическая эффективность Программы**

Успешная реализация Программы позволит:

1) обеспечить благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в 62 аварийных многоквартирных домах;

2) ликвидировать до 1 января 2025 г. 29 165,37 кв. м. аварийного жилищного фонда;

2) снизить социальную напряженность в обществе;

3) улучшить внешний вид территории Чайковского городского округа за счет ликвидации аварийного жилищного фонда.

**6. Механизм реализации Программы**

Перечень мероприятий Программы:

| **№****п/п** | **Наименование мероприятий**  | **Период**  | **Ответственные исполнители**  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование аварийного жилищного фонда в установленном порядке и принятие решения о сроках его расселения  | 2019 год  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта |
| 2 | Установление очередности переселения граждан и очередности сноса аварийного жилищного фонда  | 2019 год  | Отдел реализации программ Управления строительства и архитектуры |
| 3 | Определение объема финансирования мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда  | в течении 2019-2024 годов | Отдел реализации программ Управления строительства и архитектуры |
|  4 | Формирование заявки на получение финансовой поддержки в установленном законодательством порядке | 2019-2024 годы | Отдел реализации программ Управления строительства и архитектуры |
| 5 | Определение адресного перечня распределения жилых помещений для переселяемых граждан, формирование списка по выкупу жилых помещений | в течении каждого этапа программы | Отдел реализации программ Управления строительства и архитектуры Управление земельно-имущественных отношений |
| 6 | Расходование финансовых средств, направленных на реализацию Программы  | в течение 2019-2024 годов | Управление земельно-имущественных отношений |
| 7 | Предоставление жилых помещений по договору передачи жилого помещения взамен изъятого жилого помещения, по договору социального найма, выплата выкупной цены взамен изъятого жилого помещения. | в течение 2019-2024 годов | Управление земельно-имущественных отношений |
| 8 | Формирование отчетности о расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию Программы  | ежемесячно, ежеквартально | Отдел реализации программ Управления строительства и архитектуры,Управление земельно-имущественных отношений |
| 9 | Мониторинг реализации Программы, предоставление отчетности в Министерство строительства Пермского края  | еженедельно, ежемесячно, ежеквартально | Отдел реализации программ Управления строительства и архитектуры,Управление земельно-имущественных отношений |
| 10 | Снос аварийного жилищного фонда | в течение 2019-2025 годов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, Управление земельно-имущественных отношений |

В рамках реализации Программы осуществляется снос многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, согласно перечню (приложение 1,3 к Программе).

Объем финансирования мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда определяется в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:

1. доля Фонда содействия реформированию ЖКХ:

в 2019 году - не менее 94%;

в 2020 году - не менее 95%;

в 2021 году - не менее 95%;

в 2022 году - не менее 95%;

в 2023 году - не менее 95%.

1. доля краевого бюджета:

в 2019 году - не менее 1 %;

в 2020 году - не менее 5 %;

в 2021 году - не менее 5 %;

в 2022 году - не менее 5 %;

в 2023 году - не менее 5 %.

1. доля местного бюджета:

в 2019 году - не менее 5%;

в 2020 году - 0,00%;

в 2021 году - 0,00%;

в 2022 году - 0,00%;

в 2023 году - 0,00%.

Объем средств на расселение граждан из конкретного многоквартирного дома рассчитывается исходя из размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, которая не должна превышать стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемую постановлением Правительства Пермского края:

- расчет стоимости переселения граждан из 5 аварийных домов 2019 года, расположенных по адресам: г. Чайковский, пер. Школьный, д. 1, пер. Школьный, д. 3, пер. Школьный, д. 7 и ул. Алексея Кирьянова, д. 16, ул. Уральская, 11, произведен исходя из средней расчетной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья в размере 41 736 рублей, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 12 апреля 2018 г. № 190-п «Об утверждении на II квартал 2018 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений» и площади изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах у собственников в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и площади, ранее занимаемых жилых помещений нанимателями согласно статье 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- расчет стоимости переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в 2020-2021 годах произведен исходя из средней расчетной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья в размере 44 551 рубль, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 13 июня 2019 г. № 402-п «Об утверждении на III квартал 2019 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений».

- расчет стоимости переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в 2022 году произведен исходя из средней расчетной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья в размере 48 421 рубль, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 25 ноября 2020 г. № 910-п «Об утверждении на I квартал 2021 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений».

 расчет стоимости переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в 2023 году произведен исходя из суммы выделенных лимитов и составил 50 357,84 рублей за 1 кв. м.

Стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда будет уточняться, в том числе и на основании отчетов об оценке рыночной стоимости жилых помещений граждан-собственников, соответствующие изменения ежегодно будут вноситься в Программу.

В случае предоставления гражданам-нанимателям жилых помещений площадью, превышающей площадь изымаемого жилого помещения, дополнительное финансирование из средств местного бюджета рассчитывается как сумма разниц общей площади каждого предоставляемого жилого помещения и общей площади изымаемого жилого помещения, умноженной на стоимость одного квадратного метра, утвержденной постановлением Правительства Пермского края.

 В случае предоставления гражданам-нанимателям жилых помещений стоимостью, превышающей стоимость, утвержденную по мероприятиям на соответствующий год, дополнительное финансирование из средств местного бюджета рассчитывается исходя из общей площади изымаемого жилого помещения, умноженной на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра, установленной на момент начала реализации мероприятий по переселению в соответствующем году.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда может осуществляться следующими способами (Приложение 2 к Программе):

предоставление гражданину-собственнику жилого помещения путем заключения договора мены взамен изымаемого жилого помещения, в соответствии с частями 8, 8.1 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также с учетом дополнительных мер поддержки, установленных постановлением Правительства Пермского края;

предоставление выселяемому из жилого помещения гражданину-нанимателю другого жилого помещения по договору социального найма;

выплата возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

 предоставление в бессрочное владение и пользование жилых помещений из состава жилищного фонда социального использования, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Чайковский городской округ» при наличии данных помещений в жилищном фонде Чайковском городском округе;

 приобретение жилых помещений у застройщика в строящихся домах.

 Размер возмещения за изымаемое жилое помещение определяется в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Стоимость изымаемого жилого помещения определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости жилого помещения, составленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Для граждан-нанимателей, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными, в муниципальную собственность муниципального образования «Чайковский городской округ» будут переданы жилые помещения, которые должны быть благоустроенными применительно к условиям Чайковского городского округа, равнозначными по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в черте Чайковского городского округа. Для собственников с его согласия в письменной форме могут приобретаться жилые помещения в границах другого населенного пункта Пермского края.

**7. Показатели выполнения Программы**

 Планируемые показатели выполнения Программы переселения приведены в приложении 4 к Программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
|  |  |  |  |  |  | к муниципальной адресной программе по переселению граждан |
|  |  |  |  |  |  | из аварийного жилищного фонда на территории  |
|  |  |  |  |  |  | муниципального образования «Чайковский городской округ» на 2019-2025 годы |
|  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |
| площадь земельного участка  | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
| год  | дата | площадь, кв. м. | количество человек | дата  | кв. м. | кв. м.  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 1 | 1957 | 2014 | 749,80 | 51 | 31.12.2019 | 474,00 | 847,50 | 59:12:0010250:24 | сформирован, не уточнен |
| 2 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 3 | 1956 | 2015 | 388,40 | 25 | 31.12.2019 | 345,60  | 452,90 | 59:12:0010250:25 | сформирован, не уточнен |
| 3 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 7 | 1956 | 2015 | 392,70 | 28 | 31.12.2019 | 232,14  | 443,00 | 59:12:0010250:27 | сформирован, не уточнен |
| 4 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. А. Кирьянова, д. 16 | 1958 | 2014 | 393,50 | 34 | 31.12.2019 | 231,00  | 439,90 | 59:12:0010250:8 | сформирован, не уточнен |
| 5 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 11 | 1957 | 2016 | 749,80 | 53 | 31.12.2019 | 518,75  | 850,00 | 59:12:0010250:34 | сформирован, не уточнен |
| 6 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Комсомольская, д. 2/1 | 1977 | 2013 | 398,30 | 27 | 31.12.2020 | 119,89  | 6645,00 | 59:12:0010250:54 | сформирован |
| 7 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 9 | 1957 | 2013 | 486,80 | 34 | 31.12.2020 | 273,90  | 526,90 | 59:12:0010250:33 | сформирован, не уточнен |
| 8 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 7 | 1957 | 2013 | 744,4 | 43 | 31.12.2020 | 572,50  | 750,60 | 59:12:0010250:32 | сформирован, не уточнен |
| 9 | Чайковский городской округ | с. Фоки, ул. Заводская, д. 89  | 1895 | 2015 | 161,80 | 16 | 31.12.2020 | 127,90  | 300,00 | 59:12:0390003:15 | сформирован, не уточнен |
| 10 | Чайковский городской округ | с.Фоки ул. Кирова, д. 30 | 1915 | 2015 | 151,50 | 23 | 31.12.2021 | 203,00  | 500,00 | 59:12:0390009:105 | сформирован, не уточнен |
| 11 | Чайковский городской округ | с. Фоки ул. Кирова, д. 34 | 1915 | 2015 | 287,60 | 26 | 31.12.2021 | 155,40  | 500,00 | 59:12:0390009:103 | сформирован, не уточнен |
| 12 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Нагорная, д. 17 | 1963 | 2015 | 326,10 | 28 | 31.12.2021 | 194,22  | 1454,80 | 59:12:0010523:25 | сформирован, не уточнен |
| 13 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 17 | 1979 | 2015 | 342,50 | 22 | 31.12.2021 | 222,72  | 719,60 | 59:12:0010515:16 | сформирован, не уточнен |
| 14 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 6 | 1957 | 2015 | 482,90 | 34 | 31.12.2021 | 266,43  | 587,00 | 59:12:0010250:21 | сформирован, не уточнен |
| 15 | Чайковский городской округ | с. Фоки ул.Советская, д. 20 | 1939 | 2016 | 140,50 | 7 | 31.12.2021 | 113,40  | 700,00 | 59:12:0390004:285 | сформирован, не уточнен |
| 16 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 10 | 1957 | 2015 | 731,40 | 35 | 31.12.2021 | 653,10  | 823,70 | 59:12:0010250:23 | сформирован, не уточнен |
| 17 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 2 | 1957 | 2015 | 757,80 | 50 | 31.12.2021 | 510,00  | 756,50 | 59:12:0010250:19 | сформирован, не уточнен |
| 18 | Чайковский городской округ | с. Фоки ул. Ленина, д. 42 | 1942 | 2016 | 114,10 | 6 | 31.12.2021 | 105,50  | 1600,00 | 59:12:0390004:343 | сформирован, не уточнен |
| 19 | Чайковский городской округ | с.Фоки ул. Ленина, д. 61 | 1955 | 2016 | 117,30 | 11 | 31.12.2021 | 97,90  | 300,00 | 59:12:0390004:251 | сформирован, не уточнен |
| 20 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Мира, 3 | 1959 | 2015 | 503,10 | 40 | 31.12.2022 | 368,20  | 653,20 | 59:12:0010316:34 | сформирован, не уточнен |
| 21 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Мира,5 | 1970 | 2015 | 499,20 | 43 | 31.12.2022 | 288,90  | 1518,80 | 59:12:0010316:36 | сформирован, не уточнен |
| 22 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Мира, 9 | 1959 | 2015 | 491,70 | 31 | 31.12.2022 | 280,00  | 1346,60 | 59:12:0010316:32 | сформирован, не уточнен |
| 23 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Мира, 11 | 1959 | 2015 | 490,20 | 34 | 31.12.2022 | 311,30  | 1069,40 | 59:12:0010316:33 | сформирован, не уточнен |
| 24 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Мира, 13 | 1958 | 2015 | 495,10 | 31 | 31.12.2022 | 352,80  | 783,30 | 59:12:0010316:29 | сформирован, не уточнен |
| 25 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Мира, 15 | 1958 | 2015 | 482,60 | 34 | 31.12.2022 | 309,00  | 1512,00 | 59:12:0010316:35 | сформирован, не уточнен |
| 26 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Мира, 17 | 1959 | 2015 | 508,30 | 30 | 31.12.2022 | 249,00  | 769,20 | 59:12:0010316:30 | сформирован, не уточнен |
| 27 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 38 | 1959 | 2015 | 386,10 | 27 | 31.12.2022 | 257,50  | 800,60 | 59:12:0010316:41 | сформирован, не уточнен |
| 28 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 36 | 1959 | 2015 | 410,30 | 18 | 31.12.2022 | 261,00  | 857,80 | 59:12:0010316:42 | сформирован, не уточнен |
| 29 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 34 | 1959 | 2015 | 409,00 | 38 | 31.12.2022 | 266,20  | 919,50 | 59:12:0010316:43 | сформирован, не уточнен |
| 30 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 40 | 1959 | 2013 | 484,30 | 42 | 31.12.2022 | 291,20  | 904,40 | 59:12:0010316:37 | сформирован, не уточнен |
| 31 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, Приморский бульвар, 41 | 1959 | 2015 | 493,60 | 50 | 31.12.2022 | 314,20  | 1209,60 | 59:12:0010316:23 | сформирован, не уточнен |
| 32 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, Приморский бульвар, 43 | 1959 | 2015 | 493,60 | 31 | 31.12.2022 | 345,30  | 1153,80 | 59:12:0010316:26 | сформирован, не уточнен |
| 33 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, Приморский бульвар, 47 | 1959 | 2015 | 491,70 | 36 | 31.12.2023 | 370,00  | 1229,80 | 59:12:0010316:27 | сформирован, не уточнен |
| 34 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, Приморский бульвар, 49 | 1959 | 2015 | 489,40 | 42 | 31.12.2023 | 391,00  | 1 287,80  | 59:12:0010316:24 | сформирован, не уточнен |
| 35 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, Приморский бульвар, 35 | 1959 | 2015 | 492,10 | 43 | 31.12.2023 | 291,90  | 620,00 | 59:12:0010316:49 | сформирован, не уточнен |
| 36 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, Приморский бульвар, 37 | 1959 | 2015 | 493,00 | 26 | 31.12.2023 | 281,80  | 1097,00 | 59:12:0010316:28 | сформирован, не уточнен |
| 37 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Ленина, 4 | 1959 | 2015 | 491,50 | 28 | 31.12.2023 | 311,00  | 726,70 | 59:12:0010316:17 | сформирован, не уточнен |
| 38 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Ленина, 8 | 1959 | 2015 | 497,40 | 29 | 31.12.2023 | 325,40  | 620,50 | 59:12:0010316:11 | сформирован, не уточнен |
| 39 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Ленина, 10 | 1959 | 2015 | 498,10 | 38 | 31.12.2023 | 322,60  | 826,00 | 59:12:0010316:13 | сформирован, не уточнен |
| 40 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Ленина, 14 | 1959 | 2015 | 503,50 | 42 | 31.12.2023 | 318,00  | 692,70 | 59:12:0010316:15 | сформирован, не уточнен |
| 41 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Ленина, 16 | 1958 | 2015 | 500,30 | 37 | 31.12.2023 | 260,00  | 735,10 | 59:12:0010316:40 | сформирован, не уточнен |
| 42 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Ленина, 18 | 1958 | 2015 | 498,10 | 29 | 31.12.2023 | 270,00  | 771,77 | 59:12:0010316:16 | сформирован, не уточнен |
| 43 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 28 | 1959 | 2015 | 499,30 | 34 | 31.12.2023 | 331,80  | 735,20 | 59:12:0010316:45 | сформирован, не уточнен |
| 44 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 13 | 1977 | 2013 | 270,70 | 30 | 31.12.2023 | 187,50  | 1074,20 | 59:12:0010515:15 | сформирован, не уточнен |
| 45 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 14 | 1973 | 2013 | 482,40 | 60 | 31.12.2023 | 202,10  | 1724,10 | 59:12:0010514:18 | сформирован, не уточнен |
| 46 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 2 | 1985 | 2014 | 328,20 | 20 | 31.12.2023 | 182,90  | 888,10 | 59:12:0010515:17 | сформирован, не уточнен |
| 47 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 18 | 1983 | 2015 | 329,80 | 26 | 31.12.2023 | 225,30  | 1563,70 | 59:12:0010515:23 | сформирован, не уточнен |
| 48 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Нагорная, д. 6 | 1989 | 2015 | 339,20 | 24 | 31.12.2023 | 219,70  | 0,00 | нет | не сформирован |
| 49 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 5 | 1957 | 2015 | 480,50 | 24 | 31.12.2023 | 282,00  | 483,50 | 59:12:0010250:31 | сформирован, не уточнен |
| 50 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 12 | 1960 | 2015 | 464,87 | 30 | 31.12.2024 | 310,90  | 581,20 | 59:12:0010253:9 | сформирован, не уточнен |
| 51 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Горького, д. 12 | 1959 | 2015 | 548,20 | 56 | 31.12.2024 | 264,60  | 609,30 | 59:12:0010332:16 | сформирован, не уточнен |
| 52 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Камская, д. 14 | 1955 | 2016 | 410,10 | 27 | 31.12.2024 | 190,00  | 515,70 | 59:12:0010245:13 | сформирован, не уточнен |
| 53 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. А. Кирьянова, д. 10 | 1957 | 2015 | 488,30 | 37 | 31.12.2024 | 331,30  | 533,80 | 59:12:0010250:11 | сформирован, не уточнен |
| 54 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 27 | 1956 | 2014 | 755,90 | 46 | 31.12.2024 | 428,00  | 788,80 | 59:12:0010250:14 | сформирован, не уточнен |
| 55 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 31 | 1957 | 2015 | 742,50 | 47 | 31.12.2024 | 429,00  | 804,20 | 59:12:0010250:18 | сформирован, не уточнен |
| 56 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 29 | 1956 | 2015 | 479,30 | 21 | 31.12.2024 | 286,00  | 594,30 | 59:12:0010250:16 | сформирован, не уточнен |
| 57 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д.29а | 1957 | 2016 | 483,30 | 29 | 31.12.2024 | 292,30  | 505,20 | 59:12:0010250:17 | сформирован, не уточнен |
| 58 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Молодежная, д. 3 | 1957 | 2013 | 396,90 | 32 | 31.12.2024 | 186,50  | 420,00 | 59:12:0010253:11 | сформирован, не уточнен |
| 59 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Молодежная, д. 5 | 1957 | 2015 | 393,30 | 27 | 31.12.2024 | 219,00  | 414,40 | 59:12:0010253:12 | сформирован, не уточнен |
| 60 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 10 | 1961 | 2015 | 741,10 | 43 | 31.12.2024 | 475,00  | 855,30 | 59:12:0010253:8 | сформирован, не уточнен |
| 61 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, ул. Шоссейная, д. 4 | 1957 | 2016 | 748,70 | 56 | 31.12.2024 | 471,50  | 853,20 | 59:12:0010253:15 | сформирован, не уточнен |
| 62 | Чайковский городской округ | г. Чайковский, пер. Колхозный, д. 4/1 | 1989 | 2015 | 763,40 | 55 | 31.12.2024 | 484,20  | 3051,00 | 59:12:0010450:97 | сформирован |
|   | **Итого по Чайковскому городскому округу:** |   | **-** | **-** | **29165,37** | **2076,00** |  | **18453,25** | **58298,17** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  к муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Чайковский городской округ» на 2019-2025 годы  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения** |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование муниципального образования  | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по расселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |
| всего | в том числе | всего | в том числе | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |
| выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий | договоры о комплексном и устойчивом развитии территорий | переселение в свободный жилищный фонд | строительство домов | приобретение жилых помещений | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
| в строящихся домах | в домах, введеных в эксплуатацию |
|   |   | расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитиии территорий | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
| кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб.  | кв. м | руб.  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб.  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Чайковский городской округ | **29 165,37** | **1 409 656 249,70** | **15 818,47** | **15 818,47** | **573 353,67** | **746 744 132,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 346,90** | **662 912 117,02** | **0,00** | **0,00** | **11 941,44** | **601 345 124,89** | **0,00** | **0,00** | **1 405,46** | **61 566 992,13** | **5 361,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | **Всего по этапу 2019 года** | **2 674,20**  | **110 881 134,59** | **2 412,23** | **2 412,23** | **207 268,83** | **99 948 806,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **261,97** | **10 932 327,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **261,97** | **10 932 327,84** | **252,32** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, пер. Школьный, д.1 | 749,80  | 31 028 590,76 | 626,39 | 626,39 | 41 313 | 25 877 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,41 | 5 150 639,76  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,41 | 5 150 639,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, пер. Школьный, д.3 | 388,40  | 16 124 599,48 | 370,22 | 370,22 | 41 505 | 15 365 839,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,18 | 758 760,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,18 | 758 760,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, пер. Школьный, д.7 | 392,70  | 16 310 503,19 | 359,38 | 359,38 | 41 519 | 14 921 111,75  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,32 | 1 389 391,44  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,32 | 1 389 391,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. А. Кирьянова, д. 16 | 393,50  | 16 339 198,72 | 377,48 | 377,48 | 41 514 | 15 670 588,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,02 | 668 610,72  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,02 | 668 610,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Уральская, д. 11 | 749,80  | 31 078 242,44 | 678,76 | 678,76 | 41 419 | 28 113 317,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,04 | 2 964 925,44  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,04 | 2 964 925,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **Всего по этапу 2020 года** | **1 837,70**  | **78 242 528,46**  | **1 154,60**  | **1 154,60**  | **222 755,00**  | **48 188 022,86**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **683,10**  | **30 054 505,60**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **683,10**  | **30 054 505,60**  | **683,10**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| г. Чайковский, ул. Комсомольская, д. 2/1 | 398,30  | 17 388 278,60 | 115,70 | 115,70 | 44 551 | 4798166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,60 | 12 590 112,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,60 | 12 590 112,60 | 282,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Уральская, д. 9 | 486,80  | 20 110 468,10 | 416,20 | 416,20 | 44 551 | 17 232 518,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,60 | 2 877 950,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,60 | 2 877 950,10 | 70,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Уральская, д. 7 | 744,40  | 31 548 596,96 | 576,30 | 576,30 | 44 551 | 24 170 505,86  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,10 | 7 378 091,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,1 | 7 378 091,10 | 168,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Фоки, ул. Заводская, д. 89  | 161,80  | 7 208 351,80 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,80 | 7 208 351,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,8 | 7 208 351,80 | 161,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 17 | 46,40  | 1 986 833,00 | 46,40 | 46,40 | 44 551 | 1 986 833,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | **Всего по этапу 2021 года** | **2 835,77**  | **124 847 478,67**  | **2 393,34**  | **2 393,34**  | **44 551,00**  | **105 136 961,14**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **442,43**  | **19 710 517,53**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **442,43**  | **19 710 517,53**  | **442,43**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| с.Фоки ул. Кирова, д. 30 | 151,50  | 6 735 867,50 | 30,60 | 30,60 | 44 551,00 | 1 349 833,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,90 | 5 386 034,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,90 | 5 386 034,50  | 120,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Фоки ул. Кирова, д. 34 | 287,60  | 12 732 604,73 | 253,90 | 253,90 | 44 551,00 | 11 231 236,03  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,70 | 1 501 368,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,70 | 1 501 368,70  | 33,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Нагорная, д. 17 | 326,10  | 14 245 775,10 | 287,00 | 287,00 | 44 551,00 | 12 503 831,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,10 | 1 741 944,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,10 | 1 741 944,10  | 39,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 17 | 296,10  | 12 711 057,90 | 256,70 | 256,70 | 44 551,00 | 10 955 748,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,40 | 1 755 309,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,40 | 1 755 309,40  | 39,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, пер. Школьный, д. 6 | 482,90  | 21 379 867,50 | 294,20 | 294,20 | 44 551,00 | 12 973 093,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,70 | 8 406 773,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,70 | 8 406 773,70  | 188,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Фоки ул.Советская, д. 20 | 140,50  | 6 118 332,00 | 140,50 | 140,50 | 44 551,00 | 6 118 332,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 13 | 270,70  | 11 974 382,73 | 270,70 | 270,70 | 44 551,00 | 11 974 382,73  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 2 | 328,20  | 14 517 890,65 | 328,20 | 328,20 | 44 551,00 | 14 517 890,65  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Уральская, д. 12 | 464,87  | 20 569 994,66 | 444,24 | 444,24 | 44 551,00 | 19 650 907,53  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,63 | 919 087,13  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,63 | 919 087,13  | 20,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Фоки, ул. Ленина, д. 61 | 87,30  | 3 861 705,90 | 87,30 | 87,30 | 44 551,00 | 3 861 705,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | **Всего по этапу 2022 года** | **1 285,60**  | **61 732 901,32**  | **1 267,64**  | **1 267,64**  | **48 421,00**  | **60 863 260,16**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **17,96**  | 869 641,16  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **17,96**  | **869 641,16**  | **17,96**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| г. Чайковский, пер. Школьный, д. 10 | 731,40  | 0,00 | 713,44 | 713,44 | 48 421,00 | 34 254 427,85  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,96 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,96 | 869 641,16 | 17,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, пер. Школьный, д. 2 | 554,20  | 26 608 832,31 | 554,20 | 554,20 | 48 421,00 | 26 608 832,31  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | **Всего по этапу 2023 года** | **20 532,10**  | **1 033 952 206,66**  | **8 590,66**  | **8 590,66**  | **50 357,84** | **432 607 081,77**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **11 941,44**  | **601 345 124,89**  | **0,00**  | **0,00**  | **11 941,44**  | **601 345 124,89**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **3 966,09**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 38 | 386,10  | 19 443 162,02 | 141,50 | 141,50 | 50 357,84 | 7 125 634,36  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,60 | 12 317 527,66  | 0,00 | 0,00 | 244,60 | 12 317 527,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 135,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, пер. Школьный, д. 2 | 203,60  | 10 252 856,22 | 79,54 | 79,54 | 50 357,84 | 4 005 462,59  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,06 | 6 247 393,63  | 0,00 | 0,00 | 124,06 | 6 247 393,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 34 | 409,00  | 20 596 356,56 | 94,10 | 94,10 | 50 357,84 | 4 738 672,74  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,90 | 15 857 683,82  | 0,00 | 0,00 | 314,90 | 15 857 683,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 36 | 410,30  | 20 661 821,75 | 316,00 | 316,00 | 50 357,84 | 15 913 077,44  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,30 | 4 748 744,31  | 0,00 | 0,00 | 94,30 | 4 748 744,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 47,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 40 | 484,30  | 24 388 301,91 | 113,70 | 113,70 | 50 357,84 | 5 725 686,41  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,60 | 18 662 615,50  | 0,00 | 0,00 | 370,60 | 18 662 615,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 72,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 28 | 499,30  | 25 143 669,51 | 257,10 | 257,10 | 50 357,84 | 12 947 000,66  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,20 | 12 196 668,85  | 0,00 | 0,00 | 242,20 | 12 196 668,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, Приморский бульвар, 41 | 493,60  | 24 856 629,82 | 26,30 | 26,30 | 50 357,84 | 1 324 411,19  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,30 | 23 532 218,63  | 0,00 | 0,00 | 467,30 | 23 532 218,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 128,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, Приморский бульвар, 47 | 491,70  | 24 760 949,93 | 191,90 | 191,90 | 50 357,84 | 9 663 669,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,80 | 15 097 280,43  | 0,00 | 0,00 | 299,80 | 15 097 280,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 59,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Ленина, 10 | 498,10  | 25 083 240,10 | 232,70 | 232,70 | 50 357,84 | 11 718 269,37  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,40 | 13 364 970,74  | 0,00 | 0,00 | 265,40 | 13 364 970,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Ленина, 16 | 500,30  | 25 194 027,35 | 96,60 | 96,60 | 50 357,84 | 4 864 567,34  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,70 | 20 329 460,01  | 0,00 | 0,00 | 403,70 | 20 329 460,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 158,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 18 | 329,80  | 16 608 015,63 | 179,60 | 179,60 | 50 357,84 | 9 044 268,06  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,20 | 7 563 747,57  | 0,00 | 0,00 | 150,20 | 7 563 747,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 112,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Уральская, д. 5 | 480,50  | 24 196 942,12 | 409,40 | 409,40 | 50 357,84 | 20 616 499,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,10 | 3 580 442,42  | 0,00 | 0,00 | 71,10 | 3 580 442,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 71,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Ленина, 18 | 498,10  | 25 083 240,10 | 256,70 | 256,70 | 50 357,84 | 12 926 857,53  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,40 | 12 156 382,58  | 0,00 | 0,00 | 241,40 | 12 156 382,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Горького, д. 12 | 548,20  | 27 606 167,89 | 338,20 | 338,2 | 50 357,84 | 17 031 021,49  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 10 575 146,40  | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 10 575 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Камская, д. 14 | 410,10  | 20 651 750,18 | 225,70 | 225,7 | 50 357,84 | 11 365 764,49  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,40 | 9 285 985,70  | 0,00 | 0,00 | 184,40 | 9 285 985,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 48,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. А. Кирьянова, д. 10 | 488,30  | 24 589 733,27 | 72,20 | 72,2 | 50 357,84 | 3 635 836,05  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,10 | 20 953 897,22  | 0,00 | 0,00 | 416,10 | 20 953 897,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 344,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 27 | 755,90  | 38 065 491,26 | 447,16 | 447,16 | 50 357,84 | 22 518 011,73  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,74 | 15 547 479,52  | 0,00 | 0,00 | 308,74 | 15 547 479,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 206,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 31 | 742,50  | 37 390 696,20 | 691,60 | 691,60 | 50 357,84 | 34 827 482,14  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,90 | 2 563 214,06  | 0,00 | 0,00 | 50,90 | 2 563 214,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 50,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 29 | 479,30  | 24 136 512,71 | 376,37 | 376,37 | 50 357,84 | 18 953 180,24  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,93 | 5 183 332,47  | 0,00 | 0,00 | 102,93 | 5 183 332,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 71,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д.29а | 483,30  | 24 337 944,07 | 349,72 | 349,72 | 50 357,84 | 17 611 143,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,58 | 6 726 800,27  | 0,00 | 0,00 | 133,58 | 6 726 800,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 31,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Молодежная, д. 3 | 396,60  | 19 987 026,70 | 0,00 | 0,00 | 50 357,84 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,60 | 19 987 026,70  | 0,00 | 0,00 | 396,90 | 19 987 026,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 106,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Молодежная, д. 5 | 393,30  | 19 805 738,47 | 0,00 | 0,00 | 50 357,84 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,30 | 19 805 738,47  | 0,00 | 0,00 | 393,30 | 19 805 738,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 150,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Уральская, д. 10 | 741,10  | 37 320 195,22 | 490,06 | 490,06 | 50 357,84 | 24 678 363,07  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,04 | 12 641 832,15  | 0,00 | 0,00 | 251,04 | 12 641 832,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 183,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Шоссейная, д. 4 | 748,70  | 37 702 914,81 | 346,01 | 346,01 | 50 357,84 | 17 424 316,22  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,69 | 20 278 598,59  | 0,00 | 0,00 | 402,69 | 20 278 598,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, пер. Колхозный, д. 4/1 | 763,40  | 38 443 175,06 | 337,70 | 337,70 | 50 357,84 | 17 005 842,57  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,70 | 21 437 332,49  | 0,00 | 0,00 | 425,70 | 21 437 332,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 296,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, Приморский бульвар, 35 | 492,10  | 24 781 093,06 | 189,20 | 189,20 | 50 357,84 | 9 527 703,33  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,90 | 15 253 389,74  | 0,00 | 0,00 | 302,90 | 15 253 389,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 121,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Мира, 3 | 503,10  | 25 335 029,30 | 151,70 | 151,70 | 50 357,84 | 7 639 284,33  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,40 | 17 695 744,98  | 0,00 | 0,00 | 351,40 | 17 695 744,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Мира,5 | 499,20  | 25 138 633,73 | 108,80 | 108,80 | 50 357,84 | 5 478 932,99  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,40 | 19 659 700,74  | 0,00 | 0,00 | 390,40 | 19 659 700,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 38,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Мира, 9 | 491,70  | 24 760 949,93 | 0,00 | 0,00 | 50 357,84 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,70 | 24 760 949,93  | 0,00 | 0,00 | 491,70 | 24 760 949,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Мира, 11 | 490,20  | 24 685 413,17 | 60,60 | 60,60 | 50 357,84 | 3 051 685,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,60 | 21 633 728,06  | 0,00 | 0,00 | 429,60 | 21 633 728,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Мира, 13 | 495,10  | 24 932 166,58 | 132,00 | 132,00 | 50 357,84 | 6 647 234,88  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,10 | 18 284 931,70  | 0,00 | 0,00 | 363,10 | 18 284 931,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 26,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Мира, 15 | 482,60  | 24 302 693,58 | 136,30 | 136,30 | 50 357,84 | 6 863 773,59  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,30 | 17 438 919,99  | 0,00 | 0,00 | 346,30 | 17 438 919,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 70,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Мира, 17 | 508,30  | 25 596 890,07 | 119,10 | 119,10 | 50 357,84 | 5 997 618,74  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,20 | 19 599 271,33  | 0,00 | 0,00 | 389,20 | 19 599 271,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 72,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Ленина, 4 | 491,50  | 24 750 878,36 | 195,70 | 195,70 | 50 357,84 | 9 855 029,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,80 | 14 895 849,07  | 0,00 | 0,00 | 295,80 | 14 895 849,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 104,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Ленина, 8 | 497,40  | 25 047 989,62 | 371,30 | 371,30 | 50 357,84 | 18 697 865,99  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,10 | 6 350 123,62  | 0,00 | 0,00 | 126,10 | 6 350 123,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 73,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, ул. Ленина, 14 | 503,50  | 25 355 172,44 | 133,00 | 133,00  | 50 357,84 | 6 697 592,72  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 370,50  | 18 657 579,72  | 0,00  | 0,00  | 370,50  | 18 657 579,72 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 101,90  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| г. Чайковский, Приморский бульвар, 37 | 493,00  | 24 826 415,12 | 62,00 | 62,00 | 50 357,84 | 3 122 186,08  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,00 | 21 704 229,04  | 0,00 | 0,00 | 431,00 | 21 704 229,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 34,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, Приморский бульвар, 43 | 493,60  | 24 856 629,82 | 158,30 | 158,30 | 50 357,84 | 7 971 646,07  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,30 | 16 884 983,75  | 0,00 | 0,00 | 335,30 | 16 884 983,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Чайковский, Приморский бульвар, 49 | 489,40  | 24 645 126,90 | 246,60 | 246,60 | 50 357,84 | 12 418 243,34  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,80 | 12 226 883,55  | 0,00 | 0,00 | 242,80 | 12 226 883,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Фоки ул. Ленина, д. 42 | 114,10  | 5 745 829,54 | 61,10 | 61,10 | 50 357,84 | 3 076 864,02  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 2 668 965,52  | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 2 668 965,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с.Фоки ул.Ленина, д. 61 | 30,00  | 1 510 735,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 1 510 735,20  | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 1 510 735,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | г. Чайковский, ул. Нагорная, д. 6 | 339,20  | 17 081 379,33 | 141,80 | 141,80 | 50 357,84 | 7 140 741,71  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,40 | 9 940 637,62  | 0,00 | 0,00 | 197,40 | 9 940 637,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 197,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 14 | 482,40  | 24 292 622,02 | 253,30 | 253,30 | 50 357,84 | 12 755 640,87  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,10 | 229,10 | 11 536 981,14  | 0,00 | 0,00 | 229,10 | 11 536 981,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  к муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Чайковский городской округ» на 2019-2025 годы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая жилая площадь | Источники финансирования программы | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |
| Всего | в том числе | Всего |  в том числе | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |
| Собственность граждан | Муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств переселения граждан по договору о развитиии застроленной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный | за счет средств собственников жилья | за счет средств иных лиц (инвесторов по договору о развитии застроенной территории) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 2076 | 767 | 627 | 140 | 29 165,37 | 23 803,47 | 5 361,90 | 1 409 656 249,70 | 1 338 276 634,78 | 65 507 826,12 | 5 871 788,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Всего по Чайковскому городскому округу по этапу 2019 года | 191 | 65 | 57 | 8 | 2 674,20  | 2 421,88 | 252,32 | 110 881 134,59 | 104 440 275,43 | 569 070,36 | 5 871 788,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Всего по этапу 2020 года | 121 | 41 | 24 | 17 | 1 837,70  | 1 154,60 | 683,10 | 78 242 528,46 | 74 330 402,04 | 3 912 126,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Всего по этапу 2021 года | 227 | 69 | 56 | 13 | 2 835,77  | 2 393,34 | 442,43 | 124 847 478,67 | 118 605 104,73 | 6 242 373,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Всего по этапу 2022 года | 65 | 30 | 29 | 1 | 1 285,60  | 1 267,64 | 17,96 | 61 732 901,32 | 58 646 256,25 | 3 086 645,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Всего по этапу 2023 года | 1472 | 562 | 461 | 101 | 20 532,10  | 16 566,01 | 3 966,09 | 1 033 952 206,66 | 982 254 596,33 | 51 697 610,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Чайковский городской округ» на 2019-2025 годы  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | Количество переселяемых жителей |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Чайковский городской округ | 2 674,20  | 1 837,70  | 2 835,77  | 1 285,60  | 8 590,66  | 11 941,44  | 0,00  | 29 165,37  | 191  | 121  | 227  | 65  | 616  | 856  | 0  | 2 076  |