

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского городского округа, решением Думы Чайковского городского округа от 23 декабря 2020 г. № 438 «О бюджете Чайковского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Территориальное развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 21 января 2019 г. № 14/1 (в редакции постановлений администрации Чайковского городского округа от 08.08.2019 № 1370, от 19.11.2019 № 1833, от 04.03.2020 № 229, от 22.04.2020 № 432, от 26.06.2020 №603, от 24.11.2020 № 1127, от 24.12.2020 №1263, от 16.03.2021 № 217, от 29.04.2021 № 420, от 31.05.2021 № 520, от 25.06.2021 № 607, от 06.09.2021 № 928, от 23.09.2021 № 986, от 15.10.2021 № 1059, от 29.11.2021 № 1234).

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа –

глава администрации

Чайковского городского округа Ю.Г. Востриков

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Чайковского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Изменения,**

**которые вносятся в муниципальную программу**

**«Территориальное развитие Чайковского городского округа»**

1. В паспорте муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа» (далее - Программа) позиции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели программы | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование показателя | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | | 1 | Количество построенных сетей газопровода, км | 19,901 | 4,0975 | 0,0000 | 15,4999 | 22,5007 | | 2 | Количество построенных, отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, км | 3,171 | 0,696 | 4,594 | 9,065 | 9,065 | | 3 | Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Объемы бюджетных ассигнований | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | Итого | | Всего, в том числе: | 105045,61161 | 56810,46126 | 193214,88100 | 128680,04700 | 102275,17800 | 586026,17887 | | Местный бюджет | 43864,31452 | 47458,85987 | 129381,71750 | 50778,64400 | 53585,70200 | 325069,23789 | | Краевой бюджет | 51847,12495 | 9351,60139 | 63833,16350 | 77901,40300 | 48689,47600 | 251622,76884 | | Федеральный бюджет | 9334,17214 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9334,17214 | | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Выполнить строительство 61,9991 км сетей газопровода.  Выполнить строительство, ремонт 33,162 км сетей водоснабжения и водоотведения.  Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями градостроительного кодекса Российской Федерации - 100 %. |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели программы | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование показателя | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | | 1 | Количество построенных сетей газопровода, км | 19,901 | 4,0975 | 0,0000 | 15,3524 | 22,4869 | | 2 | Количество построенных, отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, км | 3,171 | 0,696 | 10,6195 | 8,712 | 3,0639 | | 3 | Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Объемы бюджетных ассигнований | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | Итого | | Всего, в том числе: | 105045,61161 | 56810,46126 | 186780,42800 | 128680,04700 | 102275,17800 | 579591,72587 | | Местный бюджет | 43864,31452 | 47458,85987 | 122947,26450 | 50778,64400 | 53585,70200 | 318634,78489 | | Краевой бюджет | 51847,12495 | 9351,60139 | 63833,16350 | 77901,40300 | 48689,47600 | 251622,76884 | | Федеральный бюджет | 9334,17214 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9334,17214 | | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Выполнить строительство 61,8378 км сетей газопровода.  Выполнить строительство, ремонт 26,2624 км сетей водоснабжения и водоотведения.  Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями градостроительного кодекса Российской Федерации - 100 %. |

2. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы газификации» позиции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование показателя | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | | 1 | Количество построенных сетей газопровода, км | 19,901 | 4,0975 | 0,0000 | 15,4999 | 22,5007 | |
| Объемы бюджетных ассигнований | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | Итого | | Всего,  в том числе: | 50773,20577 | 10397,90198 | 16359,66900 | 19829,51700 | 32012,47100 | 129372,76475 | | Местный бюджет | 12999,98109 | 5001,31585 | 15931,63200 | 6382,11200 | 9427,84900 | 49742,88994 | | Краевой бюджет | 28439,05254 | 5396,58613 | 428,03700 | 13447,40500 | 22584,62200 | 70295,70267 | | Федеральный  бюджет | 9334,17214 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9334,17214 | | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнить строительство 61,9991 км сетей газопровода |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование показателя | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | | 1 | Количество построенных сетей газопровода, км | 19,901 | 4,0975 | 0,0000 | 15,3524 | 22,4869 | |
| Объемы бюджетных ассигнований | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | Итого | | Всего,  в том числе: | 50773,20577 | 10397,90198 | 14035,18900 | 19829,51700 | 32012,47100 | 127048,28475 | | Местный бюджет | 12999,98109 | 5001,31585 | 13607,15200 | 6382,11200 | 9427,84900 | 47418,40994 | | Краевой бюджет | 28439,05254 | 5396,58613 | 428,03700 | 13447,40500 | 22584,62200 | 70295,70267 | | Федеральный  бюджет | 9334,17214 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9334,17214 | | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнить строительство 61,8378 км сетей газопровода |

3. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» позиции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование показателя | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) | | 1 | Количество построенных, отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, км | 3,171 | 0,696 | 4,594 | 9,065 | 9,065 | |
| Объемы бюджетных ассигнований | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | Итого | | Всего,  в том числе: | 2310,32034 | 3235,21129 | 89639,00700 | 80463,92700 | 41876,10400 | 217524,56963 | | Местный бюджет | 1445,82034 | 3235,21129 | 46443,40700 | 16009,92900 | 15771,25000 | 82905,61763 | | Краевой бюджет | 864,50000 | 0,00000 | 43195,60000 | 64453,99800 | 26104,85400 | 134618,95200 | | Федеральный  бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнить строительство, ремонт 33,162 км сетей водоснабжения и водоотведения |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование показателя | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) | | 1 | Количество построенных, отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, км | 3,171 | 0,696 | 10,6195 | 8,712 | 3,0639 | |
| Объемы бюджетных ассигнований | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | Итого | | Всего,  в том числе: | 2310,32034 | 3235,21129 | 82245,15300 | 80463,92700 | 41876,10400 | 210130,71563 | | Местный бюджет | 1445,82034 | 3235,21129 | 40820,38250 | 16009,92900 | 15771,25000 | 77282,59313 | | Краевой бюджет | 864,50000 | 0,00000 | 41424,77050 | 64453,99800 | 26104,85400 | 132848,12250 | | Федеральный  бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнить строительство, ремонт 26,2624 км сетей водоснабжения и водоотведения |

4. В паспорте Подпрограммы «Развитие системы теплоснабжения» позицию:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование показателя | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) | | 1 | Количество построенных, отремонтированных сетей теплоснабжения, км | 0,228 | 0,539 | 0,120 | 0,156 | 0,156 | | 2 | Количество построенных (реконструированных) котельных, ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Объемы бюджетных ассигнований | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | Итого | | Всего,  в том числе: | 25108,61694 | 10707,58573 | 22673,08000 | 498,38000 | 498,38000 | 59486,04267 | | Местный бюджет | 3090,38925 | 6752,57047 | 2196,22400 | 498,38000 | 498,38000 | 13035,94372 | | Краевой бюджет | 22018,22769 | 3955,01526 | 20476,85600 | 0,00000 | 0,00000 | 46450,09895 | | Федеральный  бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнить строительство, ремонт 1,199 км сетей теплоснабжения;  Выполнить строительство (реконструкцию) котельных – 1 ед. |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование показателя | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) | | 1 | Количество построенных, отремонтированных сетей теплоснабжения, км | 0,228 | 0,539 | 0,134 | 0,156 | 0,156 | | 2 | Количество построенных (реконструированных) котельных, ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Объемы бюджетных ассигнований | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | Итого | | Всего,  в том числе: | 25108,61694 | 10707,58573 | 22690,94200 | 498,38000 | 498,38000 | 59503,90467 | | Местный бюджет | 3090,38925 | 6752,57047 | 2214,08600 | 498,38000 | 498,38000 | 13053,80572 | | Краевой бюджет | 22018,22769 | 3955,01526 | 20476,85600 | 0,00000 | 0,00000 | 46450,09895 | | Федеральный  бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнить строительство, ремонт 1,213 км сетей теплоснабжения;  Выполнить строительство (реконструкцию) котельных – 1 ед. |

5. В паспорте Подпрограммы «Градостроительная документация» позицию:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | Итого | | Всего,  в том числе: | 1164,30688 | 1264,00000 | 8454,25600 | 594,71800 | 594,71800 | 12071,99888 | | Местный бюджет | 1164,30688 | 1264,00000 | 8454,25600 | 594,71800 | 594,71800 | 12071,99888 | | Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Федеральный  бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | Итого | | Всего,  в том числе: | 1164,30688 | 1264,00000 | 8140,98700 | 594,71800 | 594,71800 | 11758,72988 | | Местный бюджет | 1164,30688 | 1264,00000 | 8140,98700 | 594,71800 | 594,71800 | 11758,72988 | | Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Федеральный  бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |

6. Паспорт Подпрограммы «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Участники подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа  УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами.  2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт гидротехнических сооружений.  3. Создание условий для обслуживания инженерных коммуникаций. |
| Целевые показатели подпрограммы | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование показателя | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) | | 1 | Обеспечение земельного участка под ФАП инженерными сетями, % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Выполнена реконструкция ГТС, ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 3 | Приобретение передвижной автомастерской, ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2023 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | Итого | | Всего,  в том числе: | 2584,74530 | 5860,57700 | 32244,59100 | 0,00000 | 0,00000 | 40689,91330 | | Местный бюджет | 2059,40058 | 5860,57700 | 30741,09100 | 0,00000 | 0,00000 | 38661,06858 | | Краевой бюджет | 525,34472 | 0,00000 | 1503,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 2028,84472 | | Федеральный  бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Доля обеспечения земельного участка под ФАП инженерными сетями -100 %;  2. Выполнить реконструкцию ГТС 2 ед.  3. Приобретение передвижной автомастерской-1ед. |

7. Приложение 8 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа» к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Приложение 8 к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа» | | | | | |
| **Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **«Территориальное развитие Чайковского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование задачи, мероприятия | Исполнитель | | Источник финансирования | | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Показатели результативности выполнения программы | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | ед. | | базовое значение | | Факт | | | План | | |
| Всего | | 2019 (факт) | | 2020 (факт) | | 2021 (план) | | 2022 (план) | | 2023 (план) | | изм. | | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Подпрограмма 1. Развитие системы газификации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы газоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.1. Строительство распределительных газопроводов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Распределительные газопроводы д. М. Букор Чайковского района Пермского края | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 1 150,78834 | | 1 150,78834 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | Количество построенных сетей газопровода | | км | | 0 | | 19,901 | | 4,0975 | 0 | 15,3524 | 22,4869 |
| краевой бюджет | | 3 452,36504 | | 3 452,36504 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| федеральный бюджет | | 9 334,17214 | | 9 334,17214 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***13 937,32552*** | | ***13 937,32552*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 1.1.2. Распределительные газопроводы в д. Дубовая, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 6 701,10500 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 2 700,60800 | | 0,00000 | | 4000,49700 | |
| краевой бюджет | | 12 001,49000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 12001,49000 | |
| ***Всего*** | | ***18 702,59500*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***2 700,60800*** | | ***0,00000*** | | ***16001,98700*** | |
| 1.1.3. Распределительные газопроводы в д. Карша | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 99,052117 | | 99,052117 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| 1.1.4. Распределительные газопроводы в д. Карша Фокинского сельского поселения Чайковского района Пермского края | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 5 107,79281 | | 5 107,79281 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| краевой бюджет | | 15 323,37841 | | 15 323,37841 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***20 431,17122*** | | ***20 431,17122*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 1.1.5. Распределительный газопровод по ул. Сайгатская, Красноармейская в микрорайоне "Азинский", г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 1 877,26672 | | 1 877,26672 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| краевой бюджет | | 6 690,70498 | | 6 690,70498 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***8 567,97170*** | | ***8 567,97170*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 1.1.6. Распределительный газопровод по ул. Боровая, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 2 972,60412 | | 2 972,60412 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| краевой бюджет | | 2 972,60411 | | 2 972,60411 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***5 945,20823*** | | ***5 945,20823*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 1.1.7. Газификация д. Марково | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| краевой бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 1.1.8. Распределительные газопроводы д. Дедушкино, Чайковский район, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | | 1.1.8. Распределительные газопроводы д. Дедушкино, Чайковский район, Пермский край | | 566,68562 | | 192,26760 | | 309,09602 | | 65,32200 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| краевой бюджет | | 5 824,62313 | | 0,00000 | | 5 396,58613 | | 428,03700 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***6 391,30875*** | | ***192,26760*** | | ***5 705,68215*** | | ***493,35900*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 1.1.9. Строительство газораспределительных сетей с. Фоки (ул. Садовая) | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 134,17381 | | 134,17381 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| краевой бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***134,17381*** | | ***134,17381*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 1.1.10. Распределительные газопроводы д. Ольховочка, Чайковский район, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 62,04103 | | 62,04103 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| 1.1.11. Распределительные газопроводы в д. Гаревая, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 1 956,87500 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 1 193,14300 | | 763,73200 | | 0,00000 | |
| краевой бюджет | | 2 291,19400 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 2291,19400 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***4 248,06900*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***1 193,14300*** | | ***3054,92600*** | | ***0,00000*** | |
| 1.1.12. Газопровод в д. Каменный Ключ (ул. Центральная, Молодежная), Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 1 961,40600 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 1 306,77900 | | 654,62700 | | 0,00000 | |
| краевой бюджет | | 1 963,88000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 1963,88000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***3 925,28600*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***1 306,77900*** | | ***2618,50700*** | | ***0,00000*** | |
| 1.1.13. Газопровод ГРС - д. Каменный Ключ, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 1 367,71800 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 1 113,14000 | | 254,57800 | | 0,00000 | | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | | ед. | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 2 | 0 |
| краевой бюджет | | 763,73100 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 763,73100 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***2 131,44900*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***1 113,14000*** | | ***1018,30900*** | | ***0,00000*** | |
| 1.1.14. Распределительные газопроводы с. Фоки, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 2 359,38600 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 1 268,34100 | | 1091,04500 | | 0,00000 | |
| краевой бюджет | | 3 273,13400 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 3273,13400 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***5 632,52000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***1 268,34100*** | | ***4364,17900*** | | ***0,00000*** | |
| 1.1.15. Газопровод в мкр. Заринский (ул. Суколда), г.Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 2 288,61800 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 570,12900 | | 1718,48900 | | 0,00000 | |
| краевой бюджет | | 5 155,46600 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 5 155,46600 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***7 444,08400*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***570,12900*** | | ***6873,95500*** | | ***0,00000*** | |
| 1.1.16. Газопровод в мкр. Заринский (ул. Комсомольская), г.Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 1 607,96500 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 989,70600 | | 0,00000 | | 618,25900 | |
| краевой бюджет | | 1 854,77600 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 1854,77600 | |
| ***Всего*** | | ***3 462,74100*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***989,70600*** | | ***0,00000*** | | ***2473,03500*** | |
| 1.1.17. Газопровод по ул. Звездная, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 1 800,08300 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 1 072,72000 | | 0,00000 | | 727,36300 | |
| краевой бюджет | | 2 182,08900 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 2182,08900 | |
| ***Всего*** | | ***3 982,17200*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***1 072,72000*** | | ***0,00000*** | | ***2909,45200*** | |
| 1.1.18. Газопровод по ул. Подгорная, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| краевой бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 1.1.19. Газопровод в мкр. Южный, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 4 059,92700 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 1 877,83800 | | 0,00000 | | 2182,08900 | |
| краевой бюджет | | 6 546,26700 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 6546,26700 | |
| ***Всего*** | | ***10 606,19400*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***1 877,83800*** | | ***0,00000*** | | ***8728,35600*** | |
| 1.1.20. Проведение работ, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию распределительных газопроводов | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 449,80100 | | 399,80100 | | 50,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 33,25400 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 33,25400 | | 0,00000 | | 0,00000 | | Количество изготовленных технических планов объектов капитального строительства | | ед. | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 0 | 0 |
|  | | ***Всего*** | | ***483,05500*** | | ***399,80100*** | | ***50,00000*** | | ***33,25400*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 1.1.21. Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины | Администрация Чайковского ГО | | Местный бюджет | | 3 400,00000 | | 0,00000 | | 3 400,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | Исполнение решений судов и оплата государственной пошлины | | ед. | | 0 | | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по задаче 1.1.** |  | | **местный бюджет** | | **39 956,54162** | | **11 995,78660** | | **3 759,09602** | | **12 190,98000** | | **4482,47100** | | **7528,20800** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | | **70 295,70267** | | **28 439,05254** | | **5 396,58613** | | **428,03700** | | **13447,40500** | | **22584,62200** | |
| **федеральный бюджет** | | **9 334,17214** | | **9 334,17214** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | |
| **Всего** | | **119 586,41643** | | **49 769,01128** | | **9 155,68215** | | **12 619,01700** | | **17929,87600** | | **30112,83000** | |
| **Задача 1.2. Обслуживание объектов газоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 1.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 7 461,86832 | | 1 004,19449 | | 1 242,21983 | | 1 416,17200 | | 1899,64100 | | 1899,64100 | | Протяженность сетей газопровода, по которым выполняется содержание | | км | | 30,189 | | 30,189 | | 49,086 | 49,086 | 49,086 | 49,086 |
|
|
|
|
|
| **Итого по задаче 1.2.** |  | |  | | **7 461,86832** | | **1 004,19449** | | **1 242,21983** | | **1 416,17200** | | **1899,64100** | | **1899,64100** | |  | | | | | | | | | | | |
| **Итого по подпрограмме 1** |  | | **местный бюджет** | | **47 418,40994** | | **12 999,98109** | | **5 001,31585** | | **13 607,15200** | | **6 382,11200** | | **9 427,84900** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | | **70 295,70267** | | **28 439,05254** | | **5 396,58613** | | **428,03700** | | **13447,40500** | | **22584,62200** | |
| **федеральный бюджет** | | **9 334,17214** | | **9 334,17214** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | |
| **Всего** | | **127 048,28475** | | **50 773,20577** | | **10 397,90198** | | **14 035,18900** | | **19829,51700** | | **32012,47100** | |
| **Подпрограмма 2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, в том числе | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 6 611,52591 | | 1 445,82034 | | 1 842,31957 | | 2 967,86600 | | 177,76000 | | 177,76000 | | Количество поостренных, отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения | | км | | 0 | | 3,171 | | 0,696 | 10,6195 | 8,712 | 3,0639 |
| краевой бюджет | | 864,50000 | | 864,50000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***7 476,02591*** | | ***2 310,32034*** | | ***1 842,31957*** | | ***2 967,86600*** | | ***177,76000*** | | ***177,76000*** | |
| 2.1.1.1. Ремонт сетей водоснабжения по адресу: Пермский край, г. Чайковский, д. Засечный, ул. Советская, пер. Октябрьский | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 264,50000 | | 264,50000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| краевой бюджет | | 264,50000 | | 264,50000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***529,00000*** | | ***529,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 2.1.1.2. Ремонт систем водоснабжения по адресу: Пермский край, г. Чайковский, п. Буренка, ул. Новая, ул. Лесная, ул. Зеленая, ул. Молодежная | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 200,00000 | | 200,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| краевой бюджет | | 200,00000 | | 200,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***400,00000*** | | ***400,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 2.1.1.3. Ремонт сетей водоснабжения по адресу: Пермский край, г. Чайковский, д. Дедушкино, ул. Садовая | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 200,00000 | | 200,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| краевой бюджет | | 200,00000 | | 200,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***400,00000*** | | ***400,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 2.1.1.4. Ремонт сетей водоснабжения по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Уральское, ул. Школьная | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 200,00000 | | 200,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| краевой бюджет | | 200,00000 | | 200,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***400,00000*** | | ***400,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 2.1.2. Водопровод в д. Дубовая, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 9 639,67400 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 2 001,91400 | | 2686,14200 | | 4951,61800 | | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения | | ед. | | 0 | | 0 | | 1 | 4 | 2 | 4 |
| краевой бюджет | | 22 913,28000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 8058,42600 | | 14854,85400 | |
| ***Всего*** | | ***32 552,95400*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***2 001,91400*** | | ***10744,56800*** | | ***19806,47200*** | |
| 2.1.3. Водопровод п. Прикамский | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 5 707,50000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 5 707,50000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| краевой бюджет | | 4 350,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 4 350,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***10 057,50000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***10 057,50000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 2.1.4. Очистные сооружения в д. Дубовая (Канализационная насосная станция и напорные сети канализации) | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 14 380,00572 | | 0,00000 | | 1 392,89172 | | 12 987,11400 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| краевой бюджет | | 12 826,93000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 12 826,93000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***27 206,93572*** | | ***0,00000*** | | ***1 392,89172*** | | ***25 814,04400*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 2.1.5. Водопровод в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 20 165,20800 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 5 209,69900 | | 12046,50000 | | 2909,00900 | |
| краевой бюджет | | 46 754,57200 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 35504,57200 | | 11250,00000 | |
| ***Всего*** | | ***66 919,78000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***5 209,69900*** | | ***47551,07200*** | | ***14159,00900*** | |
| 2.1.6. Водопровод в мкр. Уральский (ул. Первомайская, Красноармейская, Азина (частный сектор), Заречная), г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 9 528,46050 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 9 528,46050 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| краевой бюджет | | 7 852,24050 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 7 852,24050 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***17 380,70100*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***17 380,70100*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 2.1.7. Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения | УСИА администрации Чайковского городского округа | | краевой бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
|
| 2.1.8. Водопровод в мкр. Завьялово: ул. Пушкина, Есенина, Лермонтова, Бажова, Назарова, Цветаевой, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | | Местный бюджет | | 1 463,52500 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 1463,52500 | |
| 2.1.9. Водопровод в д. Марково, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | | Местный бюджет | | 2 013,69400 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 2013,69400 | |
| 2.1.10. Очистные сооружения в с. Большой Букор, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | | Местный бюджет | | 3 057,47200 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 3057,47200 | |
| 2.1.11. Сети водоотведения на ул. Суколда, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городского округа | | Местный бюджет | | 1 198,17200 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 1198,17200 | |
| 2.1.12. Разработка и подготовка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 1 099,52700 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 1099,52700 | | 0,00000 | |
| краевой бюджет | | 20 891,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 20891,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***21 990,52700*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***21990,52700*** | | ***0,00000*** | |
| 2.1.13. Проведение технического аудита состояния очистных сооружений и сетей водоотведения | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | *862,92700* | | *0,00000* | | *0,00000* | | *862,92700* | | *0,00000* | | *0,00000* | | Получение заключения технического аудита состояния очистных сооружений и сетей водоотведения | | ед. | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | | *16 395,60000* | | *0,00000* | | *0,00000* | | *16 395,60000* | | *0,00000* | | *0,00000* | |
| ***Всего*** | | ***17 258,52700*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***17 258,52700*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 2.1.14. Реконструкция "Здание водонасосной станции второго подъема" | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 382,01600 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 382,01600 | | 0,00000 | | 0,00000 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| краевой бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| ***Всего*** | | ***382,01600*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***382,01600*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 2.1.15. Проведение работ, направленных на обеспечение ввода в экслуатацию объектов водоснабжения | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | | Местный бюджет | | 26,38600 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 26,38600 | | 0,00000 | | 0,00000 | | Количество изготовленных технических планов объектов капитального строительства | | ед. | | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 0 | 0 |
| **Итого по задаче 2.1.** |  | | **местный бюджет** | | **76 136,09313** | | **1 445,82034** | | **3 235,21129** | | **39 673,88250** | | **16009,92900** | | **15771,25000** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | | **132 848,12250** | | **864,50000** | | **0,00000** | | **41 424,77050** | | **64453,99800** | | **26104,85400** | |
| **Всего** | | **208 984,21563** | | **2 310,32034** | | **3 235,21129** | | **81 098,65300** | | **80463,92700** | | **41876,10400** | |
| **Задача 2.2. Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | Количество объектов водоснабжения, по которым проводится содержание | | ед. | | 52 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2.2.2. Разработка Схемы водоснабжения и водоотведения | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 692,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 692,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | Количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения | | ед. | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2.3. Разработка документации зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 454,50000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 454,50000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | Количество скважин, на которые разработаны документы | | ед. | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 2.2.** |  | |  | | **1 146,50000** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **1 146,50000** | | **0,00000** | | **0,00000** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 2** |  | | **местный бюджет** | | **77 282,59313** | | **1 445,82034** | | **3 235,21129** | | **40 820,38250** | | **16009,92900** | | **15771,25000** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | | **132 848,12250** | | **864,50000** | | **0,00000** | | **41 424,77050** | | **64453,99800** | | **26104,85400** | |
| **Всего** | | **210 130,71563** | | **2 310,32034** | | **3 235,21129** | | **82 245,15300** | | **80463,92700** | | **41876,10400** | |
| **Подпрограмма 3. Развитие системы теплоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 3.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов теплоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Ремонт котельных и теплотрасс, в том числе | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 5 788,89621 | | 2 721,53007 | | 1 272,42614 | | 798,18000 | | 498,38000 | | 498,38000 | | Количество построенных, отремонтированных сетей теплоснабжения | | км | | 0 | | 0,228 | | 0,539 | 0,134 | 0,156 | 0,156 |
| краевой бюджет | | 1 705,00000 | | 265,59559 | | 1 439,40441 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***7 493,89621*** | | ***2 987,12566*** | | ***2 711,83055*** | | ***798,18000*** | | ***498,38000*** | | ***498,38000*** | |
| 3.1.1.1. Ремонт котельной и теплотрассы д. Ваньки | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 738,52202 | | 438,79500 | | 299,72702 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| краевой бюджет | | 738,52202 | | 0,00000 | | 738,52202 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| **Всего** | | ***1 477,04404*** | | ***438,79500*** | | ***1 038,24904*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 3.1.1.2. Ремонт котельной и теплотрассы п. Буренка | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 623,20298 | | 480,16002 | | 143,04296 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| краевой бюджет | | 623,20298 | | 265,59559 | | 357,60739 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| **Всего** | | ***1 246,40596*** | | ***745,75561*** | | ***500,65035*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 3.1.1.3. Ремонт котельной с. Уральское | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 343,27500 | | 205,96500 | | 137,31000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| краевой бюджет | | 343,27500 | | 0,00000 | | 343,27500 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| **Всего** | | ***686,55000*** | | ***205,96500*** | | ***480,58500*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 3.1.2. Строительство объекта «Модульная котельная с. Сосново» | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 883,24762 | | 50,73562 | | 0,00000 | | 832,51200 | | 0,00000 | | *0,00000* | | Количество построенных (реконструированных) котельных | | ед. | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | | 13 931,74000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 13 931,74000 | | 0,00000 | | *0,00000* | |
| ***Всего*** | | ***14 814,98762*** | | ***50,73562*** | | ***0,00000*** | | ***14 764,25200*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 3.1.3. Строительство объекта «Модульная котельная с. Ваньки» | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| краевой бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 3.1.4. Разработка ПСД на реконструкцию котельной в п. Марковский | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 86,00000 | | 0,00000 | | 86,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию, ремонт систем теплоснабжения | | ед. | | 0 | | 0 | | 2 | 3 | 3 | 0 |
| краевой бюджет | | 1 634,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 1 634,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***1 720,00000*** | | ***0,00000*** | | ***86,00000*** | | ***1 634,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 3.1.5. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопроводов горячего водоснабжения и теплоснабжения в п. Марковский | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 49,75000 | | 0,00000 | | 49,75000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| краевой бюджет | | 945,25000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 945,25000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***995,00000*** | | ***0,00000*** | | ***49,75000*** | | ***945,25000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 3.1.6. Разработка ПСД на строительство объекта «Модульная котельная с. Сосново» | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 101,66459 | | 0,00000 | | 101,66459 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| краевой бюджет | | 1 931,62713 | | 0,00000 | | 1 931,62713 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***2 033,29172*** | | ***0,00000*** | | ***2 033,29172*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 3.1.7. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопроводов в с. Сосново | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 34,00000 | | 0,00000 | | 34,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| краевой бюджет | | 583,98372 | | 0,00000 | | 583,98372 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***617,98372*** | | ***0,00000*** | | ***617,98372*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 3.1.8. Разработка ПСД на строительство модульной котельной в п. Прикамский | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 49,96627 | | 0,00000 | | 49,96627 | | 0,00000 | | 0,00000 | | *0,00000* | |
| краевой бюджет | | 949,35917 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 949,35917 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***999,32544*** | | ***0,00000*** | | ***49,96627*** | | ***949,35917*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 3.1.9. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопроводов в п. Прикамский | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 17,00000 | | 0,00000 | | 17,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | *0,00000* | |
| краевой бюджет | | 323,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 323,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***340,00000*** | | ***0,00000*** | | ***17,00000*** | | ***323,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 3.1.10. Разработка ПСД на капитальный ремонт теплотрассы и техническое перевооружение котельной в с. Б. Букор | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 104,76643 | | 0,00000 | | 42,76643 | | 62,00000 | | 0,00000 | | *0,00000* | |
| краевой бюджет | | 812,56221 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 812,56221 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***917,32864*** | | ***0,00000*** | | ***42,76643*** | | ***874,56221*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 3.1.11. Разработка ПСД на реконструкцию котельной "Школа" в с. Фоки | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 48,99704 | | 0,00000 | | 48,99704 | | 0,00000 | | 0,00000 | | *0,00000* | |
| краевой бюджет | | 930,94379 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 930,94379 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***979,94083*** | | ***0,00000*** | | ***48,99704*** | | ***930,94379*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 3.1.12. Разработка ПСД на реконструкцию котельной "Светлячок" в с. Фоки | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 50,00000 | | 0,00000 | | 50,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | *0,00000* | |
| краевой бюджет | | 950,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 950,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***1 000,00000*** | | ***0,00000*** | | ***50,00000*** | | ***950,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 3.1.13. Разработка ПСД на реконструкцию теплотрассы в с. Альняш | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | *0,00000* | |
| краевой бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 3.1.14. Улучшение качества систем теплоснабжения на территории муниципальных образований Пермского края | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | *0,00000* | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| краевой бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 3.1.15. Возмещение экономически обоснованного размера убытков теплоснабжающих организаций | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | *0,00000* | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| краевой бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| **Итого по Задаче 3.1.** |  | | **местный бюджет** | | **7 214,28816** | | **2 772,26569** | | **1 752,57047** | | **1 692,69200** | | **498,38000** | | **498,38000** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | | **24 697,46685** | | **265,59559** | | **3 955,01526** | | **20 476,85600** | | **0,00000** | | **0,00000** | |
| **Всего** | | **31 911,75501** | | **3 037,86128** | | **5 707,58573** | | **22 169,54800** | | **498,38000** | | **498,38000** | |
| **Задача 3.2. Обслуживание объектов теплоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов теплоснабжения | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 98,40000 | | 98,40000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | Протяженность сетей теплоснабжения, по которым проводится содержание | | км | | 124,685 | | 124,685 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 3.2.** |  | |  | | **98,40000** | | **98,40000** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Задача 3.3. Возмещение убытков и задолженности за ТЭР** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. Возмещение экономически обоснованного размера убытков | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 5 638,75876 | | 117,36476 | | 5 000,00000 | | 521,39400 | | 0,00000 | | 0,00000 | | Количество получателей субсидий | | ед. | | 0 | | 2 | | 2 | 1 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | | 11 619,11124 | | 11 619,11124 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***17 257,87000*** | | ***11 736,47600*** | | ***5 000,00000*** | | ***521,39400*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 3.3.2. Возмещение задолженности за ТЭР на основании судебных актов | Администрация Чайковского ГО | | местный бюджет | | 102,35880 | | 102,35880 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | Количество получателей субсидий | | ед. | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | | 10 133,52086 | | 10 133,52086 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***10 235,87966*** | | ***10 235,87966*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| **Итого по Задаче 3.3.** |  | | **местный бюджет** | | **5 741,11756** | | **219,72356** | | **5 000,00000** | | **521,39400** | | **0,00000** | | **0,00000** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | | **21 752,63210** | | **21 752,63210** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | |
| ***Всего*** | | **27 493,74966** | | **21 972,35566** | | **5 000,00000** | | **521,39400** | | **0,00000** | | **0,00000** | |
| **Итого по подпрограмме 3** |  | | **местный бюджет** | | **13 053,80572** | | **3 090,38925** | | **6 752,57047** | | **2 214,08600** | | **498,38000** | | **498,38000** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | | **46 450,09895** | | **22 018,22769** | | **3 955,01526** | | **20 476,85600** | | **0,00000** | | **0,00000** | |
| **Всего** | | **59 503,90467** | | **25 108,61694** | | **10707,58573** | | **22 690,94200** | | **498,38000** | | **498,38000** | |
| **Подпрограмма 4. Развитие системы электроснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы электроснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 4.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов электроснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. Строительство линий электропередач уличного освещения |  | | местный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | Количество построенных электрических сетей | | км | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 4.1.** |  | |  | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Задача 4.2. Обслуживание объектов электроснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов электроснабжения | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | Протяженность сетей электроснабжения, по которым проводится содержание | | км | | 73,28 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 4.2.** |  | |  | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 4** |  | |  | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 5. Градостроительная документация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения Чайковского городского округа путём подготовки всех видов градостроительной документации, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, в виде единого комплексного проекта градостроительного развития территории Чайковского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 5.1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки Чайковского городского округа | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 1 696,26700 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 1 696,26700 | | 0,00000 | | 0,00000 | | Наличие документа территориального планирования | | ед. | | 0 | | 10 | | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы | | % | | 0 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Итого по Задаче 5.1.** |  | |  | | **1 696,26700** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **1 696,26700** | | **0,00000** | | **0,00000** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Задача 5.2. Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.2.1. Разработка документации по планировке территории | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 5 169,24800 | | 856,69500 | | 899,00000 | | 3 413,55300 | | 0,00000 | | 0,00000 | | Количество разработанных проектов планирования | | единиц | | 0 | | 1 | | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 5.2.2. Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической основе | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 3 040,74788 | | 307,61188 | | 365,00000 | | 1 178,70000 | | 594,71800 | | 594,71800 | | Доля заявлений, по которым выданы чертежи градостроительных планов земельных участков на топографической основе | | % | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Итого по Задаче 5.2.** |  | |  | | **8 209,99588** | | **1 164,30688** | | **1 264,00000** | | **4 592,25300** | | **594,71800** | | **594,71800** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Задача 5.3. Выполнение кадастровых работ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1. Выполнение кадастровых работ по определению границ зон затопления, подтопления в отношении территории Чайковского городского округа Пермского края | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 1 852,46700 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 1 852,46700 | | 0,00000 | | 0,00000 | | Установлено границ | | ед. | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 5.3.** |  | |  | | **1 852,46700** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **1 852,46700** | | **0,00000** | | **0,00000** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 5** |  | |  | | **11 758,72988** | | **1 164,30688** | | **1 264,00000** | | **8 140,98700** | | **594,71800** | | **594,71800** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 6. Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 6.1. Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1. Технологическое присоединение ФАП с. Уральское к инженерным коммуникациям, благоустройство | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 500,31258 | | 500,31258 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | Обеспечение земельного участка под ФАП инженерными сетями | | % | | 0 | | 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | | 525,34472 | | 525,34472 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***1 025,65730*** | | ***1 025,65730*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 6.1.2. Благоустройство территории сельского дома культуры | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 1 164,76300 | | 1 164,76300 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | Благоустройство территории | | % | | 0 | | 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по задаче 6.1.** |  | | **местный бюджет** | | **1 665,07558** | | **1 665,07558** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | | **525,34472** | | **525,34472** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Всего** | | **2 190,42030** | | **2 190,42030** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Задача 6.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт гидротехнических сооружений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1. Реконструкция ГТС пруда в п. Завод Михайловский Чайковского района Пермского края | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 394,32500 | | 394,32500 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | Получение заключения о выполненных работах | | ед. | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 5 270,57700 | | 0,00000 | | 5 270,57700 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | Выполнена реконструкция ГТС | | ед. | | 0 | | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | | ***Всего*** | | ***5 664,90200*** | | ***394,32500*** | | ***5 270,57700*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| 6.2.2. Реконструкция берегоукрепительных сооружений: 1 этап: "Реконструкция Берегоукрепления №1", 2 этап: "Реконструкция сооружения - берегоукрепление набережной" | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 29 827,59100 | | 0,00000 | | 590,00000 | | 29 237,59100 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| краевой бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| ***Всего*** | | ***30 221,91600*** | | ***0,00000*** | | ***590,00000*** | | ***29 237,59100*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |
| **Итого по Задаче 6.2.** |  | | **местный бюджет** | | **35 492,49300** | | **394,32500** | | **5 860,57700** | | **29 237,59100** | | **0,00000** | | **0,00000** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| ***Всего*** | | **35 492,49300** | | **394,32500** | | **5 860,57700** | | **29 237,59100** | | **0,00000** | | **0,00000** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Задача 6.3. Создание условий для обслуживания инженерных коммуникаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1. Приобретение передвижной автомастерской | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 1 503,50000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 1 503,50000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | Приобретение передвижной автомастерской | | ед. | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | | 1 503,50000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 1 503,50000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| ***Всего*** | | ***3 007,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | | ***3 007,00000*** | | ***0,00000*** | | ***0,00000*** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Итого по Задаче 6.3.** |  | | **местный бюджет** | | **1 503,50000** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **1 503,50000** | | **0,00000** | | **0,00000** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | | **1 503,50000** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **1 503,50000** | | **0,00000** | | **0,00000** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| ***Всего*** | | **35 492,49300** | | **394,32500** | |  | | **3 007,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Итого подпрограмме 6** |  | | **местный бюджет** | | **38 661,06858** | | **2 059,40058** | | **5 860,57700** | | **30 741,09100** | | **0,00000** | | **0,00000** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | | **2 028,84472** | | **525,34472** | | **0,00000** | | **1 503,50000** | | **0,00000** | | **0,00000** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Всего** | | **40 689,91330** | | **2 584,74530** | | **5 860,57700** | | **32 244,59100** | | **0,00000** | | **0,00000** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, реконструкции, капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 70 890,57066 | | 13 245,96749 | | 13939,19717 | | 14 675,09600 | | 14515,15500 | | 14515,15500 | | Уровень достижения показателей от утвержденных в Программе | | % | | - | | 100 | | 100 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 |
| Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том числе подведомственного учреждения МКУ «Чайковское управление капитального строительства» | | да/нет | | да | | да | | да | да | да | да |
| **Итого по Задаче 7.1.** |  | | **местный бюджет** | | **70 890,57066** | | **13 245,96749** | | **13939,19717** | | **14 675,09600** | | **14515,15500** | | **14515,15500** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Задача 7.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 7.2.1. Обеспечение деятельности казенного учреждения | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | | 59 569,60698 | | 9 858,44889 | | 11405,98809 | | 12 748,47000 | | 12778,35000 | | 12778,35000 | | Эффективное использование бюджетных средств | | % | | 95 | | 78,9 | | 84,5 | 95 | 95 | 95 |
| Своевременный ввод объектов | | % | | 100 | | 0 | | 20 | 100 | 100 | 100 |
| **Итого по Задаче 7.2.** |  | | **местный бюджет** | | **59 569,60698** | | **9 858,44889** | | **11405,98809** | | **12 748,47000** | | **12778,35000** | | **12778,35000** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Итого по Подпрограмме 7** |  | | **местный бюджет** | | **130 460,17764** | | **23 104,41638** | | **25345,18526** | | **27 423,56600** | | **27293,50500** | | **27293,50500** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Всего по муниципальной программе** | | | **местный бюджет** | | **318 634,78489** | | **43 864,31452** | | **47458,85987** | | **122947,26450** | | **50778,64400** | | **53585,70200** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | | **251 622,76884** | | **51 847,12495** | | **9 351,60139** | | **63 833,16350** | | **77901,40300** | | **48689,47600** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | | **9 334,17214** | | **9 334,17214** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Всего** | | **579 591,72587** | | **105 045,61161** | | **56810,46126** | | **186780,42800** | | **128680,04700** | | **102275,17800** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |