

 **Об утверждении муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа»**

14/1

21.01.2019

*(в редакции постановлений от 08.08.2019 № 1370, от 19.11.2019 № 1833, от 04.03.2020 № 229, от 22.04.2020 № 432, от 26.06.2020 № 603, от 24.11.2020 № 1127, от 24.12.2020 №1263, от 16.03.2021 № 217, от 29.04.2021 № 420, от 31.05.2021 № 520, от 25.06.2021 № 607, от 06.09.2021 № 928, от 23.09.2021 № 986, от 15.10.2021 № 1059, от 29.11.2021 № 1234, от 27.12.2021 № 1385, от 25.01.2022 № 85, от 28.02.2022 № 217, от 05.05.2022 № 488, от 21.06.2022 №663, от 15.08.2022 №880, от 18.10.2022 №1119, от 21.11.2022 №1254, от 09.01.2023 №3, от 17.02.2023 №138, от 27.04.2023 №399, от 07.06.2023 №557, от 28.06.2023 №626, от 29.09.2023 №954, от 24.11.2023 №1123,от 20.02.2024 №164, от 22.04.2024 №381, от 10.06.2024 №504, от 23.07.2024 №605, от 30.09.2024 №845, от 09.12.2024 №1117 )*

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Территориальное развитие Чайковского городского округа».

2. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Чайковского муниципального района в соответствии с перечнем, согласно приложению.

3. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации города Чайковского.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.

 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям Герасимова И.Ф.

Глава города Чайковского –

глава администрации

города Чайковского Ю.Г. Востриков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Чайковского

от 21.01.2019 № 14/1

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Территориальное развитие Чайковского городского округа»**

*(в редакции постановлений от 08.08.2019 № 1370, от 19.11.2019 № 1833, от 04.03.2020 № 229, от 22.04.2020 № 432, от 26.06.2020 № 603, от 24.11.2020 № 1127, от 24.12.2020 №1263, от 16.03.2021 № 217, от 29.04.2021 № 420, от 31.05.2021 № 520, от 25.06.2021 № 607, от 06.09.2021 № 928, от 23.09.2021 № 986, от 15.10.2021 № 1059, от 29.11.2021 № 1234, от 27.12.2021 № 1385, от 25.01.2022 № 85, от 28.02.2022 № 217, от 05.05.2022 № 488, от 21.06.2022 №663, от 15.08.2022 №880, от 18.10.2022 №1119, от 21.11.2022 №1254, от 09.01.2023 №3, от 17.02.2023 №138, от 27.04.2023 №399, 07.06.2023 №557 , 28.06.2023 №626, от 29.09.2023 №954, от 24.11.2023 №1123, от 20.02.2024 №164, от 22.04.2024 №381, от 10.06.2024 №504, от 23.07.2024 №605, от 30.09.2024 №845, от 09.12.2024 №1117)*

 **ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа (далее – УСИА администрации Чайковского городского округа) |
| Соисполнители программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа (далее – УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа);Администрация Чайковского городского округа (далее - Администрация Чайковского ГО) |
| Участники программы | УСИА администрации Чайковского городского округа;УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа;Администрация Чайковского ГО |
| Подпрограммы программы | 1. «Развитие системы газификации».
2. «Развитие системы водоснабжения и водоотведения».
3. «Развитие системы теплоснабжения».
4. «Развитие системы электроснабжения».
5. «Градостроительная документация».
6. «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов».
7. «Обеспечение реализации муниципальной программы».
 |
| Цели программы | Создание комфортной среды проживания для населения и гостей Чайковского городского округа |
| Задачи программы | 1. Создание благоприятных условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории округа.2. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории округа.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели программы  | № п/п | Наименование показателя | 2021год (факт) |  2022 год (факт) | 2023год (факт) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) |
| 1 | Количество построенных сетей газопровода, км | 0,0000 | 0,0000 |  1,82095 | 0,0000 | 1,1521 | 0,0000 |
| 2 | Количество построенных, отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, км | 10,565 | 6,3497 | 13,2413 | 6,272 | 2,165 | 21,106 |
| 3 | Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2026 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (факт) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 126 782,41067 | 204 927, 23280 | 306 345,53079 | 335 117, 57100 | 187 259,49000 | 86 512,35600 | 1 246 944,59126 |
| Местный бюджет | 81 731, 99462 | 86 329,37945 | 103 824,41060 | 107 231, 39400 | 129 215, 08200 | 72 910, 65600 | 581 242,91667 |
| Краевой бюджет | 45 050,41605 | 118 597,85335 | 183 771,12019 | 182 775,17700 | 58 044,40800 | 13 601,70000 | 601 840 ,67459 |
|  Средства фонда | 0,00000 | 0,00000 | 18 750, 00000 | 45 111,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 63 861,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Выполнить строительство 26,9099 км. сетей газопровода. Выполнить строительство, ремонт 63,566 км. сетей водоснабжения и водоотведения. Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями градостроительного кодекса Российской Федерации - 100 %. |

1. **Общая характеристика текущего состояния**

Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского городского округа» (далее – Программа) направлена на создание комфортной среды проживания для населения и гостей Чайковского городского округа.

* 1. **Жилищное строительство**

Для создания достойных условий проживания человека и комфортной среды обитания необходимо развивать инфраструктурный потенциал. Одной из основных задач решения данного вопроса является строительство жилья.

На протяжении последних лет район сохраняет положительные темпы роста жилищного строительства. По итогам 2022 года на территории Чайковского городского округа введено в эксплуатацию 48,223 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений.

Развитие жилищного строительства происходит благодаря активному участию муниципального образования в федеральных и региональных программах: «Молодая семья», «Жилище», реализация Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Так же развитие жилищного строительства происходит из-за потребности рынка в новом жилье, т.е. население способно вкладывать средства в приобретение и строительство жилья.

Одним из направлений в повышении инвестиционной привлекательности, развития территории, строительства жилья - является выполнение мероприятий по обеспечению разработки документов территориального планирования.

* 1. **Территориальное развитие и градостроительство**

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Документами территориального планирования являются:

* генеральный план.

Градостроительное зонирование направлено на:

- создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- создание условий для планировки территорий муниципального образования;

 - обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Документами градостроительного зонирования являются Правила землепользования и застройки.

В рамках мероприятий по разработке градостроительной документации, Программой предусмотрено:

- разработка генерального плана;

- разработка правил землепользования и застройки;

- разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки;

- разработка градостроительных планов на топографической основе.

* 1. **Жилищно-коммунальное хозяйство**

Жилищно-коммунальный комплекс на территории муниципального образования включает в себя жилищный фонд, котельные, тепло-, водо- и газопроводные сети.

В округе имеются населенные пункты, в которых из-за неудовлетворительного состояния внутридомовых сетей население не получает качественные коммунальные услуги.

Недостаток финансирования не позволяет в полном объеме выполнять мероприятия по ремонту и реконструкции тепловых, водопроводных и канализационных сетей, по замене оборудования, по ремонту зданий и сооружений. Необходимо обновление имеющихся основных фондов коммунального хозяйства Чайковского городского округа за счет внедрения современных, более эффективных и экономичных видов энергетического оборудования, изоляционных материалов, систем и технологий. Остается проблемным вопросом строительство очистных сооружений для МУП «Чайковский водоканал».

Анализ сложившейся ситуации выявил следующие наиболее актуальные проблемы, негативно влияющие на состояние отрасли:

- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

- хроническое отставание развития коммунальной отрасли от развития промышленности и строительства жилья вследствие недостаточного финансирования;

- высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений;

- физическое и конструктивное несоответствие объектов коммунальной инфраструктуры современным требованиям;

-неэффективное использование природных ресурсов в виде потерь ресурсов при транспортировке, а также тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей;

- усиление тенденции загрязнения окружающей среды от деятельности объектов коммунальной инфраструктуры;

-высокий процент бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры;

-низкая эффективность системы управления в коммунальном хозяйстве, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными.

Городской округ ведет планомерную работу по выявлению бесхозных объектов инженерного обеспечения в целях оформления правоустанавливающих документов, что в свою очередь позволит упорядочить тарифную систему, а также предусматривать в бюджете средства на ремонт и содержание инженерных сетей и систем.

Исходя из вышеизложенного, основной целью развития коммунального хозяйства на ближайшую перспективу, следует считать гарантированное обеспечение потребности населения и народного хозяйства в дешевых коммунальных ресурсах.

**2. Теплоснабжение**

В Чайковском городском округе насчитывается 16 муниципальных отопительных котельных.

Несмотря на то, что за последние годы была проделана огромная работа по реконструкции котельных, что привело к стабилизации состояния в области производства тепла, достигнутый эффект оказался менее ожидаемого, так как произведенное тепло теряется на пути к потребителям.

Угрожающих размеров достигло количество ветхих тепловых сетей. Ветхое состояние сетей приводит к значительным потерям производственного тепла на пути к потребителю, значительным утечкам теплоносителя из систем, и как следствие, значительному росту затрат, недополучению тепла потребителями, а значит, росту социальной напряженности. Протяженность муниципальных тепловых сетей, выполненных в двухтрубном исполнении, составляет 189,007 км, из них 143,578 км ветхие.

В целях приведения системы теплоснабжения в нормативное состояние, разработаны и утверждены «Схемы теплоснабжения», предусматривающие строительство новых, реконструкцию и капитальный ремонт существующих сетей.

Документом также предусмотрены мероприятия по разработке Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на оптимизацию и энергосбережение тепловых систем с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

**3. Водоснабжение и водоотведение**

Чайковский городской округ имеет достаточные водные запасы для обеспечения всех потребителей доброкачественной питьевой водой в необходимом количестве. Проблема состоит в том, что существующие водопроводно - канализационные сооружения не в состоянии обеспечить устойчивое водоснабжение и водоотведение потребителей из-за недостаточной их мощности и конструктивного несовершенства, а также значительного физического износа.

К этому следует добавить загрязнения самих источников водоснабжения, происходящие в результате человеческой деятельности (сброс неочищенных стоков, аварийные выбросы загрязняющих веществ в водоемы).

Протяженность муниципальных водопроводных сетей 519,83 км., канализационных трубопроводов 323,45 км., сети канализации 196,38 км. (38%).

На территории округа насчитывается 64 источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, 25 насосных станций водопровода. На сегодняшний день часть артезианских скважин и водопроводных сетей поставлены на баланс, но остались скважины и водопроводы, подающие воду населению, регистрация права на которые не оформлена.

За прошедший период в ряде населенных пунктов были проведены работы по ремонту сетей, по промывке скважин, заменена и отремонтирована часть насосного оборудования.

Необходимо отметить, что в последние годы фактически не велось строительство новых и реконструкция действующих водозаборов.

В целях приведения системы водоснабжения и водоотведения в нормативное состояние, разработаны и утверждены «Схемы водоснабжения и водоотведения», предусматривающие строительство новых, реконструкцию и капитальный ремонт существующих сетей.

Документом также предусмотрены мероприятия по разработке Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

**4. Электроснабжение**

Рост бытовых нагрузок, особенно в микрорайонах индивидуального строительства (коттеджи), приобретение населением сложной бытовой техники, установка энергоемкого оборудования (электроотопление) привел к ухудшению качества электроэнергии (низкое напряжение в конце электрической линии).

Общая протяженность линий электропередач 651,085 км, из них в ветхом состоянии находятся 190,09 км (29%).

 Большинство сетей кабель ных, подходящих к жилым домам, оказались брошенными. Есть случаи разворовывания бесхозных электрических сетей, особенно в сельской местности.

В последние годы фактически не велось строительство новых и реконструкция действующих линий электропередач.

**5. Газоснабжение**

Для газификации квартир и жилых домов используется природный и сжиженный газ. На территории городского округа находится 16 котельных, 7 из которых газовые. Протяженность газопроводов составляет 385,986 км.

По состоянию на 01 января 2022 года остаются не газифицированными 25 населенных пунктов.

В целях обеспечения территорий Чайковского городского округа газом, предусмотрены мероприятия по строительству распределительных газопроводов в населенных пунктах, необеспеченных или обеспеченных не в полном объеме газовым топливом.

Приложение 1

к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 1. «Развитие системы газификации»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округаАдминистрация Чайковского ГО |
| Участники подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа;УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа;Администрация Чайковского ГО |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы газоснабжения. |
| Задачи подпрограммы | 1.Строительство распределительных газопроводов;2.Проведение работ по содержанию инженерных систем газоснабжения. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (факт) | 2024 год (план) | 2025год (план) | 2026 год (план) |
| 1 | Количество построенных сетей газопровода, км | 0,0000 | 0,0000 | 1,82095 | 0,0000 | 1,1521 | 0,0000 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2026 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (факт) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) | Итого  |
| Всего, в том числе: | 11 356,51555 | 3 660,08904 | 10 560,54209 | 3 881,44700 | 8 761, 42700 | 2 370,577000 | 40 590,59768 |
| Местный бюджет | 10 961,31218 | 3 660,08904 | 5 503,63009 | 3 881,44700 | 8 761, 42700 | 2 370,577000 | 35 138,48231 |
| Краевой бюджет | 395,20337 | 0,00000 | 5 056,91200  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 452, 11537 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнить строительство 26,9099 км. сетей газопровода.  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 2. «Развитие системы водоснабжения и водоотведения»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Участники подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа;УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы водоснабжения и водоотведения. |
| Задачи подпрограммы | 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения;2.Содержание и техническое обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (факт) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) |
| 1 | Количество построенных, отремонтиро-ванных сетей водоснабжения и водоотве-дения, км | 10,565 | 6,3497 | 13,2413 | 6,272 | 2,165 | 21,106 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2026 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирова-ния | Расходы (тыс.руб.) |
| 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (факт) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  Итого |
| Всего, в том числе: | 51 225,68197 | 54 397,63190 | 73 869,70563 | 70 644, 77400 | 37 013, 60700 | 26 288, 34000 | 313 439,74050 |
| Местный бюджет | 31 883,99945 | 15 903,23247 | 21 813,47022 | 11 732, 52200 | 22 674, 79900 | 26 288, 34000 | 130 296,36314 |
| Краевой бюджет | 19 341,68252 | 38 494,39943 | 33 306,23541 | 13 801,25200 | 14 338, 808000 | 0,00000 | 119 282,37736 |
|  Средства фонда | 0,00000 | 0,00000 | 18 750, 00000 | 45 111,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 63 861, 00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнить строительство, ремонт 63,566 км. сетей водоснабжения и водоотведения. |

Приложение 3

к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 3. «Развитие системы теплоснабжения»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа;Администрация Чайковского ГО |
| Участники подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа;УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа;Администрация Чайковского ГО |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы теплоснабжения. |
| Задачи подпрограммы | 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов теплоснабжения;2. Содержание и техническое обслуживание объектов теплоснабжения. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (факт) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) |
| 1 | Количество построенных, отремонтированных сетей теплоснабже-ния, км | 0,134 |  1,3083 | 0,000 | 2,6298 | 1,72 | 0,300 |
| 2 | Количество построенных (реконструиро-ванных) котельных, ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2026 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансиро-вания | Расходы (тыс.руб.) |
| 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (факт) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 27 465,61599 | 27 616,93454 | 140 871,95229 | 143 097,73600 | 41 897,19700 | 498,38000 | 381 447,81582 |
| Местный бюджет | 2 152,08583 | 2 484,59747 | 22 238,39151 | 29 161,11100 | 41 897,19700 | 498,38000, | 98 431,76281 |
| Краевой бюджет | 25 313,53016 | 25 132,33707 | 118 633,56078 | 113 936,62500 | 0,00000, | 0,00000, | 283 016,05301 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнить строительство, ремонт 6,8591км сетей теплоснабжения;Выполнить строительство (реконструкцию) котельных – 5 ед. |

Приложение 4

к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа»

 **Подпрограмма 4. «Развитие системы электроснабжения»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Участники подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа;УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы электроснабжения. |
| Задачи подпрограммы | 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов электроснабжения;2. Содержание и техническое обслуживание объектов электроснабжения. |
| Целевые показатели подпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (план) | 2024 (план) | 2025 (план) | 2026 (план) |  |
| 1 | Количество построенных электрических сетей, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2026 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований |

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2021год (факт) | 2022 год(факт) | 2023 год (план) | 2024 год(план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение протяженности электрических сетей на – км. |

Приложение 5

к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 5. «Градостроительная документация»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа |
| Цели подпрограммы | Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения Чайковского городского округа путём подготовки всех видов градостроительной документации, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, в виде единого комплексного проекта градостроительного развития территории Чайковского городского округа. |
| Задачи подпрограммы | 1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования.2. Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки.3. Выполнение кадастровых работ. |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (факт) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) |
| 1 | Доля обеспечен-ности Чайковско-го городского округа необходи-мой градострои-тельной докумен-тацией в соответствии с требованиями Градостроитель-ного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управле-ния земельными ресурсами, прив-лечения инвес-тиций в различные отрас-ли муниципаль-ного хозяйства и социальной сферы, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2026 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (факт) | 2024 год (план) | 2025 год(план) | 2026 год(план) | Итого |
| Всего, в том числе: |  5 289,03188 | 5 687,10331 | 6 449,08137 | 2 429,75200 | 5 349,80000 | 3 256,20000 | 28 460,96856 |
| Местный бюджет | 5 289,03188 | 5 687,10331 | 6 449,08137 | 2 429,75200 | 5 349,80000 | 3 256,20000 | 28 460,96856 |
| Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. 100 % обеспечение Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы;2. 100 % доля заявлений, по которым выданы чертежи градостроительных планов земельных участков на топографической основе. |

Приложение 6

к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 6. «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Участники подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округаУЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт гидротехнических сооружений.3. Создание условий для обслуживания инженерных коммуникаций. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (факт) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) |
| 1 | Обеспечение земельного участка под ФАП(ВА) инженерными сетями, % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Благоустройство,%  | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Выполнена реконструкция ГТС, ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Приобретение передвижной автомастерской, ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2026 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (факт) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 4 038,17240 | 81 145,57542 | 39 246,92450 | 77 031,31800 | 58 274,20000 | 18 135,60000 | 277 871,79032 |
| Местный бюджет | 4 038,17240 | 26 174,45857 | 12 472, 51250 |  21 994,01800 | 14 568,60000 | 4 533,90000 | 83 781,66147 |
| Краевой бюджет |  0,00000 | 54 971,11685 | 26 774, 41200 | 55 037, 30000 | 43 705,60000 | 13 601,70000 | 194 090,12885 |
| Федеральный бюджет |  0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1.Доля обеспечения земельного участка под ФАП(ВА) инженерными сетями -100 %;2.Благоустройство-100%.3.Выполнить реконструкцию ГТС- 3 ед.4.Приобретение передвижной автомастерской-1ед. |

Приложение 7

к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа |
| Цели подпрограммы | Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, реконструкции, капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан |
| Задачи подпрограммы | 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (факт) | 2024 год (план)  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |
| 1 | Уровень достижения показателей от утвержденных в программе, % | 99,5 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Своевременный ввод объектов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Исполнение годовых бюджетных обязательств, % | 69,4 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 4 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том числе подведомственного учреж-дения МКУ «Чайковское управление капитального строительства» да/нет | да | да | да | да | да | да |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2026 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (факт) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 27 407,39288 | 32 419,89859 | 35 347,32491 | 38 032,54400 | 35 963, 25900 | 35 963, 25900 | 205 133,67838 |
| Местный бюджет | 27 407,39288 | 32 419,89859 | 35 347, 32491 | 38 032,54400 | 35 963, 25900 | 35 963, 25900 | 205 133,67838 |
| Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Выполнение показателей, предусмотренных курируемыми муниципальными программами и подпрограммами ежегодно не менее 90%.2. 100 % своевременный ввод объектов.3. Исполнение годовых бюджетных обязательств ежегодно не менее 95 %.4. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Приложение 8к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа» |
|  Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи, мероприятия | Исполни-тель задачи, меропри-ятия | Источник финансиро-вания | Объем финансирования (тыс. руб.) | Показатели результативности выполнения программы |
| Наименование показателя | ед. изм. | Базо-вое значе-ние | Факт | План |   |   |
| Всего 2021-2026г | 2021г. (факт) | 2022г. (факт) | 2023 г.(факт) | 2024 г.(план) | 2025г. (план) | 2026г. (план) | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| **Подпрограмма 1. Развитие системы газификации** |   |   |   |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы газоснабжения |   |   |   |
| Задача 1.1. Строительство распределительных газопроводов |   |   |   |
| 1.1.1. Распределительные газопроводы в д. Дубовая, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 2 700,60764 | 2 700,60764 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 2 700,60764 | 2 700,60764 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.2. Распределительные газопроводы д. Дедушкино, Чайковский район, Пермский край | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 374,41777 | 65,32175 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество построенных сетей газопровода | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 395,20337 | 395,20337 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 769,62114 | 460,52512 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.3. Распределительные газопроводы в д. Гаревая, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 1 191,62586 | 1 191,62586 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 1 191,62586 | 1 191,62586 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.4. Газопровод в д. Каменный Ключ (ул. Централь-ная, Молодеж-ная), Чайков-ский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 4 124,36637 | 0,00000 | 1 135,40337 | 2 988,96300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 4 124,36637 | 0,00000 | 1 135, 40337 | 2 988, 96300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество построенных сетей газопровода | км | 0 | 0 | 0 | 0,206 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. Газопровод ГРС - д. Каменный Ключ, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 1 685,63766 | 0,00000 | 945,70966 | 739,92800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 5 056,91200 | 0,00000 | 0,00000 | 5 056, 91200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 6 742,54966 | 0,00000 | 945,70966 | 5 796, 84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество построенных сетей газопровода | км | 0 | 0 | 0 | 1,61495 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. Распределительные газопроводы с. Фоки, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чай-ковского городского округа  | местный бюджет | 1 268,34079 | 1 268, 34079 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 1 268,34079 | 1 268, 34079 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.7. Газопровод в мкр. Заринский (ул. Суколда), г.Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чай-ковского городского округа  | местный бюджет | 570,12900 | 570,12900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 570,12900 | 570,12900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.8. Газопровод в мкр. Заринский (ул. Комсомоль-ская), г.Чайков-ский, Пермский край | УСИА администрации Чай-ковского городского округа  | местный бюджет | 989,70528 | 989,70528 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 989,70528 | 989,70528 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.9. Газопровод по ул. Звездная, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 1 072,71960 | 1 072, 71960 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 1 072,71960 | 1 072, 71960 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.10. Газопровод в мкр. Южный, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 1 877,83746 | 1 877, 83746 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 1 877,83746 | 1 877, 83746 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.11. Проведение работ, направ-ленных на обес-печение ввода в эксплуатацию распределитель-ных газопро-водов | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество изготовленных технических планов объектов капитального строительства | ед. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УЖКХ и Т администрации Чай-ковского городского округа; УСиА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 148,97196 | 33,25356 | 115,71840 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   | Всего | 148,97196 | 33,25356 | 115,71840 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.12 Распределительные газопроводы в д. Марково, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 6 390,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 390, 85000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 6 390,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 390, 85000 | 0,00000 | Количество построенных сетей газопровода | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1521 | 0 |
| Итого по задаче 1.1.  |   | местный бюджет | 22 052,85981 | 9 736, 28738 | 2 196, 83143 | 3 728, 89100 | 0,00000 | 6 390, 85000 | 0,00000 |   |
| краевой бюджет | 5 452,11537 | 395,20337 | 0,00000 | 5 056, 91200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 27 504,97518 | 10 131, 49075 | 2 196, 83143 | 8 785, 80300 | 0,00000 | 6 390, 85000 | 0,00000 |
| Задача 1.2. Обслуживание объектов газоснабжения |   |   |   |   |   |
| 1.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения | Управле-ние ЖКХ и транспорта администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 13 085,62250 | 1 225,02480 | 1 463,25761 | 1 774,73909 | 3 881,44700 | 2 370, 57700 | 2 370,57700 | Протяженность сетей газопровода, по которым выполняется содержание | км | 30,189 | 49,086 | 73,2025 | 94,7729 | 96,2448 | 98,5935 | 98,5935 |
|
|
|
|
|
| Итого по задаче 1.2. |   | местный бюджет | 13 085,62250 | 1 225, 02480 | 1 463, 25761 | 1 774, 73909 | 3 881,44700 | 2 370,57700 | 2 370,57700 |   |
| Итого по подпрограмме 1 |   | местный бюджет | 35 138,48231 | 10 961, 31218 | 3 660, 08904 | 5 503, 63009 | 3 881,44700 | 8 761, 42700 | 2 370,57700 |
| краевой бюджет | 5 452,11537 | 395, 20337 | 0,00000 | 5 056, 91200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 40 590,59768 | 11 356, 51555 | 3 660, 08904 | 10 560, 54209 | 3 881,44700 | 8 761, 42700 | 2 370,57700 |
| **Подпрограмма 2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения** |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы водоснабжения и водоотведения |
| Задача 2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |
| 2.1.1. Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения | Управление ЖКХ и транспорта администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 3 802,73935 | 2 967,86527 | 0,00000 | 479,35408 | 0,00000 | 177,76000 | 177,76000 | Количество построенных, отремонтиро-ванных сетей водо-снабжения и водоотведения | км | 0 | 10,565 | 0 | 4,100 | 0 | 0, 120 | 0, 120 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 3 802,73935 | 2 967,86527 | 0,00000 | 479,35408 | 0,00000 | 177,76000 | 177,76000 |
| 2.1.2. Водопровод в д. Дубовая, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 20 892,51168 | 0,00000 | 1 839,79408 | 9 347,47560 | 9 705,24200 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию сетей водо-снабжения и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 18 423,94260 | 0,00000 | 0,00000 | 4 622,69060 | 13 801,25200 | 0,00000 | 0,00000 | Количество построенных, отремонтиро-ванных сетей водоснабжения и водоотве-дения | км | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 3,948 | 0 | 0 |
| Всего | 39 316,45428 | 0,00000 | 1 839,79408 | 13 970,16620 | 23 506,49400 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.3. Водопровод п. Прикамский | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 5 508,85309 | 1 357, 50000 | 4 151, 35309 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию сетей водо-снабжения и водоотведения | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 4 151,35309 | 0,00000 | 4 151, 35309 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество построенных, отремонтиро-ванных сетей водоснабжения и водоотве-дения | км. | 0 | 0 | 1,236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 9 660,20618 | 1 357, 50000 | 8 302, 70618 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.4. Очистные сооружения в д. Дубовая (Канализационная насосная станция и напорные сети канализации) | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 12 826,93000 | 12 824, 31735 | 2,61265 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию сетей водо-снабжения и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 12 320,53472 | 11 489, 44203 | 831,09269 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 25 147,46472 | 24 313, 75938 | 833,70534 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.5. Водопровод в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 10 073,70632 | 4 814, 33967 | 4 880, 82065 | 378,54600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 28 691,54646 | 0,00000 | 18 632, 73365 | 10 058, 81281 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество построенных, отремонтиро-ванных сетей водоснабжения и водоотве-дения | км | 0 | 0 | 5,1137 | 1,7413 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 38 765,25278 | 4 814, 33967 | 23 513, 55430 | 10 437, 35881 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.6. Водопровод в мкр. Уральский (ул. Первомай-ская, Красноармей-ская, Азина (частный сектор), Зареч-ная), г. Чайков-ский, Пермский край | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 9 528,46029 | 9 528, 46029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию сетей водо-снабжения и водоотведения | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 7 852,24049 | 7 852, 24049 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Всего | 17 380,70078 | 17 380, 70078 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 2.1.7. Водопровод в д. Марково, Чайковский городской округ, Пермский край  | УСИА администрации Чай-овского городского округа | местный бюджет | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000, 00000 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию сетей водо-снабжения и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество построенных, отремонтиро-ванных сетей водоснабжения и водоотве-дения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2.1.8. Водопровод в мкр. Завьялово: ул. Пушкина, Лермонтова, Бажова, Назарова, Цветаевой, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 6 306,92005 | 0,00000 | 0,00000 | 1 306, 92005 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000, 00000 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию сетей водо-снабжения и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Количество построенных, отремонтиро-ванных сетей водоснабжения и водоотве-дения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,146 |
| 2.1.9. Локальные очистные сооружения, сети водоотведения в с. Большой Букор, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию сетей водо-снабжения и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.10. Разработка проектно-сметной документации очистных сооружений г.Чайковский Чайковского городского округа Пермского края | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 3 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 100, 00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 3 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 100, 00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.11. Реконструкция "Здание водонасосной станции второго подъема" | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 5 074,66717 | 382,01517 | 4 692, 65200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 14 879,22000 | 0,00000 | 14 879, 22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 19 953,88717 | 382,01517 | 19 571, 87200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.12. Реконструкция системы водоподготовки села Ваньки Чайковского городского округа | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 4,45449 | 0,00000 | 0,00000 | 4,45449 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию сетей водо-снабжения и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 4 450,03200 | 0,00000 | 0,00000 | 4 450, 03200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 4 454,48649 | 0,00000 | 0,00000 | 4 454, 48649 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.13. Проведение работ, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения | Управле-ние ЖКХ и транспорта администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 9,50170 | 9,50170 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество изготовленных технических планов объектов капитального строительства | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.14 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, в т.ч. |   | местный бюджет | 38 498,91244 | 0,00000 | 0,00000 | 7 076,72000 | 0,00000 | 10 532,01000 | 16 110,58000 | Количество построенных, отремонтирован-ных сетей водоснабжения и водоотведения | км. | 0 | 0 | 0 | 1,4000 | 2,324 | 0 | 7,84 |
| краевой бюджет | 14 174,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 174,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства фонда | 63 861,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 750,00000 | 45 111,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 116 534, 61244 | 0,00000 | 0,00000 | 40 001,42000 | 45 111,00000 | 10 532,01000 | 16 110,58000 |
| 2.1.14.1 Реконструкция системы водоподготовки села Ваньки Чайковского городского округа | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет |  26 642,59000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  0,00000 | 10 532, 01000 | 16 110, 58000 | Количество построенных, отремонтирован-ных сетей водоснабжения и водоотведения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,84 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства фонда | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 26 642, 590000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 532, 01000 | 16 110, 58000 |
| 2.1.14.2 Капитальный ремонт водоводов Чайковского городского округа | Управле-ние ЖКХ и транспорта администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 7 076,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 076, 72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 1,4000 | 2,324 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 14 174,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 174, 70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства фонда | 63 861,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 750, 00000 | 45 111, 00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 85 112,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 40 001, 42000 | 45 111, 00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.15 Устройство водонапорной башни, ремонт сетей водоснабжения и водозаборного сооружения д.Чумна, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 5 079,60244 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 4 779, 60244 | 0,00000 | Количество построенных, отремонтиро-ванных сетей водоснабжения и водо-отведения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,045 | 0 |
| краевой бюджет | 14 338,80732 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 338, 80732 | 0,00000 | Ремонт водонапорной башни | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всего | 19 418,40976 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 19 118, 41100 | 0,00000 | Устройство водонапорной башни  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.1.16 Реконструкция сетей водопровода в с.Фоки (ул. Завод-ская, Красная, Подгорная)  | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 4 786,87700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 786, 87700 | 0,00000 | Количество разработанных проектно- сметных документаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.1.17 Реконструкция сетей водопровода в с.Фоки ( ул.Чайков-ская, Молодежная ) | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 2 398,54900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 398, 54900 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.1.18 Устройство водонапорной башни в д.Русалевка, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет |  684,64900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  684,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.1.19 Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водозаборного сооружения в д.Русалевка, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 1 042,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 042, 64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 2.1. |   | местный бюджет | 129 840, 36314 | 31 883, 99945 | 15 567, 23247 | 21 693, 47022 | 11 732, 52200 | 22 674, 79900 | 26 288, 34000 |   |
| краевой бюджет | 119 282, 37736 | 19 341, 68252 | 38 494, 39943 | 33 306, 23541 | 13 801, 25200 | 14 338, 80800 | 0,00000 |
| средства фонда | 63 861, 00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 750, 00000 | 45 111, 00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 312 983, 74050 | 51 225, 68197 | 54 061, 63190 | 73 749, 70563 | 70 644, 77400 | 37 013, 0700 | 26 288, 34000 |
| Задача 2.2. Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения |   |   |   |
| 2.2.1. Разработка документации зон санитарной охраны источ-ников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | Управле-ние ЖКХ и транспорта администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 456,00000 | 0,00000 | 336,00000 | 120,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество скважин, на которые разработаны документы | ед. | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Задаче 2.2.  |   | местный бюджет | 456,00000 | 0,00000 | 336,00000 | 120,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого по подпрограмме 2 |   | местный бюджет | 130 296, 36314 | 31 883, 99945 | 15 903, 23247 | 21 813, 47022 | 11 732, 52200 | 22 674, 79900 | 26 288, 34000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| краевой бюджет | 119 282, 37736 | 19 341, 68252 | 38 494, 39943 | 33 306, 23541 | 13 801, 25200 | 14 338, 80800 | 0,00000 |
| средства фонда | 63 861, 00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 750, 00000 | 45 111, 00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 313 439, 74050 | 51 225, 68197 | 54 397, 63190 | 73 869, 70563 | 70 644, 77400 | 37 013, 60700 | 26 288, 34000 |
| **Подпрограмма 3. Развитие системы теплоснабжения** |   |   |   |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы теплоснабжения |   |   |   |
| Задача 3.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов теплоснабжения |   |   |   |
| 3.1.1. Ремонт котельных и теплотрасс | Управле-ние ЖКХ и транспорта администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 4 537,78383 | 798,17999 | 601,70384 | 0,00000 | 2 087, 04700 | 498,38000 | 498,38000 | Количество построенных, отремонтиро-ванных сетей теплоснабже-ния | км | 0 | 0,134 | 0,728 | 0,000 | 0,140 | 0,300 | 0,300 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 4 537,78383 | 798,17999 | 601,70384 | 0,00000 | 2 087, 04700 | 498,38000 | 498,38000 | Количество построенных (отремонтиро-ванных, рекон-струирован-ных) котель-ных | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.1.2. Улучшение качества систем теплоснабжения на территории Чайковского городского округа, в том числе : | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 1 658,25994 | 832,51193 | 825,74801 | 0,00000 | 2 541, 00100 | 16 234, 52300 | 0,00000 | Количество построенных (отремонтиро-ванных, реконструи-рованных) котельных | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| краевой бюджет | 23 472,12021 | 15 407, 04581 | 5 655, 12134 | 2 409, 95306 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных, отремонтиро-ванных сетей теплоснабже-ния | км. | 0 | 0 | 0,5803 | 0 | 0 | 1,420 | 0 |
| Всего | 25 130,38015 | 16 239, 55774 | 6 480, 86935 | 2 409, 95306 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию, ремонт систем теплоснабже- ния | ед | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2.1. Строительство объекта «Модульная котельная с. Сосново» | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 832,51193 | 832,51193 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество построенных (отремонтиро-ванных, реконструи-рованных) котельных | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 13 931,74000 | 13 473, 13866 | 458,60134 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 14 764,25193 | 14 305, 65059 | 458,60134 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1.2.2. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопроводов горячего водоснабжения и теплоснаб-жения в п. Марковский | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию, ремонт систем теплоснабже-ния | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 854,50560 | 854,50560 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 854,50560 | 854,50560 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1.2.3. Разработка ПСД на строитель-ство модульной котельной в п. Прикамский | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1.2.4. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопроводов в п. Прикамский | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 1 108,77406 | 301,78334 | 0,00000 | 806,99072 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 1 108,77406 | 301,78334 | 0,00000 | 806,99072 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1.2.5. Разработка ПСД на капитальный ремонт теплотрассы и техническое перевооружение котельной в с. Б. Букор | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 62,00000 | 0,00000 | 62,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 777,61821 | 777,61821 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 839,61821 | 777,61821 | 62,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1.2.6. Разработка ПСД на реконструкцию котельной "Школа" в с. Фоки | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 652,96234 | 0,00000 | 0,00000 | 652,96234 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 652,96234  | 0,00000 | 0,00000 | 652,96234 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1.2.7. Разработка ПСД на реконструкцию котельной "Светлячок" в с. Фоки | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1.2.8. Капитальный ремонт трубопроводов в с.Сосново | УСИА администрации Чай-ковского городского округа  | местный бюджет | 763,74801 | 0,00000 | 763,74801 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество построенных, отремонтиро-ванных сетей теплоснабже-ния | км | 0 | 0 | 0,5803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 5 196,52000 | 0,00000 | 5 196, 52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 5 960,26801 | 0,00000 | 5 960, 26801 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1.2.9. Реконструкция котельной "Школа" с.Фоки | УСИА администрации Чай-ковского городского округа  | местный бюджет | 1 553,84900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 553, 84900 | 0,00000 | Количество построенных (отремонтиро-ванных, реконструи-рованных) котельных | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3.1.2.10 Реконструкция котельной "Светлячок" с.Фоки | УСИА администрации Чай-ковского городского округа  | местный бюджет | 1 073,99800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 073, 99800 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3.1.2.11 Капитальный ремонт теплотрассы в с.Б.Букор | УСИА администрации Чай-ковского городского округа  | местный бюджет | 1 312,73200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 912,71200 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию, ремонт систем теплоснабже-ния | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Количество построенных, отремонтиро-ванных сетей теплоснабже-ния | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,420 | 0 |
| 3.1.3. Разработка ПСД на строительство, капитальный ремонт объектов систем теплоснабжения, в том числе : | УСИА администрации Чай-ковского городского округа  | местный бюджет | 15 234,96500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 541, 00100 | 12 693, 96400 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию, ремонт систем теплоснабже-ния | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3.1.3.1 Капитальный ремонт теплотрассы с.Б.Букор | УСИА администрации Чай-ковского городского округа  | местный бюджет | 400,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 400,02000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию, ремонт систем теплоснабже-ния | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.1.3.2 Строительство блочно-модульная котльной в с.Ваньки | УСИА администрации Чай-ковского городского округа  | местный бюджет | 2 140,98100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 140, 98100 | 0,00000 | 0,00000 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.1.3.3 Блочно-модульная котельная п.Буренка | УСИА администрации Чай-ковского городского округа  | местный бюджет | 6 316,99600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 316, 99600 | 0,00000 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3.1.3.4 Блочно-модульная котельная в с. Вассята | УСИА администрации Чай-ковского городского округа  | местный бюджет | 6 376,96800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 376, 96800 | 0,00000 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3.1.4. Строительство блочно-модульная котльной в с.Ваньки | УСИА администрации Чай-ковского городского округа  | местный бюджет | 25 164,29400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 164, 29400 | 0,00000 | Количество построенных (отремонтиро-ванных, реконструи-рованных) котельных | ед.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3.1.5. Проведение работ, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию объектов теплоснабжения | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 32,02900 | 0,00000 | 32,02900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество изготовленных технических планов объектов капитального строительства | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 32,02900 | 0,00000 | 32,02900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1.6.Реконструкция тепловых сетей в г.Чайковский (СКК)  | Управле-ние ЖКХ и транспорта администрации Чай-ковского городского округа  | местный бюджет | 25 321,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 660, 50000 | 12 660, 50000 | 0,00000 | 0,00000 | Количестово реконструиро-ванных объектов систем тепло-снабжения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4898 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 227 873, 25000 | 0,00000 | 0,00000 | 113 936, 62500 | 113 936, 62500 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 253 194, 25000 | 0,00000 | 0,00000 | 126 597, 12500 | 126 597, 12500 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по Задаче 3.1.  |   | местный бюджет | 75 434, 79777 | 1 630, 69192 | 1 459, 48085 | 12 660, 50000 | 17 288, 54800 | 41 897, 19700 | 498,38000 |   |
| краевой бюджет | 251 345, 37021 | 15 407, 04581 | 5 655, 12134 | 116 346, 57806 | 113 936, 62500 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 326 780, 16798 | 17 037, 73773 | 7 114, 60219 | 129 007, 07806 | 131 225, 17300 | 41 897, 19700 | 498,38000 |
| Задача 3.2. Обслуживание объектов теплоснабжения |   |   |   |
| 3.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов теплоснабжения | Управле-ние ЖКХ и транспорта администрации Чай-ковского городского округа  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Протяженность сетей тепло-снабжения, по которым проводится содержание | км | 124,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Задаче 3.2.  |   |   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Задача 3.3. Возмещение убытков и задолженности за ТЭР |   |   |   |
| 3.3.1. Возмещение экономически обоснованного размера убытков | Управле-ние ЖКХ и транспорта администрации Чай-ковского городского округа  | местный бюджет | 1 666,87804 | 521,39391 | 1 025, 11662 | 120,36751 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество получателей субсидий | ед | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 31 670,68280 | 9 906, 48435 | 19 477, 21573 | 2 286, 98272 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 33 337,56084 | 10 427, 87826 | 20 502, 33235 | 2 407, 35023 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3.2. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на возмещение экономически обоснованного размера убытков ТСО, связанных со сверхнорма-тивным потреб-лением ТЭР при производстве тепловой энергии | Управле-ние ЖКХ и транспорта администрации Чай-ковского городского округа  | местный бюджет | *21 330, 08700* | 0,00000 | 0,00000 | 9 457, 52400 | 11 872, 56300 | 0,00000 | 0,00000 | Количество получателей субсидий | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Итого по Задаче 3.3.  |   | местный бюджет | 22 996, 96504 | 521, 39391 | 1 025, 11662 | 9 577, 89151 | 11 872, 56300 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| краевой бюджет | 31 670, 68280 | 9 906, 48435 | 19 477, 21573 | 2 286, 98272 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 54 667, 64784 | 10 427, 87826 | 20 502, 33235 | 11 864, 87423 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме 3 |   | местный бюджет | 98 431, 76281 | 2 152, 08583 | 2 484, 59747 | 22 238, 39151 | 29 161, 11100 | 41 897, 19700 | 498,38000 |   |
| краевой бюджет | 283 016, 05301 | 25 313, 53016 | 25 132, 33707 | 118 633, 56078 | 113 936, 62500 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 381 447, 81582 | 27 465, 61599 | 27 616, 93454 | 140 871, 95229 | 143 097, 73600 | 41 897, 19700 | 498,38000 |
| **Подпрограмма 4. Развитие системы электроснабжения** |   |   |   |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы электроснабжения |   |   |   |
|   |   |   |   |
| Задача 4.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов электроснабжения |   |   |   |   |   |
| 4.1.1. Строительство линий электропередач уличного освещения | УСИА администрации Чай-ковского городского округа  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество построенных электрических сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Задаче 4.1.  |   |   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Задача 4.2. Обслуживание объектов электроснабжения |   |   |   |   |   |
| 4.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов электроснабж-ения  | Управле-ние ЖКХ и транспорта администрации Чай-ковского городского округа  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Протяженность сетей электро-снабжения, по которым проводится содержание | км | 73,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Задаче 4.2.  |   |   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого по подпрограмме 4 |   |   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Подпрограмма 5. Градостроительная документация** |   |   |   |
| Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения Чайковского городского округа путём подготовки всех видов градостроительной документации, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, в виде единого комплексного проекта градостроительного развития территории Чайковского городского округа |   |   |   |
| Задача 5.1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования |   |   |   |
| 5.1.1. Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки Чайковского городского округа | УСИА администрации Чай-ковского городского округа  | местный бюджет | 7 130,26657 | 0,00000 | 200,00000 | 1 696, 26657 | 0,00000 | 3 663, 80000 | 1 570, 20000 | Наличие документа терри-ториального планирования | ед | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля обеспе-ченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной докумен-тацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способ-ствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвес-тиций в различные отрасли муниц-ипального хозяйства и социальной сферы | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.1.2. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования | УСИА администрации Чай-ковского городского округа  | местный бюджет | 24,60000 | 0,00000 | 24,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных местных нормативов градострои-тельного проектирова-ния | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3.Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры | УСИА администрации Чай-ковского городского округа  | местный бюджет | 15,65000 | 0,00000 | 15,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных программ развития социальной инфраструк-туры | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4 Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Управле-ние ЖКХ и транспорта администрации Чай-ковского городского округа  | местный бюджет | 2 324,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 324, 00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных программ развития коммунальной инфраструк-туры | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Задаче 5.1.  |   |   | 9 494,51657 | 0,00000 | 240,25000 | 4 020, 26657 | 0,00000 | 3 663, 80000 | 1 570, 20000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Задача 5.2. Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки |   |   |   |   |
| 5.2.1. Разработка документации по планировке территории | УСИА администрации Чай-ковского городского округа  | местный бюджет | 9 593,50047 | 2 495, 76536 | 4 634, 95331 | 1 136, 11480 | 1 326, 66700 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных проектов планировки | ед | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5.2.2. Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической основе | УСИА администрации Чай-ковского городского округа  | местный бюджет | 7 520,48500 | 940,80000 | 811,90000 | 1 292, 70000 | 1 103, 08500 | 1 686, 00000 | 1 686, 00000 | Доля заяв-лений, по кото-рым выданы чертежи градо-строительных планов земель-ных участков на топогра-фической основе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итого по Задаче 5.2.  |   |   | 17 113,98547 | 3 436, 56536 | 5 446, 85331 | 2 428, 81480 | 2 429, 75200 | 1 686, 00000 | 1 686, 00000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Задача 5.3. Выполнение кадастровых работ |   |   |   |
| 5.3.1. Выполнение кадастровых работ по определению границ зон затопления, подтопления в отношении территории Чайковского городского округа Пермского края | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 1 852,46652 | 1 852, 46652 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Установлено границ | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Задаче 5.3.  |   | местный бюджет | 1 852,46652 | 1 852, 46652 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого по подпрограмме 5 |   | местный бюджет | 28 460,96856 | 5 289, 03188 | 5 687, 10331 | 6 449, 08137 | 2 429, 75200 | 5 349, 80000 | 3 256, 20000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Подпрограмма 6. Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов** |   |   |   |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа |   |   |   |
| Задача 6.1. Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами |   |   |   |
| 6.1.1Технологическое присоединение ВА п.Марковский к инженерным коммуникациям, благоустройство  | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 2 920,48100 | 0,00000 | 0,00000 | 1 940, 81000 | 979,67100 | 0,00000 | 0,00000 | Обеспечение земельного участка под ФАП(ВА) инженерными сетями | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000, 00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 3 920,48100 | 0,00000 | 0,00000 | 2 940, 81000 | 979,67100 | 0,00000 | 0,00000 | Благоустрой-ство  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 6.1.2 Технологическое присоединение ФАП с.Ваньки к инженерным коммуникациям, благоустройство  | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 2 007,53500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 007, 53500 | 0,00000 | 0,00000 | Благоустрой-ство  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 1 000 ,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000 , 00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по задаче 6.1. |   | местный бюджет | 3 928,01600 | 0,00000 | 0,00000 | 1 940, 81000 | 1 987, 20600 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| краевой бюджет | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000, 00000 | 1 000, 00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 5 928,01600 | 0,00000 | 0,00000 | 2 940, 81000 | 2 987, 20600 | 0,00000 | 0,00000 |
| Задача 6.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт гидротехнических сооружений |   |   |   |
| 6.2.1. Реконструкция берегоукрепительных сооружений:1 этап: "Реконструкция Берегоукрепления №1",2 этап: "Реконструкция сооружения – берегоукрепле-ние набереж-ной" | УСИА администрации Чай-ковского городского округа  | местный бюджет | 76 433,64962 | 4 038, 17240 | 24 748, 77522 | 10 531, 70200 | 18 012, 50000 | 14 568, 60000 | 4 533, 90000 | Выполнена реконструкция ГТС | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| краевой бюджет | 190 664, 44550 | 0,00000 | 53 545, 43350 | 25 774, 41200 | 54 037, 30000 | 43 705, 60000 | 13 601, 70000 |
| Всего | 267 098, 09512 | 4 038, 17240 | 78 294, 20872 | 36 306, 11400 | 72 049, 80000 | 58 274, 20000 | 18 135, 60000 |
| 6.2.1.1. Реконструкция берегоукрепи-тельных сооружений:1 этап: "Реконструкция Берегоукрепле-ния №1", | УСИА администрации Чай-ковского городского округа  | местный бюджет | 41 643, 39100 | 4 038, 17240 | 490,21860 | 0,00000 | 18 012, 50000 | 14 568, 60000 | 4 533, 90000 |
| краевой бюджет | 111 344, 60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 54 037, 30000 | 43 705, 60000 | 13 601, 70000 |
| Всего | 152 987, 99100 | 4 038, 17240 | 490,21860 | 0,00000 | 72 049, 80000 | 58 274, 20000 | 18 135, 60000 |
| 6.2.1.2. Реконструкция берегоукрепительных сооружений: 1 этап: "Реконструкция Берегоукрепления № 1", 2 этап: "Реконструкция сооружения – берегоукрепле-ние набереж-ной" (в части: Реконструкция сооружения – берегоукрепле-ние набережной (существующая набережная) 2 этап) | УСИА администрации Чай-ковского городского округа  | местный бюджет | 34 790, 25862 | 0,00000 | 24 258, 55662 | 10 531, 70200 | 137, 236000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 79 319, 84550 | 0,00000 | 53 545, 43350 | 25 774, 41200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 114 110, 10412 | 0,00000 | 77 803, 99012 | 36 306, 11400 | 137,23600 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.2.2 Капитальный ремонт ГСТ №24 с.Альняш Чайковский городской округ Пермский край | УСИА администрации Чай-ковского городского округа  | местный бюджет | 1 857,07600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 857, 07600 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство, реконструк-цию, капиталь-ный ремонт и ремонт гидро-технических сооружений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Итого по Задаче 6.2.  |   | местный бюджет | 78 427, 96162 | 4 038, 17240 | 24 748, 77522 | 10 531, 70200 | 20 066, 81200 | 14 568, 60000 | 4 533, 90000 |         |
| краевой бюджет | 190 664, 44550 | 0,00000 | 53 545, 43350 | 25 774, 41200 | 54 037, 30000 | 43 705, 60000 | 13 601, 70000 |
| Всего | 269 092, 40752 | 4 038, 17240 | 78 294, 20862 | 36 306, 11450 | 74 044, 11200 | 58 274, 20000 | 18 135, 60000 |
| Задача 6.3. Создание условий для обслуживания инженерных коммуникаций |   |   |   |
| 6.3.1. Приобретение передвижной автомастерской | Управле-ние ЖКХ и транспорта администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 1 425,68335 | 0,00000 | 1 425, 68335 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Приобретение передвижной автомастерской | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 1 425,68335 | 0,00000 | 1 425, 68335 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Всего | 2 851,36670 | 0,00000 | 2 851, 36670 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по Задаче 6.3.  |   | местный бюджет | 1 425,68335 | 0,00000 | 1 425, 68335 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 1 425,68335 | 0,00000 | 1 425, 68335 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 2 851,36670 | 0,00000 | 2 851, 36700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого подпрограмме 6 |   | местный бюджет | 83 781,66147 | 4 038, 17240 | 26 174, 45857 | 12 472, 51250 | 21 994, 01800 | 14 568, 60000 | 4 533, 90000 |
| краевой бюджет | 194 090, 12885 | 0,00000 | 54 971, 11685 | 26 774, 41200 | 55 037, 30000 | 43 705,60000 | 13 601, 70000 |
| Всего | 277 871, 79032 | 4 038, 17240 | 81 145, 57542 | 39 246, 92450 | 77 031, 31800 | 58 274, 20000 | 18 135, 60000 |
| **Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы** |   |   |   |
| Цель: Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, реконструкции, капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан |   |   |
| Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы |   |   |
| 7.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | УСИА администрации Чай-ковского городского округа  | местный бюджет | 105 468, 77479 | 14 665, 49231 | 15 945, 08448 | 17 965, 92900 | 19 464, 86500 | 18 713, 70200 | 18 713, 70200 | Уровень достижения показателей от утвержденных в Программе | % | - | 99,5 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том числе подведомствен-ного учреж-дения МКУ «Чайковское управление капитального строительства» | да/ нет | да | да | да | да | да | да | да |
| Итого по Задаче 7.1.  |   | местный бюджет | 105 468, 77479 | 14 665, 49231 | 15 945, 08448 | 17 965, 92900 | 19 464, 86500 | 18 713, 70200 | 18 713, 70200 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Задача 7.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов |   |   |   |   |   |
| 7.2.1. Обеспечение деятельности казенного учреждения | УСИА администрации Чай-ковского городского округа | местный бюджет | 99 664, 90359 | 12 741, 90057 | 16 474, 81411 | 17 381, 39591 | 18 567, 67900 | 17 249, 55700 | 17 249, 55700 | Исполнение годовых бюджетных обязательств | % | 95 | 69,4 | 86,5 | 70,44 | 95 | 95 | 95 |
| Своевремен-ный ввод объектов  | % | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Итого по Задаче 7.2.  |   | местный бюджет | 99 664, 90359 | 12 741, 90057 | 16 474, 81411 | 17 381, 39591 | 18 567, 67900 | 17 249, 55700 | 17 249, 55700 |       |
| Итого по Подпрограмме 7 |   | местный бюджет | 205 133, 67838 | 27 407, 39288 | 32 419, 89859 | 35 347, 32491 | 38 032, 54400 | 35 963, 25900 | 35 963, 25900 |
| Всего по муниципальной программе | местный бюджет | 581 242, 91667 | 81 731, 99462 | 86 329, 37945 | 103 824, 41060 | 107 231, 39400 | 129 215, 08200 | 72 910, 65600 |             |
| краевой бюджет | 601 840, 67459 | 45 050, 41605 | 118 597, 85335 | 183 771, 12019 | 182 775, 17700 | 58 044, 40800 | 13 601, 70000 |
| средства фонда | 63 861, 00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 750, 00000 | 45 111, 00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 1 246 944, 59126 | 126 782, 41067 | 204 927, 23280 | 306 345, 53079 | 335 117, 57100 | 187 259, 49000 | 86 512, 35600 |

 |   |   |   |

Приложение 9

к муниципальной программе

«Территориальное развитие Чайковского городского округа»

**Перечень**

**показателей муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа» результаты достижения**

**которых учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Интегральный показатель | Расчет показателя | Отраслевые (функциональные), структурные подразделения АЧГО, ответственные за оценку результатов достижения показателей | Примечание |
| **Подпрограмма 1. «Развитие системы газификации»** |
| 1.1. | Количество построенных сетей газопровода | Кгаз (км) = Lгаз (км) | МКУ «Чайковское УКС» | Кгаз (км) – количество поостренных сетей газопроводаLгаз(км) – длина вновь построенного газопровода по проектно-сметной документации |
| **Подпрограмма 2. «Развитие системы водоснабжения и водоотведения»** |
| 2.1. | Количество построенных, отремонтированн водопроводных сетей | Квода (км) = Lвода (км) | МКУ «Чайковское УКС», МКУ «ЖКЭС» | Квода (км) – количество поостренных, отремонтированных сетей водопроводаLвода(км) – длина вновь построенных сетей водопровода по проектно-сметной документации и длина сетей водопровода, по которым выполнен ремонт |
| **Подпрограмма 5. «Градостроительная документация»** |
| 5.1. | Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы | Д% = ГДр / ГДо \*100 | Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа | Д% - доля обеспеченности округа необходимой градостроительной документацией;ГДр – количество разработанных (актуализированных) градостроительных документов (Ген.план и ПЗЗ);ГДо – общее количество необходимых градостроительных документов (Ген.план и ПЗЗ). |