Дата рег.

Рег. номер

Об утверждении прилагаемых изменений, которые вносятся в муниципальную программу  «Территориальное развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 21 января 2019 года № 14/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Территориальное развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 21 января 2019 г. № 14/1 (в редакции постановления администрации Чайковского городского округа от 08.08.2019 № 1370).

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа –

глава администрации

Чайковского городского округа				               Ю.Г. Востриков

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Чайковского городского округа

от_____________ № _______

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу

«Территориальное развитие Чайковского городского округа»

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа» (далее – Программа) позиции:

| Объемы бюджетных ассигнований | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет 192 843,01400 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 110 820,45300 тыс. руб. 2020 год – 31 074,07200 тыс. руб. 2021 год – 50 948,48900 тыс. руб. |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации программы | № п/п; Наименование показателя; Коэффициент весомости; 2018; 2019; 2020; 2021. 1; Доля газифицированных домовладений; 0,3; 35,8; 36,3; 42,1; 42,5. 2; Доля домовладений, обеспеченных централизованным водоснабжением; 0,2; 53,1; 53,5; 54,0; 54,7. 3; Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы; 0,5; 0; 0; 100; 100. |

изложить в новой редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет 194 844,39600 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 99 453,94500 тыс. руб. 2020 год – 44 441,96200 тыс. руб. 2021 год – 50 948,48900 тыс. руб. |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации программы | № п/п; Наименование показателя; Коэффициент весомости; 2018; 2019; 2020; 2021. 1; Доля газифицированных домовладений; 0,3; 35,8; 36,3; 42,1; 42,5. 2; Доля домовладений, обеспеченных централизованным водоснабжением; 0,2; 53,1; 53,5; 53,7; 53,9. 3; Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы; 0,5; 0; 0; 100; 100. |

1.2. В паспорте Подпрограммы 1. «Развитие системы газификации»  позиции:

| Объемы бюджетных ассигнований | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 73 749,60500 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 69 950,32300 тыс. руб. 2020 год – 1 899,64100тыс. руб. 2021 год – 1 899,64100 тыс. руб. |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - выполнить строительство 17,7435 км распределительных газопроводов; - увеличение доли газифицированных домовладений до 42,5 % |

изложить в новой редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 76 494,85100 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 65 909,15900 тыс. руб. 2020 год – 8 686,05100 тыс. руб. 2021 год – 1 899,64100 тыс. руб. |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - выполнить строительство 33,999 км распределительных газопроводов; - увеличение доли газифицированных домовладений до 42,5 % |

1.3. В паспорте Подпрограммы 2. «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» позиции:

| Объемы бюджетных ассигнований | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 18 285,77300 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 5 146,03000 тыс. руб. 2020 год – 4 510,07200 тыс. руб. 2021 год – 8 629,67100 тыс. руб. |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - выполнить ремонт водопроводных сетей 7,5 км; - увеличение доли домовладений, обеспеченных централизованным водоснабжением до 54,7 %. |

изложить в новой редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 17 450,92700 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 1 445,82100 тыс. руб. 2020 год – 7 375,43500 тыс. руб. 2021 год – 8 629,67100 тыс. руб. |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - выполнить ремонт водопроводных сетей 7,171 км; - увеличение доли домовладений, обеспеченных централизованным водоснабжением до 53,9 %. |

1.4. В паспорте Подпрограммы 3. «Развитие системы теплоснабжения» позиции:

| Объемы бюджетных ассигнований | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 23 892,85000 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 5 296,82800 тыс. руб. 2020 год – 995,09200 тыс. руб. 2021 год – 17 600,93000 тыс. руб. |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - выполнить ремонт сетей теплоснабжения 9,835 км; - выполнить строительство котельных – 1 ед. |

изложить в новой редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 24 843,62100 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 4 227,74900 тыс. руб. 2020 год – 3 014,94200 тыс. руб. 2021 год – 17 600,93000 тыс. руб. |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - выполнить ремонт сетей теплоснабжения 0,328 км; - выполнить строительство котельных – 1 ед. |

1.5. В паспорте Подпрограммы 4. «Развитие системы электроснабжения» позиции:

| Объемы бюджетных ассигнований | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет 629,100 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 234,600 тыс. руб. 2020 год – 197,250 тыс. руб. 2021 год – 197,250 тыс. руб. |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение протяженности электрических сетей на 6,72 км. |

изложить в новой редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет 394,50000 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 0 тыс. руб. 2020 год – 197,250 тыс. руб. 2021 год – 197,250 тыс. руб. |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение протяженности электрических сетей - км. |

1.6. В паспорте Подпрограммы 5. «Градостроительная документация» позицию:

| Объемы бюджетных ассигнований | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 8 680,00700 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 5 365,0700 тыс. руб. 2020 год – 2 080,82000 тыс. руб. 2021 год – 1 234,11700 тыс. руб. |
| --- | --- |

изложить в новой редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 7 166,27400 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 2 155,07000 тыс. руб. 2020 год – 3 777,08700 тыс. руб. 2021 год – 1 234,11700тыс. руб. |
| --- | --- |

1.7. В паспорте Подпрограммы 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы» позицию:

| Объемы бюджетных ассигнований | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 64 846,68400 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 22 068,60700 тыс. руб. 2020 год – 21 391,19700 тыс. руб. 2021 год – 21 386,88000 тыс. руб. |
| --- | --- |

изложить в новой редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 65 735,22800 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 22 957,15100 тыс. руб. 2020 год – 21 391,19700 тыс. руб. 2021 год – 21 386,88000 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.8. Приложение 8 «Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа» к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа» изложить в новой редакции, согласно приложению.

Приложение 8

к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа»

- Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы

«Территориальное развитие Чайковского городского округа»

| Наименование задачи, мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя | ед. изм. | базовое значение | План |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |
| Подпрограмма 1. Развитие системы газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Строительство распределительных газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Распределительные газопроводы д. М. Букор Чайковского района Пермского края | МКУ "ЧУКС" | местный бюджет | 1 374,55844 | 1 374,55844 | 0,00000 | 0,00000 | Количество построенных сетей газопровода | км | 0 | 19,901 | 4,0975 |  | 10 |
|  |  | краевой бюджет | 4 123,67532 | 4 123,67532 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 11 149,19624 | 11 149,19624 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 16 647,43000 | 16 647,43000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Распределительные газопроводы в д. Дубовая, Чайковский городской округ, Пермский край | МКУ "ЧУКС" | местный бюджет | 3 620,60600 | 0,00000 | 3 620,60600 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 3 620,60600 | 0,00000 | 3 620,60600 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Распределительные газопроводы в д. Карша | МКУ "ЧУКС" | местный бюджет | 99,05200 | 99,05200 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Распределительные газопроводы в д. Карша Фокинского сельского поселения Чайковского района Пермского края | МКУ "ЧУКС" | местный бюджет | 5 247,75750 | 5 247,75750 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 15 743,27250 | 15 743,27250 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 20 991,03000 | 20 991,03000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Распределительный газопровод по ул. Сайгатская, Красноармейская в микрорайоне "Азинский", г. Чайковский, Пермский край | МКУ "ЧУКС" | местный бюджет | 1 877,26800 | 1 877,26800 | 0,00000 | 0,00000 | Доля газифицированных домовладений, % | % | 35,8 | 36,3 | 42,1 |  | 42,5 |
|  |  | краевой бюджет | 9 141,93000 | 9 141,93000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 11 019,19800 | 11 019,19800 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. Распределительный газопровод по ул. Боровая, г. Чайковский, Пермский край | МКУ "ЧУКС" | местный бюджет | 3 426,17900 | 3 426,17900 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3 825,98000 | 3 825,98000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 7 252,15900 | 7 252,15900 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. Газификацияв д. Марково | МКУ "ЧУКС" | местный бюджет | 2 279,06400 | 2 279,06400 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2 279,06400 | 2 279,06400 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. Распределительные газопроводы д. Дедушкино, Чайковский район, Пермский край | МКУ "ЧУКС" | местный бюджет | 3 358,07200 | 192,26800 | 3 165,80400 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 5 826,29808 | 5 826,29808 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 9 184,37008 | 6 018,56608 | 3 165,80400 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. Строительство газораспределительных сетей с. Фоки (ул. Садовая) | МКУ "ЖЭС" | местный бюджет | 134,17500 | 134,17500 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. Распределительные газопроводы д. Ольховочка, Чайковский район, Пермский край | МКУ "ЧУКС" | местный бюджет | 62,04103 | 62,04103 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. Проведение работ, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию распределительных газопроводов | МКУ "ЧУКС" | местный бюджет | 399,80100 | 399,80100 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1. |  | местный бюджет | 21 878,59668 | 15 092,18668 | 6 786,41000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 38 661,15708 | 38 661,15708 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 11 149,19624 | 11 149,19624 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 71 688,95000 | 64 902,54000 | 6 786,41000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2. Обслуживание объектов газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения | МКУ "ЖЭС" | местный бюджет | 4 805,90100 | 1 006,61900 | 1 899,64100 | 1 899,64100 | Протяженность сетей газопровода, по которым выполняется содержание | км | 30,189 | 30,189 | 50,09 |  | 54,188 |
| Итого по задаче 1.2. |  |  | 4 805,90100 | 1 006,61900 | 1 899,64100 | 1 899,64100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  | местный бюджет | 26 684,49768 | 16 098,80568 | 8 686,05100 | 1 899,64100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 38 661,15708 | 38 661,15708 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 11 149,19624 | 11 149,19624 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 76 494,85100 | 65 909,15900 | 8 686,05100 | 1 899,64100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, в том числе | МКУ «ЖЭС» | местный бюджет | 3 045,64400 | 1 445,82100 | 799,91200 | 799,91100 | Отремонтировано водопроводных сетей | км | 0 | 3,171 | 2 |  | 2 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 3 045,64400 | 1 445,82100 | 799,91200 | 799,91100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. Ремонт сетей водоснабжения по адресу: Пермский край, г. Чайковский, д. Засечный, ул. Советская, пер. Октябрьский | МКУ "ЖЭС" | местный бюджет | 264,500 | 264,500 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 264,500 | 264,500 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2. Ремонт систем водоснабжения по адресу: Пермский край, г. Чайковский, п. Буренка, ул. Новая, ул. Лесная, ул. Зеленая, ул. Молодежная | МКУ "ЖЭС" | местный бюджет | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3. Ремонт сетей водоснабжения по адресу: Пермский край, г. Чайковский, д. Дедушкино, ул. Садовая | МКУ "ЖЭС" | местный бюджет | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.4. Ремонт сетей водоснабжения по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Уральское, ул. Школьная | МКУ "ЖЭС" | местный бюджет | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Строительство объекта «Водопровод в д. Дубовая» | МКУ "ЧУКС" | местный бюджет | 2 032,40000 | 0,00000 | 2 032,40000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2 032,40000 | 0,00000 | 2 032,40000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. Строительство объекта "Водопровод п. Прикамский" | МКУ "ЧУКС" | местный бюджет | 2 857,50000 | 0,00000 | 2 857,50000 | 0,00000 | Доля домовладений, обеспеченных централизованным водоснабжением | % | 53,1 | 53,5 | 53,7 |  | 53,9 |
| 2.1.4. Строительство объекта «Очистные сооружения в д. Дубовая» | МКУ "ЧУКС", МКУ «ЖЭС» | местный бюджет | 3 420,86300 | 0,00000 | 1 507,86300 | 1 913,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 5 739,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 739,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 9 159,86300 | 0,00000 | 1 507,86300 | 7 652,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2.1. |  | местный бюджет | 11 356,40700 | 1 445,82100 | 7 197,67500 | 2 712,91100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 5 739,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 739,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 17 095,40700 | 1 445,82100 | 7 197,67500 | 8 451,91100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.2. Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения | МКУ "ЖЭС" | местный бюджет | 355,52000 | 0,00000 | 177,76000 | 177,76000 | Количество объектов водоснабжения, по которым проводится содержание | ед | 52 | 0 |  | 52 | 52 |
| Итого по Задаче 2.2. |  |  | 355,52000 | 0,00000 | 177,76000 | 177,76000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  | местный бюджет | 11 711,92700 | 1 445,82100 | 7 375,43500 | 2 890,67100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 5 739,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 739,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 17 450,92700 | 1 445,82100 | 7 375,43500 | 8 629,67100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Развитие системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Ремонт котельных и теплотрасс, в том числе | МКУ "ЖЭС" | местный бюджет | 3 895,41200 | 3 301,65000 | 293,96200 | 299,80000 | Отремонтировано сетей теплоснабжения | км | 0 | 0,228 | 0,05 |  | 0,05 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 3 895,41200 | 3 301,65000 | 293,96200 | 299,80000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. Ремонт котельной и теплотрассы д. Ваньки | МКУ "ЖЭС" | местный бюджет | 735,00000 | 735,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 735,00000 | 735,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2. Ремонт котельной и теплотрассы п. Буренка | МКУ "ЖЭС" | местный бюджет | 625,00000 | 625,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 625,00000 | 625,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.3. Ремонт котельной с. Уральское | МКУ "ЖЭС" | местный бюджет | 345,00000 | 345,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 345,00000 | 345,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Строительство объекта «Модульная котельная с. Сосново» | МКУ "ЧУКС" | местный бюджет | 2 470,58600 | 50,73600 | 2 419,85000 | 0,00000 | Отремонтировано (построено) котельных | ед | 0 | 0 | 0 |  | 1 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2 470,58600 | 50,73600 | 2 419,85000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. Строительство объекта «Модульная котельная с. Ваньки» | МКУ "ЧУКС" | местный бюджет | 4 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 250,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 12 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 750,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 17 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 000,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. Разработка ПСД на реконструкцию котельной в п. Марковский | МКУ "ЧУКС" | местный бюджет | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на реконструкцию | ед | 0 | 0 | 1 |  | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопроводов горячего водоснабжения и теплоснабжения в п. Марковский | МКУ "ЧУКС" | местный бюджет | 50,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на капитальный ремонт | ед | 0 | 0 | 1 |  | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 50,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. Разработка ПСД на строительство модульной газовой котельной в с. Сосново | МКУ "ЧУКС" | местный бюджет | 110,00000 | 110,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство | ед | 0 | 0 | 1 |  | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 110,00000 | 110,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения в с. Сосново | МКУ "ЧУКС" | местный бюджет | 10,00000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на капитальный ремонт | ед | 0 | 0 | 1 |  | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 10,00000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8. Разработка ПСД на строительство модульной котельной в п. Прикамский | МКУ "ЧУКС" | местный бюджет | 110,00000 | 110,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство | ед | 0 | 0 | 1 |  | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 110,00000 | 110,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения в п. Прикамский | МКУ "ЧУКС" | местный бюджет | 25,00000 | 25,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на капитальный ремонт | ед | 0 | 0 | 1 |  | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 25,00000 | 25,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10. Разработка ПСД на реконструкцию котельной в с. Б. Букор | МКУ "ЧУКС" | местный бюджет | 35,00000 | 35,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на реконструкцию | ед | 0 | 0 | 1 |  | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 35,00000 | 35,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11. Разработка ПСД на реконструкцию котельной "Школа" в с. Фоки | МКУ "ЧУКС" | местный бюджет | 30,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на реконструкцию | ед | 0 | 0 | 1 |  | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 30,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12. Разработка ПСД на реконструкцию котельной "Светлячок" в с. Фоки | МКУ "ЧУКС" | местный бюджет | 30,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на реконструкцию | Ед | 0 | 0 | 1 |  | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 30,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13. Разработка ПСД на реконструкцию теплотрассы в с. Альняш | МКУ "ЧУКС" | местный бюджет | 50,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на реконструкцию | ед | 0 | 0 | 1 |  | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 50,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Задаче 3.1. |  | местный бюджет | 11 165,99800 | 3 902,38600 | 2 713,81200 | 4 549,80000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 12 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 750,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 23 915,99800 | 3 902,38600 | 2 713,81200 | 17 299,80000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.2. Обслуживание объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов теплоснабжения | МКУ "ЖЭС", УЖКХиТ | местный бюджет | 700,66000 | 98,40000 | 301,13000 | 301,13000 | Протяженность сетей теплоснабжения, по которым проводится содержание | км | 124,685 | 124,685 | 124,685 |  | 124,685 |
| Итого по Задаче 3.2. |  |  | 700,66000 | 98,40000 | 301,13000 | 301,13000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.3. Возмещение убытков и задолженности за ТЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Возмещение экономически обоснованного размера убытков | УЖКХиТ | местный бюджет | 117,36500 | 117,36500 | 0,00000 | 0,00000 | Количество получателей субсидий | Ед | 0 | 3 | 0 |  | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 117,36500 | 117,36500 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. Возмещение задолженности за ТЭР на основании судебных актов | УЖКХиТ | местный бюджет | 109,59800 | 109,59800 | 0,00000 | 0,00000 | Количество получателей субсидий | ед | 0 | 1 | 0 |  | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 109,59800 | 109,59800 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Задаче 3.3. |  | местный бюджет | 226,96300 | 226,96300 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 226,96300 | 226,96300 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  | местный бюджет | 12 093,62100 | 4 227,74900 | 3 014,94200 | 4 850,93000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 12 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 750,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 24 843,62100 | 4 227,74900 | 3 014,94200 | 17 600,93000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. Развитие системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Строительство линий электропередач уличного освещения |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество построенных электрических сетей | км | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Итого по Задаче 4.1. |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.2. Обслуживание объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов электроснабжения | МКУ "ЖЭС" | местный бюджет | 394,50000 | 0,00000 | 197,25000 | 197,25000 | Протяженность сетей электроснабжения, по которым проводится содержание | км | 73,28 | 0 | 73,28 |  | 73,28 |
| Итого по Задаче 4.2. |  |  | 394,50000 | 0,00000 | 197,25000 | 197,25000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  | 394,50000 | 0,00000 | 197,25000 | 197,25000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. Градостроительная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения Чайковского городского округа путём подготовки всех видов градостроительной документации, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, в виде единого комплексного проекта градостроительного развития территории Чайковского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки Чайковского городского округа | УСиА | местный бюджет | 1 696,26700 | 0,00000 | 1 696,26700 | 0,00000 | Наличие документа территориального планирования | ед | 0 | 0 | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы | % | 0 | 0 | 100 |  | 100 |
| Итого по Задаче 5.1. |  |  | 1 696,26700 | 0,00000 | 1 696,26700 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.2. Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Разработка документации по планировке территории | УСиА | местный бюджет | 861,00000 | 861,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных проектов планировки | единиц | 0 | 1 | 0 |  | 0 |
| 5.2.1. Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической основе | УСиА | местный бюджет | 4 609,00700 | 1 294,07000 | 2 080,82000 | 1 234,11700 | Доля заявлений, по которым выданы чертежи градостроительных планов земельных участков на топографической основе | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| Итого по Задаче 5.2. |  |  | 5 470,00700 | 2 155,07000 | 2 080,82000 | 1 234,11700 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 |  |  | 7 166,27400 | 2 155,07000 | 3 777,08700 | 1 234,11700 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6. Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6.1. Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Технологическое присоединение ФАП с. Уральское к инженерным коммуникациям, благоустройство | МКУ "ЧУКС" | местный бюджет | 534,05400 | 534,05400 | 0,00000 | 0,00000 | Обеспечение земельного участка под ФАП инженерными сетями | % | 0 | 100 | 0 |  | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 665,85300 | 665,85300 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 1 199,90700 | 1 199,90700 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. Благоустройство территории сельского дома культуры | МКУ "ЧУКС" | местный бюджет | 1 164,76300 | 1 164,76300 | 0,00000 | 0,00000 | Благоустройство территории | % | 0 | 100 | 0 |  | 0 |
| Итого по задаче 6.1. |  | местный бюджет | 1 698,817 | 1 698,817 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 665,853 | 665,853 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2 364,670 | 2 364,670 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Реконструкция ГТС пруда в п. Завод Михайловский Чайковского района Пермского края | МКУ "ЖЭС" | местный бюджет | 394,32500 | 394,32500 | 0,00000 | 0,00000 | Получение заключения о выполненных работах | ед | 0 | 1 | 0 |  | 0 |
| Итого по Задаче 6.2. |  | местный бюджет | 394,32500 | 394,32500 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого подпрограмме 6 |  | местный бюджет | 2 093,14200 | 2 093,14200 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 665,85300 | 665,85300 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2 758,99500 | 2 758,99500 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, реконструкции, капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | УСиА | местный бюджет | 37 782,84700 | 13 258,26300 | 12 262,29200 | 12 262,29200 | Уровень достижения показателей от утвержденных в Программе | % | - | не менее 90 | не менее 90 |  | не менее 90 |
|  |  |  |  |  |  |  | Своевременное предоставление отчетности | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том числе подведомственного учреждения МКУ «Чайковское управление капитального строительства» | да/нет | да | да | да |  | да |
| Итого по Задаче 7.1. |  | местный бюджет | 37 782,84700 | 13 258,26300 | 12 262,29200 | 12 262,29200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. Обеспечение деятельности казенного учреждения | МКУ "ЧУКС" | местный бюджет | 27 952,38100 | 9 698,88800 | 9 128,90500 | 9 124,58800 | Эффективное использование бюджетных средств | % | 95 | 95 | 95 |  | 95 |
|  |  |  |  |  |  |  | Своевременный ввод объектов | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| Итого по Задаче 7.2. |  | местный бюджет | 27 952,38100 | 9 698,88800 | 9 128,90500 | 9 124,58800 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме 7 |  | местный бюджет | 65 735,22800 | 22 957,15100 | 21 391,19700 | 21 386,88000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  | местный бюджет | 125 879,18968 | 48 977,73868 | 44 441,96200 | 32 459,48900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 57 816,01008 | 39 327,01008 | 0,00000 | 18 489,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 11 149,19624 | 11 149,19624 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 194 844,39600 | 99 453,94500 | 44 441,96200 | 50 948,48900 |  |  |  |  |  |  |  |