Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа

за 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ:

| 1. МП «Развитие образования» | 3 |
| --- | --- |
| 2. МП «Развитие культуры и молодежной политики» | 11 |
| 3.МП «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни» | 17 |
| 4.МП «Социальная поддержка граждан» | 24 |
| 5.МП «Обеспечение безопасности» | 29 |
| 6.МП «Экономическое развитие» | 35 |
| 7.МП «Обеспечение жильем» | 46 |
| 8.МП «Муниципальные дороги» | 49 |
| 9.МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | 55 |
| 10.МП «Совершенствование муниципального управления» | 60 |
| 11.МП «Территориальное развитие» | 69 |
| 12.МП «Благоустройство территории» | 74 |
| 13.МП «Взаимодействие общества и власти» | 80 |
| 14. Расчет оценки эффективности | 85 |

# 1. Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа»

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Управление образования администрации Чайковского городского округа.

Цель муниципальной программы:

комплексное и эффективное развитие системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества образования для населения Чайковского городского округа.

Задачи муниципальной программы:

достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающей повышение доступности качества дошкольного образования для населения Чайковского городского округа;

создание возможностей для современного качественного образования детей, их позитивной социализации, разностороннего развития и самореализации в системе начального, основного, среднего общего образования;

достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дополнительного образования, обеспечивающей повышение доступности качества образования для населения Чайковского городского округа;

создание условий для удовлетворения потребности отрасли образования в компетентных, высокомотивированных специалистах;

поддержание имущественных комплексов учреждений в нормативном состоянии в соответствии с действующим лицензионным, санитарным, противопожарным и антитеррористическим законодательством;

обеспечение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы образования.

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования Чайковского городского округа» в 2022 году запланировано 1 674 435,362 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 58 271,738 тыс. руб.,  краевой бюджет 1 285 795,875 тыс. руб., местный бюджет 330 367,749 тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского городского округа» за 2022 год исполнена в объеме 1 662 549,283 тыс. руб., исполнение программы составило 99,3%.

Подпрограмма «Дошкольное образование»

Цель подпрограммы:

достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающей повышение доступности качества дошкольного образования для населения Чайковского городского округа.

Задачи подпрограммы:

организация образовательного процесса, осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста;

обеспечение спроса родителей детей дошкольного возраста на услуги негосударственного сектора;

обеспечение детей местами в дошкольных образовательных учреждениях.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 605 220,884 тыс. рублей, в том числе средств местного бюджета 78 640,876 тыс. руб.

Исполнено 600 063,648 тыс. рублей, в том числе средств местного бюджета 78 639,966 тыс. руб.

В целом исполнение подпрограммы составило 99,1%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1.Предоставление услуги в сфере дошкольного образования.

Дошкольные образовательные учреждения посещали 4 962 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, структурные подразделения в общеобразовательных организациях –  1 306 ребенка, 10 детей-инвалидов получали образование на дому.

Показатель «Доля детей в возрасте от 1 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием, %», исполнен на 69,9%, в связи с отказом родителей от посещения детьми раннего возраста дошкольных учреждений при 100% создании условий и наличии свободных мест в ДОУ, так же статистика учитывает детей, имеющих прописку на территории ЧГО, многие дети не проживают на территории.

Рекомендации: проводить корректировку планового значения показателя в текущем периоде.

2.Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.

В течение 2022 года 6 образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, были оснащены современным интерактивным оборудованием в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.

3.Возмещение части затрат частным образовательным организациям за предоставление услуг дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми.

Услугу дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, получали 47 детей.

4.Обеспечение детей местами в дошкольных образовательных учреждениях.

Продолжается строительство здания МДОУ в д. Чумна для 55 детей, введено в эксплуатацию здание МДОУ в д. Гаревая на 55 человек.

Подпрограмма «Начальное, общее, среднее образование»

Цель подпрограммы:

создание возможностей для современного качественного образования детей, их позитивной социализации, разностороннего развития и самореализации в системе начального, основного, среднего общего образования.

Задачи подпрограммы:

обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями для организации образовательного процесса, введения и реализации федеральных государственных стандартов (ФГОС);

создание условий, направленных на поддержку и творческое развитие талантливых детей;

обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных учреждениях.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 855 495,633 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 112 929,639 тыс. руб.

Исполнено 855 495,633 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 112 929,638 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 100%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1.Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями для организации образовательного процесса, введения и реализации федеральных государственных стандартов (ФГОС).

1.1.Предоставление услуги в сфере общего образования.

Всего в школах обучается 12 910 человека, в том числе в коррекционных учебных заведениях 257 человека.

Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с федеральными государственными стандартами, в общей численности обучающихся составил 100%.

По итогам 2021/2022 учебного года  99,5% выпускников 11-х классов получили аттестаты - два ученика не сдали экзамен по математике.

Рекомендации: проводить корректировку планового значения показателя в текущем периоде.

1.3.Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций.

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории за 2022 год составила 100%.

1.4. Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования.

В 2022 году МАОУ «СОШ №10» оснащена современным интерактивным оборудованием в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.

2.Создание условий, направленных на поддержку и  творческое развитие талантливых детей.

В 2021/2022 учебном году 85 школьников стали участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, из них 32 чел. – призерами. 20 обучающихся были награждены знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края».

Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание»

Цель подпрограммы:

достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дополнительного  образования, обеспечивающей повышение доступности качества образования для населения Чайковского городского округа.

Задачи подпрограммы:

обеспечение детей необходимыми условиями для получения дополнительного образования;

участие детей Чайковского городского округа в мероприятиях различных уровней.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 69 925,492 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 68 980,083 тыс. руб.

Исполнено 69 925,491 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 68 980,083 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 100%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

Обеспечение детей необходимыми условиями для получения дополнительного образования.

1.Предоставление услуги в сфере дополнительного  образования.

Всего в учреждениях дополнительного образования занимается 5843 ребенка, из которых 50% принимали участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях.

В 2022 году доля детей, занимающихся техническим творчеством в  школах и учреждениях дополнительного образования, от общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования, составляет 13%.

Удельный вес численности детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в учреждениях Управления образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет за 2022 год составил 41,4%.

2. Проведение и участие в мероприятиях (фестивалях, конкурсах, соревнованиях, выставках).

В 2022 году проведено 4 мероприятия, организованные МАУ ДО ЦДО:

- муниципальный фестиваль агитплощадок;

- муниципальный конкурс школьных хоров;

- открытый технологический фестиваль «Технофест»;

- муниципальный фестиваль творчества учащихся СОШ и ООШ «Набирая высоту».

Количество участников мероприятий составило 2530 детей.

3. Проведение и участие в мероприятиях военно-патриотического воспитания обучающихся.

В 2022 году проведено 11 мероприятий, организованных МАУ ДО СДЮТЭ:

- Организация и проведение постов №1 (23 февраля, 11 марта, 9 мая, 22 июня, 9 декабря);

- 3 поездки в г. Пермь на краевые мероприятия патриотической направленности;

- Военно-спортивная игра «Зарница»;

- Конкурс «Здесь зарождаются герои»;

- Конкурс «Муниципальное военно-патриотическое многоборье».

Количество участников мероприятий составило 1200 детей.

4. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

За 2022 год в 10 общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Подпрограмма «Кадровая политика»

Цель подпрограммы:

создание условий для удовлетворения потребности отрасли образования в компетентных, высокомотивированных специалистах.

Задачи подпрограммы:

обеспечение информационно-методических условий для комплексного развития сферы образования;

материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников;

привлечение и закрепление педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 51 622,097 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 12 256,597 тыс. руб.

Исполнено 51 572,264 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 12 256,597 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 99,9 %.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1.Методическое сопровождение деятельности муниципальных учреждений

93% составила доля педагогов, прошедших аттестационные процедуры от количества педагогов, вступивших в процедуру аттестации.

Количество проведенных в рамках подпрограммы мероприятий - 400.

2.Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам.

В 2022 году 32 человека из состава педагогических, руководящих работников и молодых специалистов учреждений дополнительного образования, имеющих высшую квалификационную категорию, имеющих отраслевые награды, получали ежемесячные выплаты.

Также 526 человек из состава педагогических, руководящих работников и молодых специалистов дошкольных и общеобразовательных учреждений,  имеющих высшую квалификационную категорию или отраслевые награды, получили единовременные ежемесячные выплаты.

558 педагогов получают поддержку в виде социальных гарантий и льгот из различных бюджетов.

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей составил 21,5%.

Показатель «Доля работников, имеющих право и получающих социальные гарантии и льготы, %» по состоянию на 31.12.2022г. составил 100%.

3. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях

Количество педагогов, имеющих ученые степени кандидата, доктора наук, получающих меры социальной поддержки составило 5 человек.

4.Проведение конкурса «Учитель года».

В 2022 году на муниципальном этапе конкурса «Учитель года» приняли участие 24 педагога. По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2022» 6 педагогов стали финалистами и призерами, доля участников регионального конкурса «Учитель года» от общего числа заявленных для участия в данном конкурсе составляет 100%.

5.Участие в региональном проекте «Мобильный учитель».

Продолжается реализация проекта «Мобильный учитель» в сельской школе с. Большой Букор. Кадровая  обеспеченность школ отдаленных  сельских  территорий, по соответствующему учебному предмету английский язык, в которых  работает  «Мобильный учитель», составляет 100%.

6.Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности

Услугой воспользовалось 888 педагогических работника образовательных учреждений, получающих меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Мероприятие исполнено на 92%, в связи с уменьшением количества получателей льгот, связанных с  увольнением и отказом от льготы.

Рекомендации: проводить корректировку планового значения показателя и, соответственно, корректировку финансового обеспечения данного мероприятия в текущем периоде.

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений»

Цель подпрограммы:

поддержание имущественных комплексов учреждений в нормативном состоянии в соответствии с действующим лицензионным, санитарным, противопожарным и антитеррористическим законодательством.

Задачи подпрограммы:

обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов учреждений;

повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

обновление материально-технической базы в образовательных учреждениях.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 65 133,738 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 30 523,037 тыс. руб.

Исполнено 58 474,076 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 30 522,541 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 89,9%.

- Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов учреждений.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов образовательных  учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

- приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствии с противопожарным законодательством;

- приведение в нормативное состояние территории и зданий образовательных учреждений в соответствие с антитеррористическим законодательством;

- приведение в нормативное состояние имущественных комплексов прочих учреждений;

- реализация муниципальных программ в рамках реализации приоритетных региональных проектов;

- реализация программ развития преобразованных муниципальных образований.

Количество образовательных учреждений, имеющих  лицензию на образовательную деятельность, составило 25 единиц. Мероприятие исполнено на 100%, за исключением МБОУ СУВУ ООШОТ, находящейся в процедуре реорганизации.

Рекомендации: проводить корректировку планового значения показателя в текущем периоде.

Показатель «Сохранение доли образовательных учреждений, имеющих лицензии на образовательную деятельность, %» за 2022 год составил 100 %.

Доля образовательных учреждений, здания которых подключены к программно-аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки и передачи информации о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров составила 100%.

В результате реализации программ развития преобразованных муниципальных образований выполнены ремонтные работы в 2 учреждениях.

3. Создание условий для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам и услугам сферы образования

Доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций составила 31%.

4. Оснащение оборудованием и инвентарем

В целях обновления материально-технической базы учреждений приобретено оборудование и инвентарь в 5 учреждениях: ДОУ № 4, 17, 31, ДОУ п. Буренка, ООШ № 12.

5. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» проведен ремонт спортивных залов в трех учреждениях (МБОУ СКОШИ ЧГО (с. Фоки), МБОУ СОШ №1 (с. Вассята), МБОУ Прикамская СОШ (с. Альняш).

6. Капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений

В 2022 году разработано 3 ПСД на капитальный ремонт зданий: МБОУ Прикамская СОШ (с. Сосново), МБОУ СОШ №1 (с. Ваньки), МБОУ СОШ №8 (ул. Зеленая, д.4/4).

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»

Цель подпрограммы:

обеспечение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы образования.

Задачи подпрограммы:

организация процесса управления системой образования Чайковского городского округа;

обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 27 037,517 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Исполнено 27 018,170 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

Общее исполнение подпрограммы составило 99,9%.

В рамках подпрограммы средства направляются на обеспечение выполнения функций Управления образования, осуществление ремонтно-эксплуатационного и аварийного обслуживания учреждений образования.

Показатель «Сохранение доли образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года, %» за 2022 год составил 100%.

# 2. Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа.

Цель муниципальной  программы:

создание условий, обеспечивающих доступ населения к высококачественным культурным услугам, формирующим благоприятную среду для всестороннего развития личности и проживания на территории Чайковского городского округа.

Задачи муниципальной программы:

создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Чайковского городского округа.

сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия.

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.

создание условий для получения дополнительного образования и приобщения к искусству и культуре детей.

сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Чайковского городского округа.

приведение в нормативное состояние учреждений культуры и молодежной политики.

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа» в 2022 году запланировано 367 034,750 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 17 764,888 тыс. руб., краевой бюджет 20 602,451 тыс. руб., местный бюджет 328 667,411 тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа» за 2022 год исполнена в объеме  354 531,313 тыс. руб. Исполнение программы составило 96,6%.

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного

потенциала Чайковского городского округа»

Цель подпрограммы:

создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Чайковского городского округа.

Задачи подпрограммы:

создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа;

формирование культурного имиджа территории, развитие культурно-досуговой и социально-проектной деятельности;

поддержка и развитие отрасли культуры;

региональный проект «Культурная среда»;

региональный проект «Цифровая культура»;

региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано  311 361,573 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 288 665,259 тыс. руб.

Исполнено 311 361,573 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 288 665,259 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 100%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1.Показ спектаклей

Посетителями театра стали 10 794 человек, состоялись премьеры 3-х спектаклей. Общее число показанных спектаклей, различных творческих вечеров и прочих мероприятий в 2022 году составило 138.

2.Обеспечение культурного отдыха населения.

В 2022 году Чайковским парком культуры и отдыха проведено 20 мероприятий, количество посетителей составило 10 000 человек.

3.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

МБУК «Дворец культуры» проведено 568 культурно-массовых мероприятий.

4.Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

МАУК «ЧЦРК» организована работа 74 клубных формирований культурно-досугового типа, с охватом участников не менее 1000 человек.

5.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.

На начало 2023 года в Чайковском городском округе библиотечное обслуживание населения осуществляет 20 муниципальных библиотек: Центральная библиотека, Центральная детская библиотека, 6 городских библиотек и 12 библиотек сельских территорий.

Обслуживание детей и подростков осуществляют 3 специализированные библиотеки (Центральная детская библиотека, детские библиотеки № 3, № 7), городские библиотеки смешанного типа № 5, № 9 и 12 библиотек смешанного типа сельских территорий.

Количество посещений составило 213 786 человек.

6. Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций.

Музей работал 247 дней, количество посетителей   25 000 чел., из них 14 488 чел. – экскурсанты, 5 808 чел. – индивидуальные посетители экспозиций и выставок музея. Проведено 27 массовых и 174 культурно-образовательных мероприятия, 879 экскурсий.

Показатель «Число посещений культурных мероприятий, тыс. чел» за 2022 год выполнен на 114,8 %.

7.Дополнительное образование детей художественно-эстетической направленности.

32% составляет доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных мероприятий от контингента учащихся.

8.Организация досуга детей, подростков и молодежи.

Организована деятельность 30 кружков и секций, доля численности приоритетной группы, в возрасте от 14 до 35 лет от общего количества участников кружков и секций, составляет 45%.

9.Организация мероприятий в сфере молодежной политики.

В 2022 году на базе МБУ «ММЦ» проведено 90 мероприятий.

10.Реализация мероприятий в сфере молодежной политики.

В 2022 году Чайковский городской округ принял участия в конкурсном отборе муниципальных образований Пермского края, имеющих право на получение субсидий на реализацию проектов в сфере молодежной политики. По итогам конкурсного отбора выделена субсидия на организацию и проведение молодежного форума «АКТИВ@ция», в рамках которого проведено 2 мероприятия для молодежной аудитории с охватом участников 500 человек.

11.Организационно-техническое сопровождение деятельности муниципальных учреждений культуры.

В 2022 году организована работа по техническому сопровождению учреждений сферы культуры МБУ «Центр сопровождения деятельности». Обслуживает 5 учреждений культуры.

12.Формирование культурного имиджа территории, развитие культурно-досуговой и социально-проектной деятельности.

В рамках данного направления организовано и проведено 3 значимых мероприятия культурно-досуговой направленности – Международная Академия молодых композиторов, в которой приняли участие 9 стран, День города с количеством участников более 45000 человек из числа творческих коллективов, «Зимняя сказка».

13.Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров

Для муниципального театра приобретено 51 единица мебели технического, технологического оборудования.

14. Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований).

МБУК «Чайковская ЦБС» стало победителем в конкурсном отборе муниципальных образований Пермского края на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов.

15. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (построение (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых организаций в сельской местности)

В рамках регионального проекта «Культурная среда» в 2022 году проведен ремонт Марковского МКЦ.

16. Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения)

МАУК «ЧЦРК» в рамках Федерального проекта «Культурная среда» получило государственную поддержку на приобретение Автоклуба - передвижного многофункционального культурного центра.

17. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры

В рамках регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)» в 2022г. Зипуновский СДК прошел конкурсный отбор по направлению «Лучшие сельские учреждения культуры». Учреждением приобретены: радиосистема, акустическая система и ноутбук для обеспечения качественного оформления мероприятий разного уровня.

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние

учреждений сферы культуры и молодежной политики

Чайковского городского округа»

Цели подпрограммы:

приведение существующей материальной базы учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями и предписаниями надзорных органов.

Задачи подпрограммы:

обеспечение нормативного состояния учреждений;

проведение ремонтных работ;

проведение ремонтных работ;

обновление материально-технической базы муниципальных учреждений;

обеспечение доступности учреждений дополнительного образования, культуры и молодежной политики для инвалидов и других маломобильных групп населения;

приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры и молодежной политики в рамках приоритетного регионального проекта.

сохранение историко-культурного наследия Чайковского городского округа.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 44 486,014 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 28 814,989 тыс. руб.

Исполнено 31 982,577 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 25 761,554 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 71,9%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствии с противопожарным законодательством.

МАУК «ЧЦРК» выполнены работы в Фокинском СДК по замене автоматической пожарной сигнализации и ремонту противодымной вентиляции в подвальном помещении.

2. Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений

- в МБУК «ЧИХМ» был проведен капитальный ремонт охранной сигнализации в здании музея по адресу: ул. Мира, 21;

- в МБУ «ММЦ» выполнен текущий ремонт помещений по адресу: ул. Советская, 51;

Капитальный ремонт здания театра драмы и комедии проведен  частично. Плановый срок выполнения работ до 01.03.2023г.

Рекомендации: провести корректировку плановых значений показателей результативности и, соответственно, корректировку финансового обеспечения данных мероприятий в текущем периоде. Проводить контроль темпов контрактации и соблюдения условий заключенных муниципальных контрактов подрядчиками.

Количество учреждений культуры Чайковского городского округа на конец 2022г. составило 11 ед.

Показатель «Доля муниципальных учреждений культуры, здания  которых находятся в удовлетворительном состоянии (не требуют капитального ремонта)» за 2022 год выполнен на 91%, так как здание театра драмы и комедии находится на капитальном ремонте.

3. Приобретение оборудования и инвентаря

В 2022 году  обновление материально-технической базы прошло в 3 учреждениях: МБУ «ММЦ» (компьютерная техника, триммер, снегоуборочная машина), МБУК «Дворец Культуры» (акустическое оборудование, снегоуборочная машина, песчаный фильтр для фонтана), МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии» (мебель, текстиль, одежда сцены, механика сцены), так же в рамках мероприятия «Приобретение и оснащение автотранспорта» приобретен легковой автомобиль LADA VESTA седан в МАУК «ЧЦРК».

- Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка»

В рамках направления по сохранению историко-культурного наследия Чайковского городского округа для АЭК «Сайгатка» приобретены беседка и пять ярмарочных домиков, частично за счет внебюджетных средств.

Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики»

Цели подпрограммы:

обеспечение  условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах.

Задачи подпрограммы:

повышение престижности и привлекательности профессии, материальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых специалистов.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 2 215,503 тыс. руб. средств местного бюджета.

Подпрограмма исполнена на 100%.

В 2022 году в рамках подпрограммы обеспечивались социальные гарантии и льготы педагогическим работникам сферы культуры.

Средства направлены на выплату дополнительного материального стимулирования молодым специалистам, педагогическим работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, численность получателей 50 человек.

Подпрограмма   «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цели подпрограммы:

обеспечение управленческой деятельности учреждений.

Задачи подпрограммы:

эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 8 971,660 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Общее исполнение подпрограммы составило 100%.

# 3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе»

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Управление физической культуры и спорта

Цели муниципальной программы:

создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом;

создание условий и механизмов, обеспечивающих формирование здорового образа жизни.

Задачи муниципальной программы:

привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Чайковского городского округа;

формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни;

вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых людей в систематические занятия физической культурой и спортом;

организация предоставления физкультурно-оздоровительных услуг по подготовке спортивного резерва в муниципальных учреждениях Управления физической культуры и спорта;

участие спортсменов Чайковского городского округа в краевых, российских и международных соревнованиях;

создание условий для развития спорта высших достижений на территории Чайковского городского округа;

создание и развитие эффективной и доступной спортивной инфраструктуры для различных групп населения;

приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений физической культуры и спорта;

обновление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта;

обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

привлечение граждан Чайковского городского округа к сдаче нормативов ВФСК ГТО.

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе» в 2022 году запланировано 174 345,332 тыс. руб., в том числе краевой бюджет 43 289,240 тыс. руб., местный бюджет 131 056,092 тыс. руб.

Муниципальная программа исполнена в объеме 174 336,737 тыс. руб. Исполнение программы составило 99,99 %.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

Цель подпрограммы:

совершенствование форм организации и проведения спортивно-массовых мероприятий для населения, повышения их зрелищности.

Задачи подпрограммы:

привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей Чайковского городского округа;

формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом и потребности в здоровом образе жизни;

вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом;

организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта;

привлечение граждан Чайковского городского округа к сдаче нормативов ВФСК ГТО.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 101 888,067 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 99 291,497 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 100%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1. Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий местного, краевого, российского и международного уровня.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет составила 58,7%.

Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи составила 90,1%.

Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста составила 56,0%.

Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста составила 15,6%.

2.Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО)

Проведено 24 мероприятия по выполнению нормативов комплекса ВФСК ГТО.

Доля населения Чайковского городского округа, выполнившего нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, составила 70,9%.

В целях организации выполнения нормативов комплекса ВФСК ГТО, проведено 4 муниципальных фестиваля.

3.Проведение конкурсов на звание «Лучшая спортивная сельская территория»

Одним из видов стимулирования физкультурно-оздоровительной работы, проводимой на селе, является проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшую спортивную сельскую территорию, 5 сельских территории, из 6 запланированных приняли участие в конкурсе.

Мероприятие исполнено на 83%, в связи с отсутствием специалистов по физической культуре и спорту на территориях сельских территориальных отделов.

Рекомендации: своевременно проводить корректировку плановых значений показателей результативности в текущем периоде.

4.Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта.

Количество приобретенного  оборудования и инвентаря составило 74 единицы, из 94 запланированных. Показатель исполнен на 79%, в связи с  увеличения стоимости спортивного инвентаря и оборудования.

Рекомендации: своевременно проводить корректировку плановых значений показателей результативности в текущем периоде.

Региональный проект по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта реализовывался на базе 5 образовательных учреждений. В рамках данного проекта 810 человек за отчетный период занимались в секциях и кружках.

- Реализация мероприятия «Умею плавать!»

В рамках реализации программы количество учащихся 3-х классов общеобразовательных организаций, не являющихся обучающимися по дополнительным общеобразовательным программам (общеразвивающим и предпрофессиональным) в сфере физической культуры и спорта по программе «плавание» и (или) не проходящих подготовку в организациях спортивной подготовки по виду спорта «плавание», прошедших обучение в рамках мероприятия «Умею плавать!» и количество учащихся 3-х классов общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятии «Умею плавать!», зарегистрированных в электронной базе данных и на интернет-портале ВФСК ГТО (https://user.gto.ru/user/register) и приступивших к сдаче испытания (теста) ВФСК ГТО по плаванию составило по 147 человек по каждому показателю.

6. Проведение отборочных соревнований на краевые сельские «Спортивные игры».

Сборные команды сельских территорий активно принимают участие в отборочных муниципальных соревнованиях, по результатам которых победители направляются для участия в краевых сельских играх. 456 человек - число жителей сельских территорий округа, принявших участие в соревнованиях.

7.  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной деятельности, популярным в молодежной среде

Проведено 1 мероприятие, из 4 запланированных. Показатель исполнен на 25%, в связи с увеличением стоимости наградной атрибутики.

Рекомендации: проводить корректировку планового значения показателя в текущем периоде.

Среди молодежи, доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составила 90,1%.

8. Реализация краевого проекта «Школьный Спортивный клуб»

В рамках реализации проекта участвуют 13 школьных спортивных клубов, количество участников  7 317 человек.

9. Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых людей

Управление ФКиС взаимодействует со специализированными учреждениями - Центральный филиал государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский Дом-интернат для престарелых и инвалидов» и МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Чайковского городского округа». В отчетный период проведено 4 физкультурных мероприятия среди пожилых людей.

10. Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов

Проведено 1 мероприятие среди лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов, из 4 запланированных.  Показатель исполнен на 25%, в связи с увеличением стоимости наградной атрибутики.

Рекомендации: проводить корректировку планового значения показателя в текущем периоде.

Доля лиц с ограниченными физическими возможностями занимающихся спортом, в общем количестве людей с ограниченными физическими возможностями, составила 31,1%.

В рамках организации предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта реализовано:

12. Обеспечение доступа к объектам спорта.

Количество посещений объектов спорта - площадки ГТО составило 39 179 единицы, проведено 80 мероприятий.

13. Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта

1 343 человека прошли спортивную подготовку по олимпийским видам спорта.

14. Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта

289 человек прошли спортивную подготовку по не олимпийским видам спорта. Мероприятие выполнено на 86,0%, в связи с корректировкой муниципального задания МОУ «СОЦ «Фортуна» - по муниципальной услуге «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Киокусинкай. Этап начальной подготовки», муниципальная услуга не предоставляется.

Рекомендации: проводить корректировку планового значения показателя в текущем периоде.

15. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.

В проведение организованных занятий по физической культуре и спорту (в том числе для участия в краевых Сельских играх по видам спорта – лыжные гонки, гиревой спорт, волейбол, легкая атлетика, футбол, многоборье, настольный теннис, шахматы, баскетбол) приняли участие 475 человек.

Подпрограмма «Спорт высших достижений»

Цель подпрограммы:

создание условий для развития спорта высших достижений как составляющей престижа Чайковского городского округа

Задачи подпрограммы:

участие спортсменов городского округа в краевых, российских и международных соревнованиях;

создание условий для развития спорта высших достижений на территории Чайковского городского округа

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 1 410,335 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

Исполнено 1 409,975 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 99,9%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1.Участие команд Чайковского городского округа в выездных соревнованиях.

В 52 выездных спортивных мероприятиях приняли участие команды Чайковского городского округа, 397 призовых мест и медалей завоевано спортсменами на выездных соревнованиях.

Организовано 4 выезда лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие исполнено на 80,0%, в связи с увеличением затрат на транспортные услуги.

Рекомендации: проводить корректировку планового значения показателя и, соответственно, корректировку финансового обеспечения данного мероприятия в текущем периоде.

2. Деятельность региональных учреждений спортивной направленности, действующих на территории Чайковского городского округа.

На территории муниципального образования также ведут свою деятельность 5 краевых учреждений, осуществляющих спортивную подготовку: ГБУ ПК «Спортивная школа Киокусинкай», КГБУ «САШ Паралимпийского резерва», КГБУ «СШ «Академия игровых видов спорта Пермского края», ГБУ «СШОР по дзюдо и самбо», КГБУ «СШОР «Старт».

Подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры»

Цель подпрограммы:

строительство новых спортивных объектов, устройство и ремонт спортивных площадок, спортивных сооружений;

эффективность использования спортивных сооружений.

Задачи подпрограммы:

создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры;

приведение в нормативное состояние учреждений физической культуры и спорта;

обновление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 65 848,436 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 25 155,766 тыс. руб.

Исполнено 65 848,434 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 25 155,764 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 99,99%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

В рамках направления по созданию и развитию эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры:

1. Содействие развитию Центра зимних видов спорта

Проведено 2 мероприятия на ФЦП по ЗВС «Снежинка» имени                    А.А. Данилова.

2.Универсальная  спортивная площадка (межшкольный стадион)

Построена и принята в эксплуатацию Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) МБОУ «Марковская средняя общеобразовательная школа».

Разработана проектно-сметная документация на строительство универсальной спортивной площадки (межшкольного стадиона) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Большой Букор, ул. Юбилейная, д. 7.

3. Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем

Проведен текущий ремонт объектов, в том числе оснащение объектов спортивным инвентарем:

- открытой спортивной площадки МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Азина, д.1/1;

- крытой спортивной площадки МБУ «Спортивно - оздоровительный центр «Фортуна», по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д. 1/10, корпус 20.

Эффективность  использования  спортивных сооружений составила 80,2%.

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя  из единовременной  пропускной способности объектов спорта, составил 99,99%.

4. Ремонт спортивных объектов и учреждений физической культуры и спорта

Проведен текущий ремонт 2 объектов, в том числе оснащение объектов спортивным инвентарем.

Ремонт кровли МАУ «Спортивный комплекс «Темп» по адресу ул. Проспект Победы, д. 2а.

Ремонт МБУ «Стадион «Центральный» (грунтовка и покраска металлических конструкций, установка кресел, устройство ворот, бетонных конструкций, земляные работы ручным способом, прокладка в траншеи трубопроводов водоснабжения, подготовка грунта к асфальтированию, устройство металлических пешеходных ограждений, установка опор промежуточных, светильники подвесные и консольные, прожектора, монтаж резиновой подложки и другие работы), также приобретен снегоуборщик.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель подпрограммы:

эффективность муниципального управления в сфере физической культуры и спорта Чайковского городского округа.

Задачи подпрограммы:

обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 5 198,494 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Исполнено 5 190,261 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 99,84%.

# 4. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа»

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Чайковского городского округа

Цель муниципальной программы:

создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития и благополучия детей и семей с детьми, отдельных категорий граждан, работников муниципальных учреждений бюджетной сферы, помощь гражданам с низкими доходами в преодолении социальных последствий удорожания жилищно – коммунальных услуг.

Задачи  муниципальной программы:

социальная поддержка граждан;

организация отдыха и оздоровления детей;

обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление;

возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов.

На реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа» в 2022 году запланировано 178 432, 671 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 43 124,968 тыс. руб.,  краевой бюджет 101 136,954 тыс. руб., местный бюджет 34 170,749 тыс. руб.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа» за 2022 год исполнена в объеме 175 699,149 тыс. руб. Исполнение программы составило 98,5%.

Подпрограмма «Реализация системы мер социальной поддержки граждан»

Цель подпрограммы:

повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной помощи и поддержки.

Задачи подпрограммы:

социальная поддержка граждан;

социальная поддержка семей, имеющих детей.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 144 198,550 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 25 294,028 тыс. руб.

Исполнено 142 381,688 тыс. рублей, в том числе средств местного бюджета 25 294,028 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 98,7%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1.Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих данные организации, предоставлена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах 2215 родителям в соответствии с фактической потребностью.

2. Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных учебных заведений из малоимущих многодетных семей

Получили меры социальной поддержки (питание) 579 учащихся из малоимущих многодетных семей.

3. Предоставление мер социальной поддержки учащимся образовательных учебных заведений из малоимущих семей

Получили меры социальной поддержки 982 учащихся из малоимущих семей.

4. Содержание детей льготной категории в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования

Количество детей из семей, имеющих льготы по оплате за услуги по содержанию детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих  программу дошкольного образования, составило 1714 человек.

5. Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях

Обеспечены бесплатным двухразовым питанием 679 детей с ограниченными возможностями здоровья.

По организации бесплатного питания для обучающихся на уровнях основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Пермского края, вынужденно покинувших территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины – для 5 учащихся.

Доля детей, получивших бесплатное горячее питание от количества детей, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, составила 99,2%.

Исполнение планового показателя на 99,2% обусловлено прохождением детьми с ОВЗ, инвалидностью надомного обучения и не получивших, горячее питание в образовательных организациях.

Рекомендации: провести корректировку плановых значений показателей результативности и, соответственно, корректировку финансового обеспечения данных мероприятий в текущем периоде.

Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха

детей в каникулярное время»

Цель подпрограммы:

создание условий для удовлетворения потребности детей, подростков и родителей (законных представителей) в качественном и доступном оздоровлении и отдыхе детей в каникулярное время.

Задачи подпрограммы:

реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей;

совершенствование и модернизация материальной базы загородного лагеря.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 33 270,221 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 8 555,421 тыс. руб.

Исполнено 32 539,110 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 8 517,067 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 97,8%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1.Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха детей и их оздоровления за счет средств бюджета составила 35,1%.

2.Содержание имущественного комплекса загородного лагеря

Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), оздоровленных в загородном лагере за счет средств бюджета, составило 432 человека.

Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений»

Цель подпрограммы:

сохранение и укрепление здоровья работников муниципальных

учреждений бюджетной сферы Чайковского городского округа.

Задачи подпрограммы:

обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной

сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 963,900 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 321,300 тыс. руб.

Исполнено 778,351 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 316,302 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 80,8%.

В 2022 году в рамках подпрограммы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление были обеспечены 34 работника муниципальных учреждений Чайковского городского округа, работающих в сферах образования,  культуры и искусства, молодежной политики,  физкультуры и спорта.

Согласно предоставленной Управлением финансов информации о степени эффективности налоговых расходов Чайковского городского округа в целях оценки эффективности реализации муниципальных программ Чайковского городского округа, установлено:

В рамках поддержки социально незащищенных слоев населения, в соответствии с пунктом 3.3.1 Решения Чайковской городской Думы от 24.10.2018 № 50 «Об установлении земельного налога на территории Чайковского городского округа» (в ред. решения от 21.10.2020 № 410), принята льгота для многодетных семей, являющиеся собственниками земельных участков на период жилищного строительства, вплоть до государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости, но не более чем на 10 лет, с даты государственной регистрации права на земельный участок.

Количество физических лиц – членов многодетных семей, являющихся собственниками земельных участков, приобретённых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, освобожденных от уплаты земельного налога с физических лиц составило 470 получателей.

В рамках поддержки социально незащищенных слоев населения в соответствии с Решением Чайковской городской Думы от 24.10.2018 № 45 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Чайковского городского округа» (в ред. решения от 24.03.2021 № 478):

пункт 4.1 решения - принята льгота для физических лиц, признанные в установленном законом порядке малоимущими, состоящие на учете в органах социальной защиты населения.

Количество физических лиц, признанных в установленном законом порядке малоимущими, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, освобожденных от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного из объектов налогообложения по выбору налогоплательщика, составило 95 человек.

пункт 4.3 решения - принята льгота для детей, оставшихся без попечения родителей.

Количество детей, оставшихся без попечения родителей, освобожденных от уплаты налога на имущество физических лиц до достижения ими возраста 18 лет составило 13 человек.

пункт 4.4 решения - принята льгота для физических лиц - членов многодетных семей.

Количество физических лиц - членов многодетных семей, освобожденных от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного из объектов налогообложения по выбору налогоплательщика составило 1686 человек.

пункт 4.5 решения - принята льгота для физических лиц - членов семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов.

Количество физических лиц - членов семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов, освобожденных от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного из объектов налогообложения по выбору налогоплательщика составило 69 человек.

В рамках поддержки граждан в сложившейся ситуации в соответствии с пунктом 4.2 решения Чайковской городской Думы от 24.10.2018 № 45 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Чайковского городского округа» (в ред. решения от 24.03.2021 № 478), принята льгота для физических лиц, недвижимое имущество которых пострадало от пожара.

От физических лиц, недвижимое имущество которых пострадало от пожара, освобожденных от уплаты налога на имущество сроком на 1 год, заявлений на получение льготы не поступало.

# 5. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Чайковского городского округа

Цель муниципальной программы:

Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения в Чайковском городском округе.

Задачи муниципальной программы:

снижение уровня преступности в Чайковском городском округе;

снижение уровня преступности в общественных местах;

совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ, среди детей и молодежи;

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование мероприятий по гражданской обороне в Чайковском городском округе;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайковском городском округе;

повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма, усиление антитеррористической защищенности объектов вероятного террористического посягательства и мест массового пребывания людей;

совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской безнадзорности.

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» в 2022 году запланировано 52 078,837 тыс. руб., в том числе краевой бюджет 6 253,950 тыс. руб., местный бюджет 45 824,887 тыс. руб.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2022 год исполнена в объеме 51 985,880 тыс. руб. Исполнение программы составило 99,8%.

Подпрограмма «Участие в обеспечении общественной безопасности»

Цель подпрограммы:

повышение культуры законопослушания населения и привлечение граждан к участию в охране общественного порядка.

Задачи подпрограммы:

снижение общего уровня преступности на территории;

снижение количества преступлений в общественных местах;

совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи;

снижение уровня рецидивной преступности.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 3 066,410 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 2 396,860 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 100,0%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1. Организация и проведение мероприятий по повышению культуры законопослушания и правовой грамотности среди несовершеннолетних и молодежи.

Управлением  культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа проведено 10 мероприятий, количество участников мероприятий составило 1000 человек.

Управлением образования администрации Чайковского городского округа проведено 2 мероприятия, количество участников мероприятий составило 240 человек.

2. Организация работы муниципальных служб примирения.

Отработанных случаев с положительным результатом от общего количества материалов, по которым получено согласие обеих сторон на проведение восстановительных процедур составило 90%. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними составляет 2,9%.

Создано и функционирует 10 школьных служб примирения, из 12 запланированных. Показатель исполнен на 83,3%, в связи с отсутствием обученных педагогов-кураторов.

Рекомендации: своевременно проводить корректировку плановых значений показателей результативности в текущем периоде.

3.Приведение в нормативное состояние помещений, находящихся в собственности Чайковского городского округа, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности, приобретение оборудования.

Проведен ремонт помещения участкового пункта полиции (приведение в нормативное состояние помещений) г. Чайковский,  ул. Вокзальная, д.1/3.

Обеспеченность участковых уполномоченных полиции помещениями составляет 100,0%.

4.Снижение количества преступлений в общественных местах.

Доля преступлений, совершенных в общественных местах, составила 22,5%, при плановом значении 21,0%. Фактический показатель имеет отрицательную динамику превышения над планом, так как расчет показателя ведется от общего количества зарегистрированных преступлений.

Рекомендации: своевременно проводить корректировку плановых значений показателей результативности в текущем периоде.

4 участка улично-дорожной сети оснащены системами видеонаблюдения.

В целом, уровень преступности в расчете на 10 тысяч человек населения за 2022 год составил 114,4 единиц, что ниже плана (120 единиц) на 4,6%, это отмечается как положительный момент.

5. Организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения.

Проведено 10 мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения, количество участников мероприятий составило 930 человек.

6.Материальное стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка.

Из 30 запланированных - 27  граждан, вступивших в ряды добровольной народной дружины, осуществляют охрану общественного порядка.

По мероприятию произошло незначительное отклонение, в связи с увольнением членов ДНД.

Количество преступлений и правонарушений, раскрытых и пресеченных с участием добровольной народной дружины, составляет 188 единиц.

7.Оказание грантовой поддержки некоммерческим организациям, предоставляющим услуги по ресоциализации и социальной адаптации лиц, прибывших из мест лишения свободы и лиц, осужденных без изоляции от общества

Количество лиц, признанных рецидивистами, составляет 162 человека.

Подпрограмма «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Чайковском городском округе»

Цель подпрограммы:

реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайковском городском округе.

Задачи подпрограммы:

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны в Чайковском городском округе;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайковском городском округе.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 25 867,400 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Исполнено 25 866,018 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 99,9%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

25 000 человек из числа неработающих граждан  обучено по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В рамках страхования ответственности собственника опасного объекта получен полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта (ГТС пруда на р. Поша).

Проведено 150 мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, происшествий на воде и водных объектах.

За 2022 год не зарегистрировано ни одного случая погибших на водных объектах на территории Чайковского городского округа.

Показатель «Число погибших на водных объектах на 10 тыс. человек, чел.». за 2022 год снижен, благодаря профилактическим мероприятиям.

2.Мероприятия, направленные на обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений.

Одно гидротехническое сооружение приведено в нормативное состояние в с. Альняш.

Подпрограмма «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма»

Цель подпрограммы:

профилактика проявлений терроризма и минимизация и ликвидация его последствий.

Задачи подпрограммы:

осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на обеспечение безопасности граждан при проведении массовых и общественно политических мероприятий;

реализация на территории мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 715,113  тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Исполнено 714,638 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 99,9%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1.Организация безопасности населения, охрана общественного порядка и предупреждения террористических актов и экстремистских провокаций при проведении массовых и общественно-политических мероприятий.

В рамках организации безопасности населения, охраны общественного порядка и предупреждения террористических актов и экстремистских провокаций при проведении массовых и общественно-политических мероприятий 100% официальных спортивных и массовых мероприятий обеспечены физической охраной.

2.Организация и проведение мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Чайковском городском округе.

В рамках данного направления  проведено мероприятие Акция «Память на все времена», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом с количеством участников более 400 человек, из числа учащихся СУЗов и ВУЗов, учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений, силовых ведомств.

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав»

Цель подпрограммы:

защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Задачи подпрограммы:

совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской безнадзорности;

развитие новых форм и технологий профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

ресурсное обеспечение организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДНиЗП).

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 5 584,400 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Общее исполнение подпрограммы составило 100%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализована в полном объеме деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Целевой показатель по численности детей, находящихся в социально опасном положении исполнен на 85%, отклонение связано с тем, что все несовершеннолетние, впервые употребившие ПАВ, ставятся на учет в КДНиЗП, как находящиеся в социально опасном положении.

Рекомендации: своевременно проводить корректировку плановых значений показателей результативности в текущем периоде.

За 2022 год ни один несовершеннолетний, находящийся, в социально опасном положении, не совершил преступление.

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

Цель подпрограммы:

обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чайковского городского округа.

Задачи подпрограммы:

строительство и содержание в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения;

организация и создание площадок (пирсов) с твердым покрытием у естественных водоемов;

осуществление профилактических мер пожарной безопасности.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 16 845,514 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Исполнено 16 754,414 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 99,5%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1. Установка пожарного резервуара

Установлено 2 пожарных резервуара в п. Буренка.

2. Приобретение и установка пожарных гидрантов

Приобретены 19 подземных пожарных гидрантов, из 30 – запланированных. Мероприятие исполнено на 63,3%, в связи с увеличением цен.

Рекомендации: своевременно проводить корректировку плановых значений показателей результативности и, соответственно, корректировку финансового обеспечения данных мероприятий в текущем периоде.

3.Устройство пожарных пирсов.

В 2022 году закончено строительство пожарного пирса в с. Зипуново.

4.Защита населенных пунктов от распространения лесных пожаров.

Протяженность созданных минерализованных полос составила 75,6 км, в 18  населенных пунктах проведена опашка.

5. Информационное обеспечение в области пожарной безопасности, размещенное в средствах массовой информации в виде наглядной агитации

116 информационных материалов по соответствующей тематике размещены в средствах массовой информации.

Изготовлено 36 635 буклетов.

6.Материальное стимулирование добровольных пожарных дружинников за участие в тушении пожаров и распространение пожарно-технического минимума.

Численность добровольной пожарной дружины составляет 305 человек.

11 218 человек из числа неработающего населения обучено мерам пожарной безопасности.

7. Создание и поддержание в готовности муниципальной пожарной охраны.

В 20 сельских населенных пунктах проведены профилактические мероприятия по противопожарной безопасности.

6 населенных пунктов – с. Ольховка, п. Прикамский, д. Кемуль, ст. Каучук, д. Чернушка, д. Харнавы обеспечены обслуживанием противопожарной охраны в соответствии с заключенным договором.

8. Материальное обеспечение деятельности добровольных пожарных дружинников

Доля материального обеспечения добровольной пожарной дружины составила 100,0%.

Показатель «Уровень погибших на пожарах на 10 тыс. чел., чел» за 2022 год снижен до 0,387 чел. благодаря реализации первичных мер пожарной безопасности и профилактической работе.

# 6. Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского городского округа»

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа

Цели муниципальной программы:

устойчивый экономический рост на территории Чайковского городского округа;

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами.

Задачи  муниципальной программы:

сохранение традиционных и содействие формированию новых отраслей экономического развития;

формирование благоприятной инвестиционной среды;

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами;

увеличение роли туризма в социально-экономическом развитии округа;

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

создание условий для развития потребительского рынка;

повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей;

повышение энергетической эффективности бюджетной сферы округа и сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления;

создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа».

На реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа» в 2022 году запланировано 93 063,586 тыс. руб., в том числе краевой бюджет 3 991,200 тыс. руб., местный бюджет 48 579,586 тыс. руб.

Привлеченные внебюджетные средства составили 40 492,800 тыс. руб.

Муниципальная программа исполнена в объеме 91 154,091 тыс. руб., в том числе краевой бюджет  2 094,254 тыс. руб., местный бюджет 48 567,038 тыс. руб.

Внебюджетные средства исполнены в объеме 40 492,800 тыс. руб.

В целом исполнение программы составило 98%.

# Подпрограмма «Мониторинг, прогнозирование  социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестиционной среды»

Цель подпрограммы:

совершенствование системы стратегического управления;

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности;

создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития предприятий.

Задачи подпрограммы:

мониторинг социально-экономического развития округа;

разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономического развития;

создание условий для реализации инвестиционных проектов;

реализация мер по обеспечению устойчивого экономического положения предприятий.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 71,020  тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

Исполнено 70,984 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 99,9%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1.Мониторинг социально-экономического развития округа.

1.1. Подготовка доклада по Указу Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

Подготовлен доклад по Указу Президента РФ от 28 апреля 2008г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

1.2. Оценка уровня достижения показателей результативности деятельности главы городского округа – главы администрации Чайковского городского округа и деятельности администрации Чайковского городского округа.

В рамках мероприятия проводится подготовка ежегодного Отчета о деятельности главы городского - главы администрации Чайковского городского округа и деятельности администрации Чайковского городского округа. За 2022 год оценка уровня достижения показателей будет проведена в соответствии со сроками, установленными в Решении Думы Чайковского городского округа.

1.3. Еженедельный мониторинг уровня безработицы в округе.

Осуществляется еженедельный мониторинг уровня безработицы в округе. Уровень безработицы за 2022 год составил 0,4%, что ниже планового показателя (0,53%) на 14,2%.

1.4. Ведение и анализ  базы данных предоставленных Пермьстатом.

На официальном сайте размещены отчеты по основным показателям социально-экономического развития Чайковского городского округа.

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Чайковского городского округа по итогам 2022 года составила 53 313,5 руб., что выше планового показателя (48 678,6 руб.) на  9,5%.

Объем отгруженной продукции собственного производства (работ, услуг) составил по итогам 2022 года 133966,4 млн. руб., что выше планового показателя (124634,9 млн. руб.) на 7,5%.

2.Разработка прогнозов социально-экономического развития округа.

2.1. Разработка прогнозов  социально-экономического развития округа (далее – СЭР).

Разработаны прогнозы социально-экономического развития Чайковского городского округа на среднесрочный  и долгосрочный периоды.

2.2. Мониторинг реализации муниципальных программ.

Проведен мониторинг реализации муниципальных программ за первое полугодие 2022 года, результаты мониторинга направлены ответственным исполнителям муниципальных программ в виде рекомендаций.

3. Создание условий для реализации инвестиционных проектов.

Проводится мониторинг перспективных производственных комплексов и земельных участков для реализации инвестиционных проектов. По итогам 2022 года в реестре инвестиционных площадок числится 13 объектов, что соответствует плановому показателю. Реестр размещен на официальном сайте Чайковского городского округа и на инвестиционной карте Пермского края.

В рамках мониторинга показателей муниципального инвестиционного рейтинга доля исполненных показателей составила 76%, плановый показатель выполнен.

В рамках реализации положений Стандарта деятельности администрации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата соответствие Стандарту составляет 100%, плановый показатель выполнен.

В рамках проведения оценки регулирующего воздействия принимаемых проектов нормативных правовых актов и экспертизы принятых муниципальных нормативных правовых актов 97 МНПА прошли оценку регулирующего воздействия, что составляет 100% от числа подлежащих оценке. 11 МНПА прошли экспертизу. Плановые показатели выполнены.

4. Реализация мер по обеспечению устойчивого экономического положения предприятий.

4.1. Организация работы Совета по промышленности при главе городского округа – главе администрации Чайковского городского округа (Совета директоров промышленных предприятий).

В рамках данного мероприятия состоялось 3  заседания Совета по промышленности при главе Чайковского городского округа, 1 заседание не состоялось по объективным причинам.

4.2. Организация работы межведомственной комиссии по обеспечению устойчивости социально-экономического положения (далее - МВК).

Организована работа межведомственной комиссии по обеспечению устойчивости социально-экономического положения. Состоялось 10 заседаний МВК, что соответствует плановому показателю. Проводится постоянный контроль за ходом реализации и исполнения решений МВК, показатель выполнен на 100%.

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»

Цель подпрограммы:

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами

Задачи подпрограммы:

создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета;

повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета;

обеспечение открытости и прозрачности бюджета Чайковского городского округа;

организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок.

На реализацию мероприятий подпрограммы финансирование не требуется.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1. Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета.

1.1. Разработка Бюджетного прогноза на долгосрочный период.

Разработан Бюджетный прогноз на долгосрочный период.

Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов местного бюджета составила 66%.

1.2.Обеспечение своевременной актуализации правовой базы для формирования проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Доля своевременно актуализированных правовых актов для формирования проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период составила 100%.

1.3.Составление достоверного прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.

Абсолютное отклонение первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета от уточненных назначений составило 1,8%.

1.4.Обеспечение выполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.

Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составил 110,6%. Перевыполнение обусловлено, в основном, ростом поступлений по следующим доходам:

- по НДФЛ - в связи с увеличением уровня заработной платы по ряду крупных налогоплательщиков;

- по имущественным налогам – в связи с увеличением кадастровой стоимости объектов налогообложения, увеличением количества объектов; погашением задолженности прошлых лет;

- по доходам от арендной платы за земельные участки и от сдачи в аренду имущества – в связи с заключением новых договоров.

1.5.Обеспечение сбалансированности местного бюджета в долгосрочном периоде.

Муниципальный долг Чайковского городского округа составляет 30 млн. руб.

1.6. Проведение оценки эффективности налоговых расходов.

Проведена оценка эффективности налоговых расходов.

2.Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета.

2.1. Планирование местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период на основе муниципальных программ.

Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, составил 97,7%.

2.2. Инвентаризация и пересмотр расходных обязательств по вопросам местного значения с учетом необходимости их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

Доля расходных обязательств по вопросам местного значения, в отношении которых проведена инвентаризация с учетом необходимости их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов составила 100%.

2.3. Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации Чайковского городского округа.

Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда администрации Чайковского городского округа, составила 0,134%.

2.4. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС).

Доля ГРБС, имеющих значение интегрального показателя оценки качества финансового менеджмента более 60%, от общего количества оцениваемых ГРБС, составляет 100%.

3.Обеспечение открытости и прозрачности бюджета Чайковского городского округа.

3.1. Подготовка докладов на публичные слушания по проекту решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и по проекту решения об утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета.

110 участников публичных слушаний по проекту решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и 93 участников публичных слушаний по проекту решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета.

3.2. Разработка аналитического варианта «Бюджет для граждан».

Продолжается размещение актуальной информации на сайте Управления финансов в формате «Бюджет для граждан».

4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок.

4.1. Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю.

Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю составило 100%.

4.2. Осуществление контрольных мероприятий за соблюдением субъектами контроля законодательства в сфере закупок.

Осуществление контрольных мероприятий за соблюдением субъектами контроля законодательства в сфере закупок составило 100%.

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма»

Цель подпрограммы:

создание благоприятных условий для развития туризма как эффективной отрасли экономики округа;

увеличение роли туризма в социально-экономическом развитии округа.

Задачи подпрограммы:

создание единого центра развития туризма, информирования в области туризма и централизованной координации туристических туров по округу;	информационная поддержка туристской деятельности и мониторинг состояния туристских ресурсов;

продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и мировом туристских рынках;

создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной деятельности;

повышение качества туристских услуг.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 26 420,940 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 478,140 тыс. руб.

Исполнено 26 420,771 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 477,971 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 99,9%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

Проведено 1050 консультаций информационно - туристического характера.

Ежеквартально проводится мониторинг туристического потока на территории Чайковского городского округа, охвачено 14 субъектов туристической деятельности.

Изготовлено и  установлено 54 информационных указателя на туристических объектах и маршрутах.

В рамках продвижения туристских продуктов округа на внутреннем и мировом туристских рынках:

300 новостных сообщений размещены в 11 информационных источниках -  в сети Интернет (сайтах, в блогах, социальных сетях и т.п.), в специальных печатных изданиях туристического характера.

Подготовлена и размещена информация  об объектах туристской индустрии, туристских ресурсах и мероприятиях округа на Чайковском туристическом портале tchaik-tour.ru, а также в прочих информационных источниках.

500 экземпляров ежегодного единого событийного календаря  мероприятий, путеводителя и туристической карты округа распространяются ежегодно на 20 мероприятиях окружного и регионального уровня.

В течение 2022 года проведено 20 мероприятий в  сфере туризма, таких как ежегодный конкурс проектов в сфере туризма, ежегодный гастрономический конкурс  «Чайковский сувенир», встреча с делегации ГБУ ПК «Центр развития туризма»., встреча участников туристического маршрута «Тайная поездка» в г.Чайковский. Вручение сувенирной продукции участникам мероприятий.

Организовано и проведено 2 информационных тура для туристических компаний (туроператоров и турагентов), СМИ, участниками мероприятий стали 40 человек, 20 туристических компаний.

15,5 тысяч посещений туристического портала Чайковского городского округа количество зарегистрировано в 2022 году.

Разработан виртуальный маршрут музей «Крестьянская усадьба» архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка».

В рамках грантовой поддержки проектов в сфере создания туристской инфраструктуры в 2022 году разработано 5 инвестиционных проектов в сфере туризма.

Организован и проведен конкурс проектов в сфере туризма среди предприятий и работников туриндустрии и учащихся средних специальных и высших учебных заведений. Количество участников конкурса составило 25 человек из 13 организаций.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка»

Цель подпрограммы:

создание благоприятных экономических, организационных, правовых условий, необходимых  для деятельности и развития малого и среднего предпринимательства;

создание условий для развития потребительского рынка.

Задачи подпрограммы:

информационно-консультационная, образовательная поддержка лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве;

финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства;

повышение предпринимательской активности и формирование положительного образа предпринимателя;

содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки;

взаимодействие между субъектами малого и среднего предпринимательства, учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий;

оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, содействующим развитию субъектов малого и среднего предпринимательства;

регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятельности;

создание условий для развития потребительского рынка.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 1 067,300 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 1 050,000 тыс. руб.

Исполнено 1 049,549 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

Общее исполнение подпрограммы составило 98,3%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1.Информационно-консультационная  и образовательная  поддержка лиц,  занятых  в малом и среднем предпринимательстве, самозанятых.

1.1. Оказание информационно-консультационной, образовательной поддержки лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве, самозанятым.

450 субъектов МСП получили информационно-консультационную, образовательную поддержку.

1.2. Обучение граждан, желающих открыть собственное дело основам предпринимательской деятельности на курсах, семинарах на базе НО «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства».

80 граждан, желающих открыть собственное дело, обучилось основам предпринимательской деятельности на базе НО «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства».

1.3. Повышение уровня профессиональной подготовки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) и их работников, самозанятых на  курсах, семинарах  на базе НО «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства».

105 человек из числа субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников повысили уровень профессиональной подготовки на  курсах, семинарах  на базе «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства».

2.Финансовая  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

6 субъектов малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку на реализацию бизнес-проектов.

3. Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности предпринимательской деятельности.

Проведено 3 публичных мероприятия в целях повышения престижности предпринимательской деятельности.

4.Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки.

4.1. Софинансирование участия СМСП,самозанятых, а также мастеров народного промысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, фестивалях, форумах, регионального, федерального уровня.

В 3-х выставочно-ярмарочных мероприятиях приняли участие мастера народных промыслов с целью продвижения продукции на новых рынках.

4.2. Издание и распространение презентационных материалов, сувенирной продукции.

Изготовлено и распространено 138 презентационных материалов.

5. Организация взаимодействия между СМСП, самозанятыми и учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий.

Продолжается взаимодействие между субъектами малого и среднего предпринимательства, учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий, в рамках этого направления  проведено 2  профориентационных  мероприятия.

6. Оказание имущественной поддержки СМСП, самозанятым и организациям, содействующим развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.

В безвозмездное пользование предоставляется имущество НО «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства».

3 объекта включены в перечень свободных от прав третьих лиц (за исключением СМСП), включая земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями.

На официальном сайте администрации Чайковского городского округа ведется раздел по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ни один субъект малого и среднего предпринимательства не воспользовался правом первоочередного выкупа арендуемых ими объектов недвижимости.

8. Создание условий для развития потребительского рынка.

8.1. Консультации и решение вопросов, связанных с обращениями потребителей на нарушение их прав.

159 обращений за получением консультаций по вопросам защиты прав потребителей.

8.2. Создание условий для проведения ярмарок на территории Чайковского городского округа.

6 ярмарок проведено на территории Чайковского городского округа в отчетном году.

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»

Цель подпрограммы:

повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Задачи подпрограммы:

развитие отрасли растениеводства;

развитие малых  форм хозяйствования на селе;

улучшение кадрового потенциала агропромышленного комплекса;

развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенциала.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 26 346,631 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 8 246,631 тыс. руб.

Исполнено 24 465,783 тыс. рублей, в том числе средств местного бюджета 8 245,430 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 92,9%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- Развитие отрасли растениеводства.

1.1. Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из земель с/х назначения.

Поддержка оформления используемых СХТП земельных участков из земель с/х назначения площадь составила 608 га.

1.2. Поддержка вовлечения неиспользуемых с/х земель в с/х оборот.

Поддержка вовлечения неиспользуемых с/х земель в с/х оборот площадь составила 23 га.

1.3. Поддержка сохранения и повышения плодородия почв.

Внесение минеральных удобрений на 1 га удобренной площади составила 15,5 кг д.в. на га.

1.5. Осуществление мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению Борщевика Сосновского.

234,2 га территории Чайковского городского округа обработаны от борщевика Сосновского.

В рамках мероприятия по поддержке развития семеноводства

- возмещалась часть затрат по приобретению репродукционных семян сельскохозяйственных культур.

Показатель «Доля используемой пашни в хозяйствах всех категорий, %» исполнен на 100%.

3. Улучшение кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

В рамках мероприятий по развитию кадрового потенциала агропромышленного комплекса проведены окружные конкурсы: Мастерства,  Лучший по профессии. 47 работников сельскохозяйственных организаций приняли участие в данных конкурсах.

4.Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенциала.

4.1. Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций с руководителями специалистами СХТП и методическое сопровождение.

Проведено 10 консультативных мероприятий с сельхозтоваропроизводителями.

4.2. Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди СХТП: Культура земледелия, Зимовка скота.

В окружных смотрах-конкурсах «Культура земледелия», «Зимовка скота» приняли участие 10 сельхозтоваропроизводителей.

4.3. Прогноз социально-экономического развития АПК в Чайковском городском округе, анализ и мониторинг результатов деятельности отрасли.

Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий составил 101,4%.

Подпрограмма «Реализация мероприятий в сфере энергосбережения»

Цель подпрограммы:

повышение энергетической эффективности экономики, бюджетной сферы округа;

сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления.

Задачи подпрограммы:

реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

оптимизация потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями муниципального сектора.

На реализацию мероприятий подпрограммы финансирование не требуется.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

Заключено 19 энергосервисных договоров (контрактов).

Установлены лимиты потребления коммунальных ресурсов для 53 муниципальных учреждений.

Обеспечено предоставление муниципальными учреждениями деклараций потребления энергоресурсов в системе «ГИС-Энергоэффективность».

Подпрограмма « Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель подпрограммы:

создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа».

Задачи подпрограммы:

эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 39 157,695 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 38 733,795 тыс. руб.

Исполнено 39 147,004 тыс. рублей, в том числе средств местного бюджета 38 723,104 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 99,97%.

# 7. Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа»

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа.

Цель муниципальной программы:

обеспечение доступности приобретения жилья для жителей Чайковского городского округа.

Задачи муниципальной программы:

обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа;

предоставление социальной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа» в 2022 году запланировано 629 181,877  тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 24 076,999 тыс. руб.,  краевой бюджет 72 476,789 тыс. руб., местный бюджет 2 802,917  тыс. руб. Привлеченные средства Фонда реформирования ЖКХ 529 825,172 тыс. руб.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа» за 2022 год исполнена в объеме 422 356,181 тыс. руб. Исполнение программы составило 67,1%.

Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан»

Цель подпрограммы:

обеспечение доступности приобретения жилья для отдельных категорий граждан, в том числе государственная и социальная поддержка в решении жилищной проблемы отдельных категорий граждан;

повышение доступности улучшения жилищных условий для сельского населения, закрепление квалифицированных кадров на селе.

Задачи подпрограммы:

предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, приобретение (строительство) жилья.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 628 904,025  тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 2 802,917 тыс. руб.

Исполнено 422 078,327 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 2 674,203 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 67,1%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1.Предоставление социальных выплат молодым семьям.

Выдано 70 свидетельств молодым семьям.

1.2.Предоставление субсидий по жилищным сертификатам ветеранам, инвалидам.

Выдано 2 сертификата.

1.3.Предоставление субсидий по краевым жилищным сертификатам реабилитированным лицам.

Жилищные сертификаты данной категории не выдавались (план – 1 сертификат). Мероприятие не исполнено, в связи с тем, что реабилитированные лица, проживающие на территории Чайковского городского округа, не заявились на получение жилищного сертификата.

Рекомендации: своевременно проводить корректировку плановых значений показателей результативности и, соответственно, корректировку финансового обеспечения данных мероприятий в текущем периоде

1.4.Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда

Предоставлено 18 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.5.Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях.

1 семья улучшила жилищные условия в сельской местности.

Показатель «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, %» выполнен на 100%.

1.7.Реализация выданных сертификатов (свидетельств).

Реализовано 76 сертификатов (свидетельств) в том числе: молодые семьи, инвалиды, граждане, проживающие в сельских территориях.

2.Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

В рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Чайковского городского округа, признанного таковым до 1 января 2017 года, в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 29 марта 2019 года № 227-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2024 годы» были расселены 184 жилых помещения.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель подпрограммы:

создание условий для реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа».

Задачи подпрограммы:

эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 277,852 тыс. руб. из краевого бюджета.

Общее исполнение подпрограммы составило 100%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

- организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

# 8. Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского городского округа»

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковской городского округа.

Цель муниципальной  программы:

сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог, доведение их технического состояния до уровня соответствующего нормативным требованиям.

Задачи муниципальной  программы:

# поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

# сохранения протяженности соответствующей нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения общего пользования; текущего и капитального ремонта автомобильных дорог.

строительство (реконструкция) автомобильных дорог.

регулирование перевозок опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чайковский городской округ».

На реализацию муниципальной программы «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» в 2022 году запланировано 284 635,543 тыс. руб., в том числе краевой бюджет  90 575,056 тыс. руб., местный бюджет  194 060,487 тыс. руб.

Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» за 2022 год исполнена в объеме 273 949,320 тыс. руб. Исполнение программы составило 96,2%.

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»

Цель подпрограммы:

поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги.

Задачи подпрограммы:

улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского городского округа;

улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети населенных пунктов Чайковского городского округа.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 284 635,543 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 194 060,487 тыс. руб.

Исполнено 273 949,320 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 183 374,265 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 96,2%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги.

В рамках содержания автомобильных дорог:

установлены комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в с. Ольховка и ш. Космонавтов;

установлены недостающие автопавильоны в 15 населенных пунктах Чайковского городского округа: д. Аманеево, с. Вассята, д. Дубовая, с. Альняш, д. Засечный, с. Зипуново, д. Карша, с. Ольховка, д. Лукинцы, д. Марково, д. Романята, с. Сосново, д. Степаново.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автодорог местного значения составила 56,6%.

- Ремонт  автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен ремонт, составила 16 696 км, а именно:

ремонт автомобильный дороги «Зипуново-Буренка» (км 002+610-км 004+059), общей протяженностью 1,449 км;

ремонт автомобильной дороги «Ваньки-Вассята» (км 006+197 – км 007+950), общей протяженностью 1,753 км;

ремонт автомобильной дороги по ул.Заречная, д.Малый Букор (от ул.2-ой Заречной до д. 1б), общей протяженностью 0,280 км;

ремонт автомобильной дороги по ул.Молодежная, с.Ваньки (от д.1 до д.10), общей протяженностью 0,260 км;

ремонт автомобильной дороги по пер. Октябрьский, д. Засечный, общей протяженностью 0,544 км

ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, с. Вассята (от ул. Березовая до д. 15), общей протяженностью 0,604 км;

ремонт автомобильной дороги по ул.Новая (от ул.Садовая до ул. Строительная), с.Ольховка, общей протяженностью 0,491 км

ремонт автомобильной дороги по ул. Дачная, д. Марково (от д.2 до ул. Центральная), общей протяженностью 0,330 км

ремонт автомобильной дороги по ул.Камская, с.Ольховка (от а/д «Чайковский – Ольховка» до д. 86), общей протяженностью 0,595 км

ремонт автомобильной дороги по ул.Пионерская, п. Прикамский (от ул. Лесная до д. 61), общей протяженностью 0,245 км

ремонт автомобильный дороги по ул.Садовая, д.Дедушкино (от д.14 д. 41), общей протяженностью 1,000 км

ремонт автомобильной дороги по ул. Рагузинская (от д. 24 по ул. Рагузинская до д. 5 по ул. Заречная), общей протяженностью 0,600 км

ремонт автомобильной дороги с. Фоки ул. Заречная (от д.35 до д. 71), общей протяженностью 0,800 км

ремонт автомобильной дороги ул. Юбилейная, с. Большой Букор (от д. 6 до ул.Победы), общей протяженностью 0,746 км

ремонт автомобильной дороги д. Бормист (от д.40 до а/д «Кукуштан-Чайковский», от а/д «Кукуштан – Чайковский» до д.24), общей протяженностью 0,525 км

ремонт подъездной дороги ул. Декабристов от трассы Фоки - Чайковский (км 000+000 - км 001+000), общей протяженностью 1,000 км

ремонт автомобильной дороги п. Заря-2 - объездная (ПТТиСТ) (км 001+500 – км 001+852), общей протяженностью 0,352 км

ремонт автомобильной дороги «Чайковский-Марково» (км 001+174 – км 001+657), общей протяженностью 0,483 км

ремонт автомобильной дороги ул. Взлетная, г.Чайковский

ремонт автомобильной дороги ул. Раздольная, г. Чайковский от ул. Семейная до д. 16 по ул.Раздольная

ремонт автомобильной дороги ул. Семейная, г.Чайковский от д. 2 до ул. Раздольная

ремонт автомобильной дороги ул. Зеленая, г.Чайковский

ремонт автомобильной дороги ул. Осинская, г.Чайковский

ремонт автомобильной дороги ул. Небесная, г.Чайковский

ремонт автомобильной дороги ул.Орбитальная, г.Чайковский

ремонт автомобильной дороги ул. Звездная, г.Чайковский, общей протяженностью 3,084 км.

Целевой показатель «Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен ремонт, км» исполнен на 84,7%, в связи с расторжением контрактов по фактически выполненным работам.

Рекомендации: своевременно проводить корректировку плановых значений показателей результативности и, соответственно, корректировку финансового обеспечения данных мероприятий в текущем периоде. Проводить контроль темпов контрактации и соблюдения условий заключенных муниципальных контрактов подрядчиками.

Также приведены в нормативное состояние 4 светофорных объекта по ул. Вокзальная – школа № 11, ул. Карла Маркса – школа № 3; ш. Космонавтов – ул. Речная, ул. Советская (СОШ № 12);

выполнены работы по ремонту тротуаров по ул. Карла Маркса – 220 м (от магазинов «Талисман» и «Коралл-Рекорд» до ул. Мира), ул. Камская – 355 м (от микрорынка до ул. Шлюзовая, с четной стороны домов), ул. Промышленная – 330 м (от ул. Советская до ул. Азина);

отремонтированы водопропускные трубы на следующих участках дорог: г. Чайковский ул. Красноармейская, ул. Вишневая; с. Альняш на проезде от ул. Ленина, д. 121 до ул. Молчанова, д. 80; д. Кирилловка: с. Ольховка ул. Камская; д. Аманеево ул. Родниковая; д. Карша ул. Светлые ключи; д. Векошинка.

В целях выполнения работы по благоустройству муниципальной территории общего пользования: улица Вокзальная от пересечения Приморского бульвара до пересечения с улицей Ленина, г. Чайковский, Пермский край (2 этап) выполнен ремонт парковочных карманов и пешеходных дорожек по ул. Вокзальная, г. Чайковский, Пермский край.

3. Капитальный ремонт автомобильных дорог.

Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен  капитальный ремонт составила 4,537 км исполнен на 99,0%, в связи с расторжением контрактов по фактически выполненным работам.

Рекомендации: своевременно проводить корректировку плановых значений показателей результативности и, соответственно, корректировку финансового обеспечения данных мероприятий в текущем периоде. Проводить контроль темпов контрактации и соблюдения условий заключенных муниципальных контрактов подрядчиками.

3.1. Электроосвещение участков автомобильной дороги общего пользования.

Обустройство недостающего электроосвещения, участков автомобильных дорог общей протяженностью 2,0 км, а именно:

капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Промышленная в границах от ул. Советская до ул. Азина, г. Чайковский, Пермский край;

капитальный ремонт участков автомобильной дороги Чайковского городского округа по ул. Декабристов, п. Заря 2-Объездная (ПТТиСТ);

капитальный ремонт участка автомобильной дороги пер. Октябрьский, с. Фоки;

капитальный ремонт автомобильных дорог с. Вассята, ул. Молодежная, от д. 9 до д. 15;

капитальный ремонт автомобильных дорог д. Дубовая, ул. Нефтяников, от д. 33 до д. 49;

капитальный ремонт автомобильной дороги Чайковский – Ольховка;

капитальный ремонт автомобильных дорог г. Чайковский, ул. Завьялова (от ул. 40 лет Октября до пер. Благодатного и от ул. Нефтяников до ул. Пушкина);

капитальный ремонт автомобильных дорог г. Чайковский, ул. Бажова, Лермонтова, Пушкина;

капитальный ремонт автомобильных дорог г. Чайковский, ул. Назарова, ул. Высотная.

3.2.Устройство недостающих тротуаров вдоль автомобильных дорог общей протяженностью 2,537 км, а именно:

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги пер. Октябрьский, с. Фоки;

Капитальный ремонт автомобильной дороги Чайковский – Марково;

Капитальный ремонт автомобильной дороги Ольховка – Харнавы – Кемуль;

Капитальный ремонт тротуара по ул. Энтузиастов, г. Чайковский.

Показатель «Протяженность участков тротуаров, на которых выполнен капитальный ремонт, в том числе протяженность вновь устроенных недостающих тротуаров». Показатель исполнен на 98%, в связи с расторжением контрактов по фактически выполненным работам.

Рекомендации: своевременно проводить корректировку плановых значений показателей результативности и, соответственно, корректировку финансового обеспечения данных мероприятий в текущем периоде. Проводить контроль темпов контрактации и соблюдения условий заключенных муниципальных контрактов подрядчиками.

4.Строительство (реконструкция), проектирование автомобильных дорог местного значения.

4.1. Разработка ПСД на объекты дорожной инфраструктуры.

Заключен муниципальный контракт на разработку ПСД «Строительство объекта «Ливневая канализация по ул. Сосновая, д. 27, г. Чайковский, Пермский край». Мероприятие не исполнено, в связи с невыполнением подрядчиком обязательств.

Рекомендации: своевременно проводить корректировку плановых значений показателей результативности и, соответственно, корректировку финансового обеспечения данных мероприятий в текущем периоде. Проводить контроль темпов контрактации и соблюдения условий заключенных муниципальных контрактов подрядчиками.

4.2. Строительство объектов дорожной инфраструктуры.

В рамках данного мероприятия выполнена реконструкция внутридворовой ливневой канализации по ул. Гагарина, д. 14, 18, г. Чайковский, Пермский край, протяженностью 0,392 км, отклонение от планового показателя составило 0,0024 км, при допустимой погрешности 0,008 км.

Подпрограмма «Совершенствование регулирования дорожной деятельности»

Цель подпрограммы:

создание безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чайковский городской округ».

Задачи подпрограммы:

совершенствование нормативного правового регулирования дорожной деятельности на территории Чайковского городского округа;

регулирование перевозок опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чайковский городской округ».

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на перевозку  крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования.

Соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) по перевозке крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом согласно административному регламенту, утвержденному в установленном порядке, составило 100%.

# 9. Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа»

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа.

Цель муниципальной программы:

обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Чайковского городского округа;

обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами Чайковского городского округа;

обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских лесов;

создание условий для реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа».

Задачи муниципальной программы:

обеспечение полноты и достоверности данных Реестра муниципальной собственности - минимальное количество объектов муниципальной собственности, в том числе и линейных объектов, в отношении которых не проведена техническая паспортизация, не зарегистрировано право собственности;

максимальное выявление и плановое оформление бесхозяйных объектов на территории Чайковского городского округа;

постановка на государственный кадастровый учет городских лесов на территории города Чайковского Пермского края;

увеличение площади вовлеченных в оборот свободных земельных участков на территории Чайковского городского округа;

проведение комплексных кадастровых работ с целью упорядочения земельных отношений и увеличение объема налоговых и не налоговых доходов бюджета.

На реализацию муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа»  в 2022 году запланировано 52 462,664 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 699,203 тыс. руб.,  краевой бюджет 6 097,518 тыс. руб., местный бюджет 45 665,943 тыс. руб.

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа» за 2022 год исполнена в объеме 47 065,608 тыс. руб. Исполнение программы составило 90,0%.

Подпрограмма «Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом»

Цель подпрограммы:

обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Чайковского городского округа.

Задачи подпрограммы:

обеспечение полноты и достоверности данных Реестра муниципальной собственности - минимальное количество объектов муниципальной собственности, в том числе и линейных объектов, в отношении которых не проведена технологическая паспортизация, не зарегистрировано право собственности;

максимальное выявление и плановое оформление бесхозяйных объектов на территории Чайковского городского округа.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 21 540,530 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 20 956,378 тыс. руб.

Исполнено 16 810,647 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

Общее исполнение подпрограммы составило 78,0%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1.Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом в сфере учета муниципального имущества.

1.1. Организация проведения технической экспертизы, изготовление технической документации на объекты муниципальной недвижимости, получение сведений об объектах учета.

84 технических планов, технических заключений, справок оформлено на объекты муниципальной собственности.

1.2. Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности.

На 440 объекта муниципальной собственности проведена независимая оценка.

1.3. Оформление документации для постановки на бесхозяйный учет выявленных объектов.

Доля оформленных объектов по истечении года со дня их постановки на бесхозяйный учет в Росреестре составила 100%.

2.Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере реализации муниципального имущества.

2.1. Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов муниципальной собственности, предоставляемых в собственность.

Доля опубликованных сообщений в СМИ в отношении объектов муниципальной собственности составила 100%.

2.2. Оптимизация размещения наружной рекламы и нестационарных торговых объектов, включая объекты развлечения, а также объекты выездной торговли на территории Чайковского городского округа.

Подготовлено 6 отчетов по независимой оценке определения рыночной стоимости объекта в целях оптимизация размещения наружной рекламы и нестационарных торговых объектов, включая объекты развлечения, а также объектов выездной торговли на территории Чайковского городского округа.

3.Обеспечение содержания и обслуживания муниципального фонда.

Площадь обслуживаемых объектов муниципального фонда составила 18 907,60 кв.м.

Площадь помещений в многоквартирных домах, на которые подлежат отчисления на капитальный ремонт, составила 50 245,40 кв.м.

Количество жилых помещений спецжилфонда для детей-сирот 81 шт.

Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами»

Цель подпрограммы:

обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами Чайковского городского округа.

Задачи подпрограммы:

увеличение площади вовлеченных в оборот свободных земельных участков на территории Чайковского городского округа;

проведение комплексных кадастровых работ с целью упорядочения земельных отношений и увеличение объема налоговых и не налоговых доходов бюджета.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 10 616,394 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 4 403,825 тыс. руб.

Исполнено 10 067,776 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 3 855,207 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 94,8%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1.Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряжение земельными участками.

1.1. Обеспечение проведения  работ по формированию и постановке на учет в государственном кадастре недвижимости земельных участков.

Площадь поставленных на кадастровый учет земельных участков составила 154,12 га.

1.2. Организация проведения независимой оценки земельных участков, находящихся в распоряжении Чайковского городского округа.

Проведена процедура независимой оценки в отношении 10 земельных участков.

1.3. Информирование население посредством СМИ о распоряжении земельными участками на территории Чайковского городского округа.

В 100% случаев проводится информирование население посредством СМИ о распоряжении земельными участками на территории Чайковского городского округа.

1.4. Вовлечение в оборот и реализация земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Площадь земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, вовлеченных в оборот составила 50,64 га.

1.5.Организация работ по установлению  в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации границ земельных участков и объектов капитального строительства с установленным местоположением на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.

Доля земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства РФ, составила 100%.

1.6. Организация работ по установлению местоположения объектов капитального строительства на земельных участках, в общем количестве учтенных в ЕГРН объектов  капитального строительства на территории ЧГО.

Доля объектов капитального строительства с установленным местоположением на  земельных участках составила 72% при утвержденном плане 85%.

Рекомендации: своевременно проводить корректировку плановых значений показателей результативности в текущем периоде.

1.7. Осуществление мониторинга сроков оказания услуг по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории составил 10 дней.

1.8. Обеспечение проведения работ по разработке проектов межевания и проведению комплексных кадастровых работ.

В отношении 17  кадастровых кварталов разработаны проекты межевания и проведены комплексные кадастровые работы.

1.9. Обеспечение проведения комплексных кадастровых работ.

В отношении 8 кадастровых кварталов проведены комплексные кадастровые работы.

Показатель «Обеспечение проведения комплексных кадастровых работ, в том числе с проведением работ по разработке проектов межевания, шт.» исполнен на 147%.

1.10. Обеспечение проведения работ по подготовке схемы предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, на которых планируется размещение объектов.

В рамках мероприятия по проведению работ по подготовке схемы предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, на которых планируется размещение объектов, не было разработано схем, из 134 запланированных, в связи с тем, что МАУ "Комбинат благоустройства" заключил договор от 30 декабря 2022 года № 115-12/22 со сроком выполнения работ до 31 марта 2023 года. Контракт исполняется согласно срокам выполнения работ.

Рекомендации: своевременно проводить корректировку плановых значений показателей результативности и, соответственно, корректировку финансового обеспечения данных мероприятий в текущем периоде. Проводить контроль темпов контрактации и соблюдения условий заключенных муниципальных контрактов подрядчиками.

- Контроль за  поступлениями доходов в бюджет от реализации земельных участков.

Процент выполнения поступлений составляет 167,3%, при плановом показателе 90%.

2. Возмещение за изымаемый земельный участок по договору мены.

В отношении 1 земельного участка проведено возмещение.

Подпрограмма «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов»

Цель подпрограммы:

обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских лесов Чайковского городского округа.

Задачи подпрограммы:

постановка на государственный кадастровый учет городских лесов на территории города Чайковского Пермского края

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 500,00 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Исполнено 396,320 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 79,3%.

- Обследование городских лесов и выявление работ, необходимых к проведению в городских лесах (работы по установлению границ, охране, защите, воспроизводству городских лесов).

Площадь поставленных на государственный кадастровый учет лесных земельных участков составила 2 043 га. Мероприятие исполнено на 99,8%. Муниципальный контракт на постановку ГКУ земельных участков городских лесов будет исполнен в следующем году.

2. Разработка лесоустроительной документации.

Разработана лесоустроительная документация для 2 043 га территории Чайковских городских лесов. Мероприятие исполнено на 99,8%, в связи с тем, что площадь поставленных на государственный кадастровый учет лесных земельных участков составила 2 043 га.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель подпрограммы:

создание условий для реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа».

Задачи подпрограммы:

эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом в Чайковском городском округе.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 19 805,740 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Исполнено 19 790,865 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 99,9%.

# 10. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа»

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрации Чайковского городского округа.

Цель муниципальной программы:

совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа.

Задачи муниципальной программы:

развитие муниципальной службы в администрации Чайковского городского округа с применением современных кадровых технологий;

повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, обеспечение контроля исполнения;

обеспечение бесперебойного функционирования средств вычислительной и офисной техники;

повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде и в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ);

объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Чайковского городского округа в городских, региональных и федеральных средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления, в т.ч. раскрытия информации свободного доступа путем размещения на официальном сайте администрации Чайковского городского округа и на сайте МАУ «Редакция газеты «Огни Камы»;

обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов, образовавшихся и образующихся в деятельности органов местного самоуправления, организаций, отнесенных к муниципальной собственности, а также архивных фондов и архивных документов юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муниципальную собственность;

обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского городского округа;

реализация мероприятий, направленных на повышение качества и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния;

эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального управления.

На реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа» в 2022 году запланировано 119 105,813 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 5 263,300 тыс. руб.,  краевой бюджет 523,700 тыс. руб., местный бюджет 113 318,813 тыс. руб.

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа» за 2022 год исполнена в объеме 117 423,028 тыс. руб. Исполнение программы составило 98,6%.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского городского округа»

Цель подпрограммы:

обеспечение высококвалифицированным кадровым составом и повышение престижа муниципальной службы в органах местного самоуправления.

Задачи подпрограммы:

формирование эффективной управленческой команды;

профессиональное развитие служащих;

управление результативностью служащих;

пенсионное обеспечение за выслугу лет, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы;

профилактика коррупционных правонарушений на муниципальной службе.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 21 178,966 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

Исполнено 19 664,626 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 92,8%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1.Организация и проведение аттестации

Доля аттестованных муниципальных служащих составила 100% от числа подлежащих аттестации, все соответствуют замещаемой должности.

2. Организация системы обучения служащих по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, семинаров.

Доля служащих, прошедших обучение от общего количества служащих администрации, планируемых к прохождению обучения, составляет 105,0%.

Рекомендации: внести изменения в наименование показателя, с целью его корректного применения, так же внести изменения в расчет показателя при оценке эффективности муниципальной программы.

3.Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих.

Доля муниципальных служащих, премированных по результатам труда на основании оценки показателей результативности деятельности, составляет 100 %.

4. Поощрение за достижение показателей деятельности управленческих команд.

Доля муниципальных служащих, премированных по результатам труда на основании оценки показателей результативности деятельности, составляет 100 %.

5. Установление и своевременная выплата пенсии за выслугу лет.

Доля правомерно назначенной пенсии за выслугу лет составляет 100 %.

Рекомендации: внести изменение в наименование показателя, исключить слово «правомерно», с целью его корректного применения.

6.Организация и проведение работы, направленной на анализ сведений граждан, претендующих на замещение должности муниципальной службы и муниципальных служащих в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В рамках мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе проводится 100% анализ сведений граждан, претендующих на замещение должности муниципальной службы и муниципальных служащих в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подпрограмма «Повышение эффективности организационно – документационной деятельности администрации Чайковского городского округа»

Цель подпрограммы:

повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, обеспечение контроля исполнения; повышение качества и доступности муниципальных услуг, направленных на снижение административных барьеров, и предоставляемых в соответствии с утвержденными регламентами.

Задачи подпрограммы:

обеспечение единого порядка работы с документами: служебной корреспонденцией, правовыми актами, обращениями граждан;

обеспечение соблюдения сроков исполнения поручений главы городского округа – главы администрации Чайковского городского округа, контролируемых документов, обращений граждан;

обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации Чайковского городского округа, принятым нормативным правовым актам администрации Чайковского городского округа;

повышение эффективности внедрения программного обеспечения, развития систем электронного документооборота, межведомственного взаимодействия и доступности пользователей к сети интернет, справочно – правовым информационным системам;

управление качеством предоставления муниципальных услуг;

повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде и в МФЦ.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 1 972,777 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Общее исполнение подпрограммы составило 100%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1. Создание условий для перехода от традиционного бумажного документооборота к электронной безбумажной технологии.

Доля пользователей, работающих в модифицированной системе электронного документооборота, составила – 100%.

2. Создание условий для перехода от традиционного бумажного документооборота к электронной безбумажной технологии

Доля нарушений исполнительской дисциплины по исполнению поручений главы Чайковского городского округа – главы администрации Чайковского городского округа, контролируемых документов, обращений граждан в СЭД составила 1%.

3. Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации Чайковского городского округа принятым нормативным правовым актам  администрации  Чайковского городского округа.

3.1. Направление для размещения проектов нормативных правовых актов  администрации  Чайковского городского округа на официальном сайте

Доля проектов нормативно – правовых актов, своевременно направленных для размещения на официальном сайте для обсуждения и выражения мнения населением составила 100%.

3.2. Направление для размещения принятых нормативных правовых актов муниципального образования «Чайковский городской округ» в Вестнике местного самоуправления»,  газете «Огни Камы» и на официальном сайте АЧГО.

Доля своевременно направленных для размещения нормативных правовых актов в Вестнике местного самоуправления»,  газете «Огни Камы» и на официальном сайте  администрации  Чайковского городского округа от общего числа подлежащих размещению  составила 100%.

3.3. Направление принятых нормативных правовых актов в Регистр МНПА Пермского края.

Доля своевременно направленных нормативных правовых актов в Регистр МНПА ПК, от общего числа подлежащих направлению составила 100%.

3.4. Возмещение затрат по опубликованию нормативных правовых актов автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Огни Камы».

Доля своевременно опубликованных нормативных правовых актов в Вестнике местного самоуправления, газете «Огни Камы» от общего числа подлежащих публикации составила 100%.

4.Повышение эффективности программного обеспечения, развития систем электронного документооборота, межведомственного взаимодействия и доступности пользователей к сети интернет, справочно – правовым информационным системам.

4.1. Создание и поддержание изолированной защищенной сети СМЭВ и создание новых рабочих мест для СИР.

Доля отделов, требующих организации СМЭВ и обеспеченных рабочим местом АРМ СИР составляет 100%.

4.2. Обеспечение связи для работы в сети интернет, МСЭД  и справочно – правовых информационных системах.

Доля пользователей имеющих доступ в интернет, ИСЭД АППК и к справочно – правовым информационным системам составляет 100%.

5. Создание системы предоставления муниципальных услуг.

Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуги, соответствующие требованиям федерального законодательства от числа муниципальных услуг действующего Перечня  муниципальных услуг составил 95,6%. Показатель исполнен на 101%.

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг составляет 100%.

Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в  АЧГО для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности не более 2% (плановое значение – 2%).

Время ожидания  в очереди при обращении заявителя в АЧГО для получения муниципальной услуги – 15 минут (плановое значение – 15 минут).

6. Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде.

6.1. Размещение информации об оказании муниципальных услуг АЧГО  в Федеральном  реестре государственных услуг (ФРГУ).

Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в ФРГУ, составила 95,5%.

6.2. Популяризация получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме посредством
Портала  Госуслуги.

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, составила 65,6%. Мероприятие исполнено на 93,7%.

Рекомендации: провести корректировку плановых значений показателей результативности в текущем периоде.

Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского городского округ»

Цель подпрограммы:

формирование открытого информационного пространства на территории Чайковского городского округа, удовлетворяющего требованиям реализации конституционных прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) и обеспечения гласности и открытости деятельности ОМСУ.

Задачи подпрограммы:

обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления, в т.ч. раскрытия информации свободного доступа путем размещения на официальном сайте администрации Чайковского городского округа и на сайте редакции газеты «Огни Камы»;

объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Чайковского городского округа в городских, региональных и федеральных средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

обеспечение конкуренции на местном рынке печатных и электронных СМИ, радио и телевидения посредством проведения муниципального конкурса для журналистов.

обеспечение нормативного состояния учреждения.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 3 277,136 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Общее исполнение подпрограммы составило 100%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1. Размещение информации на официальном сайте АЧГО, обеспечивающей открытость деятельности АЧГО в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Доля размещенной информации на официальном сайте Чайковского городского округа от общего количества информации, предоставленной структурными подразделениями для размещения на официальном сайте  в соответствии с федеральным законодательством  составляет 100%.

2. Возмещение затрат по подготовке и размещению информации о деятельности АЧГО автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Огни Камы».

Доля информационных сообщений в СМИ о деятельности АЧГО, популяризирующих экономический, инвестиционный, культурный, интеллектуальный потенциал округа в соответствии с утвержденным медиа-планом составляет 70%.

Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского городского округа»

Цель подпрограммы:

обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов, переданных на хранение в муниципальную собственность, в том числе документов государственной части Архивного фонда Пермского края.

Задачи подпрограммы:

осуществление контроля за  соблюдением архивного законодательства организациями – источниками комплектования;

приведение в нормативное состояние материально-технической базы для хранения архивных документов;

повышение уровня безопасности и сохранности архивных фондов;

пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хранения, комплектования, учета и использования архивных документов.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 5 242,277 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 4 857,677 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 100%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1. Работа с источниками комплектования.

Доля приема и описания документов постоянного хранения и по личному  составу, составила 100 %.

2.Пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хранения, комплектования, учета и использования архивных документов.

2.1. Внесение информации в базы данных «Архивный фонд» (4 версия).

Доля внесенной информации в базы данных «Архивный фонд» (4 версия) составила 100 %.

2.2. Создание базы данных (электронный архив).

Доля оцифрованных документов, от числа подлежащих оцифровке составила 5%. Мероприятие исполнено на 100%.

Подпрограмма «Организация и усовершенствование деятельности отдела ЗАГС Чайковского городского округа»

Цель подпрограммы:

обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния и иных юридически значимых действий на территории Чайковского городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации;

осуществление контроля за соблюдением законодательства об актах гражданского состояния и иных юридически значимых действий. Реализация государственной политики в области семейного права.

Задачи подпрограммы:

реализация мероприятий, направленных на повышение качества и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния;

создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния отдела ЗАГС;

качественное выполнение всех видов работ в государственной информационной системе ЕГР ЗАГС.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 5 110,800 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 100%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1. Реализация мероприятий, направленных на повышение качества и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния.

1.1. Государственная регистрация актов гражданского состояния и иных юридически значимых действий на территории Чайковского городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Удовлетворенность граждан при получении государственной услуги, составляет 100%.

1.2. Повышение качества и оперативности обслуживания населения за счёт внедрения информационных и коммуникационных технологий.

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, составляет 70%.

1.3.Организация взаимодействия с заинтересованными исполнительными органами государственной и муниципальной власти Пермского края, органами местного самоуправления, иными заинтересованными организациями.

Взаимодействуют 23 организации с заинтересованными исполнительными органами государственной и муниципальной власти Пермского края, органами местного самоуправления, иными заинтересованными организациями.

1.4. Выплата стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осуществлявшим конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Удовлетворенность граждан при получении государственной услуги, составляет 100%.

2. Приведение  актовых записей на бумажном носителе в электронный вид.

Процент актовых записей, прошедших конвертацию  составляет 100%.

3. Материально-техническое оснащение, соответствующее современным требованиям.

Доля пользователей, имеющих доступ к системе ЕГР ЗАГС, составляет 5 человек из числа сотрудников организации.

# Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель подпрограммы:

создание условий для реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа».

Задачи подпрограммы:

эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального управления

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано  82 323,857 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 82 032,257 тыс. руб.

Исполнено 82 155,413 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 81 863,813 тыс. руб.

В 2022 году в рамках подпрограммы обеспечено выполнение следующих показателей:

1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления.

Уровень достижения показателей подпрограмм, ответственными исполнителями которых являются структурные подразделения АЧГО, составляет 90%.

2. Составление протоколов об административных правонарушениях.

Административной комиссией рассмотрено 1 487 протоколов.

3. Организация деятельности административных комиссий.

Доля  вынесенных постановлений и (или) определений к количеству составленных протоколов составляет 98%.

4. Обеспечение участия в Совете муниципальных образований ПК.

Обеспечено участие в Совете муниципальных образований ПК на 100%.

5. Обеспечение деятельности по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели.

Обеспечена деятельность по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели. Доля уведомленных граждан о включении в списки кандидатов в присяжные заседатели от общего числа подлежащих уведомлению составляет 100%.

# 11. Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского городского округа»

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа.

Цель муниципальной программы:

создание комфортной среды проживания для населения и гостей Чайковского городского округа.

Задачи муниципальной программы:

создание благоприятных условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории округа.

создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории округа.

На реализацию муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа» в 2022 году запланировано 230 945,214 тыс. руб., в том числе краевой бюджет 130 525,004 тыс. руб., местный бюджет 100 420,211 тыс. руб.

Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского городского округа» за 2022 год исполнена в объеме 204 927,233 тыс. руб. Исполнение программы составило 88,7%.

Подпрограмма «Развитие системы газификации»

Цель подпрограммы:

повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы газоснабжения.

Задачи подпрограммы:

строительство распределительных газопроводов;

обслуживание объектов газоснабжения.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 3 771,903 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

Исполнено 3 660,089 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 97,0%.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы разработана проектно-сметная документация на строительство:

-газопровод в д. Каменный Ключ (ул. Центральная, Молодежная), Чайковский городской округ, Пермский край;

-газопровод ГРС - д. Каменный Ключ, Чайковский городской округ, Пермский край, получено положительное заключение государственной экспертизы от 27.05.2022 № 59-1-1-2-033506-2022;

В рамках мероприятий по обслуживанию объектов газоснабжения осуществлялось содержание и техническое обслуживание объектов сетей газоснабжения, протяженностью 73,202 км. Проведено обслуживания газопроводов  ст. Каучук, д. Дедушкино, д. Малый Букор, г. Чайковский ул. Боровая и оказаны услуги по проведению технического обслуживания и аварийно-диспетчерского обслуживания газопроводов, сооружений на них и газового оборудования, расположенных в Чайковском городском округе.

Подпрограмма «Развитие системы водоснабжения и водоотведения»

Цель подпрограммы:

повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы водоснабжения и водоотведения.

Задачи подпрограммы:

строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения;

обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 63 946,800 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 16 355,553 тыс. руб.

Исполнено 54 397,632 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 15 903,233 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 85,1%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

Отремонтировано 6,3497 км сетей водоснабжения и водоотведения:

-выполнено строительство объекта «Водопровод п. Прикамский» - 1,236 км;

-выполнено строительство очистных сооружений в д. Дубовая (Канализационная насосная станция и напорные сети канализации);

-разработана ПСД на строительство водопровода д. Дубовая;

-разработана ПСД и произведена реконструкция «Здания водонасосной станции второго подъема».

Разработана документации зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в населенных пунктах ЧГО с. Вассята, д. Опары, п. Засечный, п. Векошинка, из 7 запланированных. Мероприятие исполнено на 57%, в связи с тем, что разработанная документация не прошла экспертизу.

Подпрограмма «Развитие системы теплоснабжения»

Цель подпрограммы:

повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы теплоснабжения.

Задачи подпрограммы:

строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов теплоснабжения;

обслуживание объектов теплоснабжения;

возмещение убытков и задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 33 275,187 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 5 312,547 тыс. руб.

Исполнено 27 616,935 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 2 484,597 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 83,0%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- для проведения текущего ремонта теплотрассы закуплены трубы 0,728 км с последующей передачи в КУП ЖКХ для ремонта теплотрасс;

-проведен капитальный ремонт трубопровода с. Сосново протяженностью 0,5803 км;

-выполнен технический план по объекту «Строительство модульной котельной в с. Альняш»;

-произведено возмещение экономически обоснованного размера убытков теплоснабжающих организаций, связанных со сверхнормативным потреблением топливно-энергетических ресурсов при производстве тепловой энергии для предоставления коммунальных услуг по отоплению и (или) горячему водоснабжению населения и объектам социальной сферы, в целях обеспечения устойчивого функционирования организаций КУП ЖКХ (1 получатель).

По улучшению качества систем теплоснабжения имеет место отставания от плана  из–за  отсутствия положительного заключения государственной экспертизы (документация находится на проверке в государственной экспертизе повторно, плановый срок – март 2023 г.):

- разработка ПСД на реконструкцию котельной «Светлячок» в с. Фоки;

- разработка ПСД на реконструкцию котельной «Школа» в с. Фоки;

- разработка ПСД на строительство модульной котельной в п. Прикамский.

Подпрограмма «Градостроительная документация»

Цель подпрограммы:

создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения Чайковского городского округа путём подготовки всех видов градостроительной документации, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, в виде единого комплексного проекта градостроительного развития территории Чайковского городского округа.

Задачи подпрограммы:

разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования;

разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки;

выполнение кадастровых работ.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 8 082,564 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Исполнено 5 687,103 тыс. рублей.

Общее исполнение подпрограммы составило 70,4%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

Завершена разработка генерального плана, правил землепользования и застройки Чайковского городского округа.

Разработаны местные нормативы градостроительного проектирования и программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Разработаны 10 проектов планировки по перспективным участкам застройки.

Доля заявлений, по которым выданы чертежи градостроительных планов земельных участков на топографической основе, составила 100%.

Подпрограмма «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов»

Цель подпрограммы:

повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа.

Задачи подпрограммы:

создание условий для обеспечения жителей социальными услугами;

строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт гидротехнических сооружений;

создание условий для обслуживания инженерных коммуникаций.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 89 381,635 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 34 410,518 тыс. руб.

Исполнено 81 145,575 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 26 174,458 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 90,8%.

В 2022 году в рамках подпрограммы приобретена передвижная автомастерская.

Подпрограмма «Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы»

Цель подпрограммы:

формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, реконструкции, капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан.

Задачи подпрограммы:

эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы;

обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 32 487,126 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Исполнено 32 419,899 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 99,8%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

Уровень обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления составляет 100%.

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том числе  подведомственного учреждения МКУ «Чайковское управление капитального строительства».

В рамках мероприятия «Обеспечение деятельности казенного учреждения»:

- своевременный ввод  2 объектов, что составляет 100% выполнение плана;

- исполнение годовых бюджетных обязательств выполнено в размере 86,5%, при утвержденном плане в части 95%, в связи с использованием доведенных бюджетных средств на  строительство, ремонты, капитальный ремонт, разработку ПСД, устройство, установку объектов социальной, жилищно-коммунальной, дорожной и других сфер не в полном объеме.

Рекомендации: своевременно проводить корректировку плановых значений показателей результативности и, соответственно, корректировку финансового обеспечения данных мероприятий в текущем периоде.

# 12. Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городского округа»

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа.

Цель муниципальной программы:

создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан, в том числе рациональное зонирование дворовых территорий.

Задачи муниципальной программы:

выполнение комплексного благоустройства дворовых территорий Чайковского городского округа;

создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории округа;

создание благоприятных условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории округа;

охрана и рациональное использование природных ресурсов;

повышение качества и комфорта городской среды;

обеспечение реализации муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Чайковского городского округа» в 2022 году запланировано 226 790,875 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 33 351,999 тыс. руб.,  краевой бюджет 32 867,797 тыс. руб., местный бюджет 160 571,079 тыс. руб.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Чайковского городского округа» за 2022 год исполнена в объеме 198 726,777 тыс. руб. Исполнение программы составило 87,6%.

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и придомовых территорий»

Цель подпрограммы:

повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий, формирование бытовой культуры населения для благоприятного и безопасного времяпрепровождения граждан на дворовых территориях.

Задачи подпрограммы:

разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финансовых условий для повышения уровня благоустроенности придомовых и дворовых территорий;

проведение работ по ремонту, реконструкции и оборудованию придомовых и дворовых территорий.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 37 790,901 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Исполнено 37 554,276 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 99,4%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

Ремонт внутриквартальных проездов, восстановление и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, мест для временного размещения автотранспорта.

Доля протяженности проездов дворовых и придомовых территорий, отвечающих нормативному состоянию, составляет 81,9%.

Отремонтировано 20 контейнерных площадок для сбора ТКО.

Проведен ремонт, устройство и содержание наружного освещения  улично-дорожной сети и дворовых территорий.

Доля протяженности  сетей наружного освещения дворовых территорий в нормативном состоянии составляет 73,0%.

Подпрограмма «Устройство и содержание детских и спортивных площадок»

Цель подпрограммы:

повышение уровня благоустроенности территорий микрорайонов Чайковского городского округа, улучшение условий для отдыха и физического развития детей.

Задачи подпрограммы:

разработка планового подхода к содержанию и благоустройству детских и спортивных площадок;

обеспечение условий для отдыха и физического развития детей.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 4 904,981 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Исполнено 2 936,679 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 59,9%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

Количество детских и спортивных площадок, по которым выполняется содержание, составило 70 объектов;

Обустроена 1 детская площадка, из 5 запланированных по адресу ул. Ленина, 48-50, детская площадка «Орлята». Мероприятие исполнено на 20%, в связи с некачественным выполнением работ по заключенному муниципальному контракту на устройство четырех детских площадок по адресам: г. Чайковский, ул. Вокзальная, 35, ул. Гагарина, д. 33,34, ул. Камская, д. 3,3/1, ул. Советская, д. 8, 12, 14. Плановое устранение замечаний по качеству работ будет произведено в мае 2023 г.

Рекомендации: своевременно проводить корректировку плановых значений показателей результативности и, соответственно, корректировку финансового обеспечения данных мероприятий в текущем периоде. Проводить контроль темпов контрактации и соблюдения условий заключенных муниципальных контрактов подрядчиками.

Подпрограмма «Комплексное благоустройство

и содержание территорий»

Цель подпрограммы:

повышение уровня комфортности и благоустройства территории Чайковского городского округа.

Задачи подпрограммы:

разработка плановых мероприятий по формированию организационных и финансовых условий для повышения уровня благоустроенности;

проведение мероприятий по благоустройству территорий мест общего пользования;

обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание территорий.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 45 655,294 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 35 599,473 тыс. руб.

Исполнено 32 203,071 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 29 230,990 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 70,5%.

1. Проведение мероприятий по ремонту или реконструкции мест общего пользования.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

Сведено 189 деревьев на территории Чайковского городского округа;

Организовано предоставление доступа и платформы авторизации посетителей в беспроводных сетях Wi-Fi на двух автобусных остановках города;

Разработана проектно-сметная документация по благоустройству Площади Искусств;

Выполнены работы по устройству освещения с. Альняш в рамках мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий);

Выполнены работы по устройству мест захоронения на кладбище № 3 в районе р. Становушка.

2. Обеспечение сохранности, техническое обслуживание и содержание территорий.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

Ликвидирована 301 т несанкционированных свалок, кроме того в рамках мероприятий по снижению негативного воздействия на почвы, восстановлению нарушенных земель ликвидирована несанкционированная свалка в районе д. Дедушкино объемом 210 т.

Рекомендации: внести изменения в целевой плановый показатель «Ликвидация несанкционированных свалок», при расчете показателя учитывать сумму показателей из мероприятий 3.3.1 «Уборка несанкционированных свалок»  и  3.3.15 «Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушения земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования».

Производилось содержание 17 мест захоронений на территории Чайковского городского округа.

Требуется разработка ЗСО на места захоронения 3 объектов. Заключен муниципальный контракт, со сроком выполнения работ по контракту – январь 2023 г.

Рекомендации: своевременно проводить корректировку плановых значений показателей результативности и, соответственно, корректировку финансового обеспечения данных мероприятий в текущем периоде. Проводить контроль темпов контрактации и соблюдения условий заключенных муниципальных контрактов подрядчиками.

Обеспечено содержание скверов и мест общего пользования на площади 347 990 кв.м.

Проведена акарицидная обработка и дератизация 429,8 га территории общего пользования.

Выполнены работы по оформлению и содержанию зеленых насаждений площадью 561 029 кв.м.

Поставка природного газа для поддержания Вечного огня составила 24 куб. м.

Выполнены работы по устройству 16 остановочных павильонов.

Произведен снос склада пенопорошка по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Уральское, ул. Нефтяников, д. 2/4, и снос трех жилых домов по адресам: с. Фоки, ул. Заводская, д.92, с. Фоки, ул. Советская, д.20, г. Чайковский, пер. Камский, д.4.

Отловлено 18 собак, их запланированных 112. Показатель исполнен на 16%, в связи с неоднократным проведением аукционов на отлов безнадзорных животных и отсутствием заявок на участие в конкурсных процедурах потенциальных участников, так как на территории отсутствует специализированная организация по отлову безнадзорных животных.

Рекомендации: своевременная корректировка плановых значений показателей результативности и, соответственно, корректировку финансового обеспечения данных мероприятий в текущем периоде.

Запланировано строительство снегоприемного пункта (в т.ч. разработка ПСД). Заключен муниципальный контракт от 15.07.2022 г. № 78-22 на разработку ПСД «Строительство снегоприемного пункта».

В настоящее время проводится формирование земельного участка и получение разрешения на размещение объекта в зоне лесов федерального значения, после получения разрешения будет проводиться экологическая экспертиза и проверка достоверности с государственной экспертизой сметной документации в Государственной экспертизе Пермского края, плановый срок получения положительного заключения – 26.05.2023г.

Рекомендации: своевременно проводить корректировку плановых значений показателей результативности и, соответственно, корректировку финансового обеспечения данных мероприятий в текущем периоде. Проводить контроль темпов контрактации и соблюдения условий заключенных муниципальных контрактов подрядчиками.

МАУ «Комбинат благоустройства Чайковского городского округа» приобретено 2 единицы оборудования (снегоотбрасыватель и мотоблок).

Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию»

Цель подпрограммы:

охрана и рациональное использование природных ресурсов.

Задачи подпрограммы:

формирование основ экологической культуры населения;

информирование населения о состоянии и об охране окружающей среды.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 182,155 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Общее исполнение подпрограммы составило 100%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

Проведены 6 мероприятий экологической направленности (акция «Дни защиты от экологической опасности», Муниципальный конкурс «Сохраним природу Прикамья», Экологическая игра «Увидел свалку – убери», Муниципальный конкурс фотографий «Пейзажи родного края», Экологическая игра «Что? Где? Когда?», Месячник по санитарной уборке территории Чайковского городского округа).

Размещена информация о состоянии и об охране окружающей среды на остановочных комплексах (задействовано 10 ситилайтов).

Подпрограмма «Формирование современной городской среды»

Цель подпрограммы:

повышение качества и комфорта городской среды Чайковского городского округа

Задачи подпрограммы:

формирование комфортной городской среды;

выполнение комплекса работ, направленных на разработку концепции по благоустройству набережной г. Чайковского.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 37 915,049 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 3 791,505 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 100%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

Выполнены работы по благоустройству муниципальной территории общего пользования: улица Вокзальная от пересечения Приморского бульвара до пересечения с улицей Ленина, г. Чайковский, Пермский край (2 этап).

Разработан дизайн-проект по благоустройству муниципальной территории общего пользования по адресу: ул. Ленина, г. Чайковский, Пермский край и дизайн арт-объектов по благоустройству муниципальной территории общего пользования по адресу: ул. Ленина, д. 1, 34/3.

Запланировано благоустройство общественной территории (набережная). Выполнение мероприятия подрядчиком отстает от сроков выполнения работ, предусмотренных на теплое время года (асфальтирование). Гарантийный срок по исполнению муниципального контракта до 05.06.2023 г.

Рекомендации: своевременно проводить корректировку плановых значений показателей результативности и, соответственно, корректировку финансового обеспечения данных мероприятий в текущем периоде. Проводить контроль темпов контрактации и соблюдения условий заключенных муниципальных контрактов подрядчиками.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа, направленной на реализацию курируемых

муниципальных программ и проектов»

Цель подпрограммы:

создание условий для реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Чайковского городского округа»

Задачи подпрограммы:

эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы;

обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 58 382,965 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 58 319,365 тыс. руб.

Исполнено 57 872,718 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

Общее исполнение подпрограммы составило 99,1%.

# 13. Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти Чайковского городского округа»

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Чайковского городского округа.

Цель муниципальной программы:

обеспечение эффективного взаимодействия общества и исполнительной власти органов местного самоуправления Чайковского городского округа.

Задачи муниципальной программы:

обеспечение стабильного позитивного развития сферы межэтнических и конфессиональных отношений в Чайковском городском округе;

содействие реализации основных форм гражданского участия в управлении делами городского округа через социально ориентированные некоммерческие организации, через органы территориального общественного самоуправления, через общественные организации, с целью эффективного использования их возможности в решении задач социально-экономического и общественного развития Чайковского городского округа;

поддержка гражданских инициатив через конкурсы социальных проектов;

развитие института старост сельских населенных пунктов;

создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства).

На реализацию муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти Чайковского городского округа» в 2022 году запланировано 20 965,127 тыс. руб., в том числе краевой бюджет 17 623,540 тыс. руб., местный бюджет  1 106,791 тыс. руб., средства населения 2 234,796 тыс. руб.

Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти Чайковского городского округа» за 2022 год исполнена в объеме 20 354,509 тыс. руб. Исполнение программы составило 97,1%.

Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики»

Цель подпрограммы:

обеспечение стабильного позитивного развития сферы межэтнических и конфессиональных отношений в Чайковском городском округе.

Задачи подпрограммы:

гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чайковском городском округе;

содействие укреплению толерантности в молодёжной среде, недопущению агрессивного поведения к лицам иной национальности.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 228,130 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Общее исполнение подпрограммы составило 100%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

Обеспечена грантовая поддержка деятельности национальных общественных объединений в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, содействие социальной адаптации этнических мигрантов.

Национальные общественные организации получили грантовую поддержку на реализацию 4 социально значимых проектов:

- Некоммерческое партнерство Удмуртский национальный фольклорный ансамбль «Золотая осень» – на проведение мероприятия «Мои года – моё богатство», проведение тюркоязычного праздника «Сабантуй». В рамках проекта проведено 2 культурно-просветительских мероприятия, участниками которых стали более 1 500 человек.

- Местная религиозная организация «Православный Приход храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы с. Фоки Чайковского района Пермского края» Пермской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) – на проведение мероприятия «Спасские гуляния (Яблочный спас)». Участниками мероприятия, проводимого в нескольких церковных приходах, стали 1 000 жителей Чайковского городского округа.

- Хуторское казачье общество «Некрасовский» Северо-Западного (Прикамского) объединенного окружного казачьего общества Волжского войскового казачьего общества – на проведение мероприятия «Фестиваль казачьей культуры «Вольный ветер». Участниками мероприятия стали 300 человек.

С целью недопущения этнического экстремизма  и формирования толерантности в молодежной среде проведены три мероприятия: акция  «Танец дружбы», акция «МыРядом», медиа - дискуссия «Наша истинная национальность – человек». Участниками мероприятий является молодежь ЧГО (студенты СУЗов и ВУЗов, работающая молодежь) 400 человек.

В результате, достигнут показатель «Доля граждан, отмечающих отсутствие враждебного отношения к людям иной национальности» – не менее 90%.

Подпрограмма «Поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций»

Цель подпрограммы:

реализация основных форм гражданского участия в управлении делами городского округа через социально ориентированные некоммерческие организации.

Задачи подпрограммы:

развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, исполнительной власти, бизнеса;

финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 617,00 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Общее исполнение подпрограммы составило 100%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

По итогам конкурсов гражданских инициатив	были предоставлены гранты на реализацию 3 проектов СО НКО:

- Проект «Дадим фору молодым» Чайковской районной организацией ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов на проведение 13 мероприятий, обеспечивающих социокультурные нужды и досуг ветеранов, торжественное чествование и поздравление ветеранов, поддержку участия ветеранов в патриотическом воспитании, оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе данным категориям ветеранов. Количество участников мероприятий 3 500 чел.

- Проект «Творчество под флагом добра» общественных организаций ВОИ, ВОС, «Ласточка»  на проведение 4 мероприятий, обеспечивающих социокультурные нужды и досуг всех категорий инвалидов, в том числе инвалидов с нарушениями зрения, молодых инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, а также социально-реабилитационных мероприятий и семинаров. Количество участников мероприятий 400 чел.

- Проект «Кто, если не мы!» общественной организации «Чайковский комитет ветеранов войны в Афганистане, Чечне и других локальных военных конфликтов», направленного на реализацию 8 мероприятий по обеспечению  социокультурных нужд и досуг ветеранов войны в Афганистане, Чечне и других локальных военных конфликтов, а также посвященных памяти погибших в Афганистане, Чечне и других локальных военных конфликтов, торжественное чествование и поздравление ветеранов, поддержку участия ветеранов в патриотическом воспитании. Количество участников мероприятий составило более 440 человек, зрителей – 5000 человек.

В результате реализации подпрограммы достигнут показатель «Доля участников мероприятия, положительно отзывающихся о проведенном мероприятии» – более 50% от количества участников.

Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного контроля»

Цель подпрограммы:

мотивация населения Чайковского городского округа к гражданской активности для совместных согласованных и скоординированных действий, направленных на достижение общих целей социально-экономического развития Чайковского городского округа.

Задачи подпрограммы:

создание благоприятных правовых, социальных и экономических условий для самореализации граждан и внедрения общественного контроля;

финансовая поддержка гражданских инициатив.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 19 803,537 тыс. руб., в том числе краевой бюджет 17 551,080 тыс. руб., местный бюджета 17,661 тыс. руб., средства населения 2 234,796 тыс. руб.

Исполнено 19 198,919 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 17,660 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 97%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы мероприятия по финансовой поддержке гражданских инициатив.

Количество поданных заявок инициативного бюджетирования составило 13 единиц.

Реализовано 8 проектов инициативного бюджетирования, получивших софинансирование из средств краевого бюджета, в том числе 3 проекта, не реализованных в 2021 году.

Подпрограмма «Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении»

Цель подпрограммы:

содействие осуществлению граждан своих прав на участие в местном самоуправлении.

Задачи подпрограммы:

содействие самоорганизации граждан в местном самоуправлении через местные инициативы.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 316,460 тыс. руб. в том числе краевой бюджет 72,460 тыс. руб., местный бюджет 244,0 тыс. руб.

Исполнено 310,460 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 238,0 тыс. руб.

Общее исполнение подпрограммы составило 98,1%.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

Существует 14 ТОС для активизации населения в решении вопросов местного самоуправления.

Обеспечено материальное поощрение 22 старост сельских населенных пунктов в Чайковском городском округе.

3 старосты победители краевого конкурса «Лучший староста сельского населенного пункта в Пермском крае».

Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Социальная активность» (Пермский край)»

Цель подпрограммы:

вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов, проживающих на территории Чайковского городского округа.

Задачи подпрограммы:

создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства).

На реализацию мероприятий подпрограммы финансирование не требуется.

В 2022 году в рамках подпрограммы общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность составила 19 700 человек.

# Расчет оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Степень достижения целевых показателей (СДП) | Уровень финансирования () | Степень эффективности налоговых расходов (Энр) | Уровень эффективности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | интерпретация |
| 1 | «Развитие образования» | Управление образования администрации Чайковского городского округа | 0,951 | 0,993 | - | 96,8 | эффективный |
| 2 | «Развитие культуры и молодежной политики» | Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа | 1,021 | 0,966 | - | 99,9 | эффективный |
| 3 | «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни» | Управление физической культуры и спорта администрации Чайковского городского округа | 1,193 | 0,999 | - | 111,6 | высокоэффективный |
| 4 | «Социальная поддержка граждан» | Администрация Чайковского городского округа | 0,984 | 0,985 | 1 | 98,6 | эффективный |
| 5 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» | Администрация Чайковского городского округа | 1,154 | 0,998 | - | 109,1 | высокоэффективный |
| 6 | «Экономическое развитие» | Управление экономического развития администрации Чайковского городского округа | 1,068 | 0,979 | - | 103,3 | высокоэффективный |
| 7 | «Обеспечение жильем жителей» | Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа | 1,094 | 0,671 | - | 92,4 | эффективный |
| 8 | «Муниципальные дороги» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа | 0,966 | 0,962 | - | 96,3 | эффективный |
| 9 | «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа | 1,122 | 0,9 | - | 103,3 | высокоэффективный |
| 10 | «Совершенствование муниципального управления» | Администрация Чайковского городского округа | 1,059 | 0,986 | - | 102,9 | высокоэффективный |
| 11 | «Территориальное развитие» | Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа | 1,081 | 0,887 | - | 100,4 | эффективный |
| 12 | «Благоустройство территории» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа | 0,94 | 0,876 | - | 91,4 | эффективный |
| 13 | «Взаимодействие общества и власти» | Администрация Чайковского городского округа | 1,028 | 0,971 | - | 100,5 | эффективный |

# Text boxes

58 271,738 тыс. руб. - федеральный бюджет

1 273 930,548 тыс. руб. – краевой бюджет

330 346,996 тыс. руб. – местный бюджет

325 613,976 тыс. руб. –  местный бюджет

11 152,449 тыс. руб. –  краевой бюджет

17 764,888 тыс. руб. –  федеральный бюджет

131 047,497 тыс. руб.  – местный бюджет

43 289,240 тыс. руб. –  краевой бюджет

174 336,737 тыс.руб.

98 446,784 тыс. руб. – краевой бюджет

34 127,397 тыс. руб. – местный бюджет

43 124,968 тыс. руб. – федеральный бюджет

6 253,950 тыс. руб. - краевой бюджет

45 731,930 тыс. руб. – местный бюджет

48567,038 тыс. руб.– местный бюджет

2094,254 тыс. руб. – краевой бюджет

40492,800 тыс. руб.– внебюджетные источники

2 674,203 тыс. руб. – местный бюджет

345 223,544 тыс. руб. – средства фонда

50 381,458 тыс. руб. – краевой бюджет

24 076,976 тыс. руб. – федеральный бюджет

183 374,265 тыс. руб. – местный бюджет

90 575,056 тыс. руб. -  краевой бюджет

40 560,800 тыс. руб. – местный бюджет

5 805,605 тыс. руб. – краевой бюджет

699,203 тыс. руб. – федеральный бюджет

111 636,028 тыс. руб. – местный бюджет

523,700 тыс. руб. – краевой бюджет

5 263,300 тыс. руб. – федеральный бюджет

86 329,379 тыс. руб. – местный бюджет

118 597,853 тыс. руб. – краевой бюджет

144 739,902 тыс. руб. – местный бюджет

20 634,876 тыс. руб. – краевой бюджет

33 351,999 тыс. руб. – федеральный бюджет

2234,796 тыс. руб. –  средства населения

1100,790 тыс. руб. –  местный бюджет

17018,923 тыс. руб. –  краевой бюджет