

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации Чайковского городского округа от 20 июня 2022 г. № 659 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Территориальное развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 21 января 2019г. №14/1 (в редакции постановлений от 08.08.2019 № 1370, от 19.11.2019 № 1833, от 04.03.2020 № 229, от 22.04.2020 № 432, от 26.06.2020 № 603, от 24.11.2020 № 1127, от 24.12.2020 № 1263, от 16.03.2021 № 217, от 29.04.2021 № 420, от 31.05.2021 № 520, от 25.06.2021 № 607, от 06.09.2021 № 928, от 23.09.2021 № 986, от 15.10.2021 № 1059, от 29.11.2021 № 1234, от 27.12.2021 № 1385, от 25.01.2022 № 85, от 28.02.2022 № 217, от 05.05.2022 № 488, от 21.06.2022 № 663, от 15.08.2022 №880, от 18.10.2022 №1119, от 21.11.2022 № 1254, от 09.01.2023 № 3, от 17.02.2023 № 138, от 27.04.2023 № 399, от 07.06.2023 № 557, от 28.06.2023 № 626, от 29.09.2023 № 954, от 24.11.2023 № 1123, от 20.02.2024 № 164), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа –

глава администрации

Чайковского городского округа А.В.Агафонов

Приложение

к постановлению аминистрации Чайковского городского округа

от \_\_.\_\_. 2024 №\_\_\_\_\_\_

**Изменения,**

**которые вносятся в муниципальную программу**

**«Территориальное развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 21 января 2019 г. № 14/1**

1. В паспорте муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа» (далее - Программа) позиции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели программы | № п/п | Наименование показателя | | | 2021год (факт) | | 2022 год (факт) | | 2023год (план) | | 2024 год (план) | | 2025 год (план) | | 2026 год (план) |
| 1 | Количество построенных сетей газопровода, км | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,81607 | | 0,0000 | | 1,1521 | | 0,0000 |
| 2 | Количество построенных, отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, км | | | 10,565 | | 6,3497 | | 16,2064 | | 11,9085 | | 2,165 | | 14,120 |
| 3 | Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы, % | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2026 годы.  Программа не имеет строгой разбивки на этапы. | | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | | 2023 год (план) | | 2024 год (план) | | 2025 год (план) | | 2026 год (план) | | Итого | |
| Всего, в том числе: | | 126 782,  41067 | 204 927,23280 | | 570 280,  16900 | | 233 050,  20700 | | 147 647,  71900 | | 70 401,  77600 | | 1 353 089,51447 | |
| Местный бюджет | | 81 731, 99462 | 86 329,  37945 | | 127 943,  86300 | | 112 500,  65500 | | 89 603,  31100 | | 56 800,  07600 | | 554 909,27907 | |
| Краевой бюджет | | 45 050,  41605 | 118 597,  85335 | | 378 461,  30600 | | 120 549,  55200 | | 58 044,  40800 | | 13 601,  70000 | | 734 305,23540 | |
| Средства фонда | | 0,00000 | 0,00000 | | 63 875, 00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 63 875, 00000 | |
| Федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Выполнить строительство 26,90502 км сетей газопровода.  Выполнить строительство, ремонт 65,1816 км сетей водоснабжения и водоотведения.  Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями градостроительного кодекса Российской Федерации - 100 %. | | | | | | | | | | | | | | |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели программы | № п/п | Наименование показателя | | | 2021год (факт) | | 2022 год (факт) | | 2023год (план) | | 2024 год (план) | | 2025 год (план) | | 2026 год (план) |
| 1 | Количество построенных сетей газопровода, км | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,81607 | | 0,0000 | | 1,1521 | | 0,0000 |
| 2 | Количество построенных, отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, км | | | 10,565 | | 6,3497 | | 16,2064 | | 11,9085 | | 2,165 | | 13,266 |
| 3 | Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы, % | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2026 годы.  Программа не имеет строгой разбивки на этапы. | | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | | 2023 год (план) | | 2024 год (план) | | 2025 год (план) | | 2026 год (план) | | Итого | |
| Всего, в том числе: | | 126 782,  41067 | 204 927,23280 | | 570 280,  16900 | | 254 063,  67400 | | 148 935,  33900 | | 70 401,  77600 | | 1 375 390,60147 | |
| Местный бюджет | | 81 731, 99462 | 86 329,  37945 | | 128 322,  40900 | | 117 403,  54200 | | 90 890,  93100 | | 56 800,  07600 | | 561 478,33207 | |
| Краевой бюджет | | 45 050,  41605 | 118 597,  85335 | | 378 082,  76000 | | 120 549,  55200 | | 58 044,  40800 | | 13 601,  70000 | | 733 926,68940 | |
| Средства фонда | | 0,00000 | 0,00000 | | 63 875, 00000 | | 16 110,  58000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 79 985,58000 | |
| Федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Выполнить строительство 26,90502 км. сетей газопровода.  Выполнить строительство, ремонт 64,3276 км. сетей водоснабжения и водоотведения.  Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями градостроительного кодекса Российской Федерации - 100 %. | | | | | | | | | | | | | | |

1. В паспорте Подпрограммы 1. «Развитие системы газификации» позиции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирова-  ния | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | |
| 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 11 356,  51555 | 3 660,  08904 | 14 163,  58900 | 2 370, 57700 | 7 473, 80700 | 2 370,  577000 | 41 395,  154597 |
| Местный бюджет | 10 961,  31218 | 3 660,  08904 | 9 106,  67700 | 2 370, 57700 | 7 473, 80700 | 2 370,  577000 | 35 943, 03922 |
| Краевой бюджет | 395,  20337 | 0,00000 | 5 056,  91200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 452, 11537 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджет-ные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирова-  ния | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | |
| 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 11 356,  51555 | 3 660,  08904 | 14 163,  58900 | 2 370, 57700 | 8 761, 42700 | 2 370,  577000 | 42 682,  77459 |
| Местный бюджет | 10 961,  31218 | 3 660,  08904 | 9 106,  67700 | 2 370, 57700 | 8 761, 42700 | 2 370,  577000 | 37 230, 65922 |
| Краевой бюджет | 395,  20337 | 0,00000 | 5 056,  91200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 452, 11537 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджет-ные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

1. В паспорте Подпрограммы 2. «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» позиции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | | 2021  год (факт) | | 2022  год  (факт) | | 2023  год (план) | | 2024 год (план) | 2025  год (план) | 2026  год (план) |
| 1 | Количество построен  ных, отремонти-  рованных сетей водоснабжения и водоотведе-  ния, км | | 10,565 | | 6,3497 | | 16,2064 | | 11,9085 | 2,165 | 14,120 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2026 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. | | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирова-ния | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | |
| 2021 год (факт) | | 2022 год (факт) | | 2023 год (план) | | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | | 51 225,  68197 | | 54 061,  63190 | | 211 895,  46600 | | 108 022,92400 | 26 481,  59700 | 10 177,  76000 | 462 201,  06087 |
| Местный бюджет | | 31 883,  99945 | | 15 567,  23247 | | 29 263,  73400 | | 41 510,  67200 | 12 142,  78900 | 10 177,  76000 | 140 882,  18692 |
| Краевой бюджет | | 19 341,  68252 | | 38 494,  39943 | | 118 756,  73200 | | 66 512,25200 | 14 338,808000 | 0,00000 | 257 443,  87395 |
| Средства фонда | | 0,00000 | | 0,00000 | | 63 875, 00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 63 875, 00000 |
| Федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнить строительство, ремонт 65,1816 км сетей водоснабжения и водоотведения. | | | | | | | | | | | |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | | 2021  год (факт) | | 2022  год  (факт) | | 2023  год (план) | | 2024 год (план) | 2025  год (план) | 2026  год (план) |
| 1 | Количество построенных, отремонти-  рованных сетей водо-снабжения и водоотведе-  ния, км | | 10,565 | | 6,3497 | | 16,2064 | | 11,9085 | 2,165 | 13,266 |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирова-ния | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | |
| 2021 год (факт) | | 2022 год (факт) | | 2023 год (план) | | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | | 51 225,  68197 | | 54 061,  63190 | | 211 895,  46600 | | 124 433,50400 | 26 481,  59700 | 10 177,  76000 | 478 611,  64087 |
| Местный бюджет | | 31 883,  99945 | | 15 567,  23247 | | 29 263,  73400 | | 41 810,  67200 | 12 142,  78900 | 10 177,  76000 | 141 560,  73292 |
| Краевой бюджет | | 19 341,  68252 | | 38 494,  39943 | | 118 756,  73200 | | 66 512,  25200 | 14 338,808000 | 0,00000 | 257 443,  87395 |
| Средства фонда | | 0,00000 | | 0,00000 | | 63 875, 00000 | | 16 110,  58000 | 0,00000 | 0,00000 | 79 985, 58000 |
| Федеральный бюджет | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнить строительство, ремонт 64,3276 км сетей водоснабжения и водоотведения. | | | | | | | | | | | |

1. В паспорте Подпрограммы 6. «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов» позиции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | | | 2021 год (факт) | | 2022 год (факт) | 2023  год  (план) | 2024 год (план) | 2025  год (план) | 2026  год  (план) |
| 1 | Обеспечение земельного участка под ФАП инженерными сетями, % | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Выполнена реконструкция ГТС, ед. | | | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение передвижной автомастерской, ед. | | | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | |
| 2021 год (факт) | 2022  год  (факт) | | 2023  Год  (план) | | 2024  год  (план) | 2025  год (план) | 2026  Год  (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | | 4 038,  17240 | 81 145,  54542 | | 37 306,  11400 | | 73 906,  87600 | 58 274,  20000 | 18 135,  60000 | 272 806,  53782 |
| Местный бюджет | | 4 038,  17240 | 26 174,  45857 | | 10 531, 70200 | | 19 869,  57600 | 14 568,  60000 | 4 533,  90000 | 79 716,  40897 |
| Краевой бюджет | | 0,00000 | 54 971,  11685 | | 26 744, 41200 | | 574037, 30000 | 43 705,  60000 | 13 601,  70000 | 193 090,  12885 |
| Федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Доля обеспечения земельного участка под ФАП инженерными сетями -100 %;  2. Выполнить реконструкцию ГТС 2 ед.  3. Приобретение передвижной автомастерской-1ед. | | | | | | | | | | |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | | | 2021 год (факт) | | 2022 год (факт) | 2023  год  (план) | 2024 год (план) | 2025  год (план) | 2026  год  (план) |
| 1 | Обеспечение земельного участка под ФАП инженерными сетями, % | | | 0 | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Благоустройство,% | | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Выполнена реконструкция ГТС, ед. | | | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Приобретение передвижной автомастерской, ед. | | | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | |
| 2021 год (факт) | 2022  год  (факт) | | 2023  Год  (план) | | 2024  год  (план) | 2025  год (план) | 2026  Год  (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | | 4 038,  17240 | 81 145,  54542 | | 37 306,  11400 | | 76 894,  08200 | 58 274,  20000 | 18 135,  60000 | 275 793,  74382 |
| Местный бюджет | | 4 038,  17240 | 26 174,  45857 | | 10 531, 70200 | | 22 856,  78200 | 14 568,  60000 | 4 533,  90000 | 82 703,  61497 |
| Краевой бюджет | | 0,00000 | 54 971,  11685 | | 26 744, 41200 | | 54 037, 30000 | 43 705,  60000 | 13 601,  70000 | 193 090,  12885 |
| Федеральный бюджет | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1.Доля обеспечения земельного участка под ВА инженерными сетями -100 %;  2.Благоустройство-100%.  3.Выполнить реконструкцию ГТС- 3 ед.  4.Приобретение передвижной автомастерской-1ед. | | | | | | | | | | |

1. В паспорте Подпрограммы 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы» позиции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | |
| 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 27 407,  39288 | 32 419,  89859 | 35 980, 33600 | 36 416,  86300 | 35 963, 25900 | 35 963, 25900 | 204 151,  00847 |
| Местный бюджет | 27 407,  39288 | 32 419,  89859 | 35 980, 33600 | 36 416,  86300 | 35 963, 25900 | 35 963, 25900 | 204 151,  00847 |
| Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | |
| 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 27 407,  39288 | 32 419,  89859 | 35 980, 33600 | 38 032,  54400 | 35 963, 25900 | 35 963, 25900 | 205 766,  68947 |
| Местный бюджет | 27 407,  39288 | 32 419,  89859 | 35 980, 33600 | 38 032,  54400 | 35 963, 25900 | 35 963, 25900 | 205 766,  68947 |
| Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

1. Приложение 8 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 8 к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа» | | | | | |
| **Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **«Территориальное развитие Чайковского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| Наименование задачи, мероприятия | Исполнитель задачи, мероприятия | | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | Показатели результативности выполнения программы | | | | | | | | |
| Наименование показателя | ед. изм | Базо- вое значе ние | Факт | | План | | | |
| Всего 2021-2026г | 2021г. (факт) | 2022г. (факт) | 2023 г. (план) | 2024 г. (план) | 2025г. (план) | 2026г. (план) | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| **Подпрограмма 1. Развитие системы газификации** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы газоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **Задача 1.1. Строительство распределительных газопроводов** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1.1.1. Распределительные газопроводы в д. Дубовая, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА админист-рации Чайковского город-ского округа | | местный бюджет | 2 700,  60764 | 2 700,  60764 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строитель-ство газопроводов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***2 700,***  ***60764*** | ***2 700,***  ***60764*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.2. Распределительные газопроводы д. Дедушкино, Чайковский район, Пермский край | УСИА админист-рации Чайковс-кого город-ского округа | | местный бюджет | 374,41777 | 65,  32175 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество построенных сетей газопровода | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 395,20337 | 395,  20337 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***769,62114*** | ***460,***  ***52512*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.3. Распределительные газопроводы в д. Гаревая, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА админист-рации Чайков-ского город-ского округа | | местный бюджет | 1 191,  62586 | 1 191,  62586 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 191,***  ***62586*** | ***1 191,***  ***62586*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.4. Газопровод в д. Каменный Ключ (ул. Центральная, Молодежная), Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА админист-рации Чайковс-кого городс-кого округа | | местный бюджет | 4 124,  36637 | 0,00000 | 1 135,  40337 | 2 988,  96300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***4 124,***  ***36637*** | ***0,00000*** | ***1 135,***  ***40337*** | ***2 988,***  ***96300*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | Количество построенных сетей газопровода | км | 0 | 0 | 0 | 0,206 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. Газопровод ГРС - д. Каменный Ключ, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА админист-рации Чайков-ского город-ского округа | | местный бюджет | 1 685,  63766 | 0,00000 | 945,  70966 | 739,  92800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 5 056,  91200 | 0,00000 | 0,00000 | 5 056,  91200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***6 742,***  ***54966*** | ***0,00000*** | ***945,***  ***70966*** | ***5 796,***  ***84000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | Количество построенных сетей газопровода | км | 0 | 0 | 0 | 1,61007 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. Распределительные газопроводы с. Фоки, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА админист-рации Чайков-ского город-ского округа | | местный бюджет | 1 268,  34079 | 1 268,  34079 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 268,***  ***34079*** | ***1 268,***  ***34079*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.7. Газопровод в мкр. Заринский (ул. Суколда), г.Чайковский, Пермский край | УСИА админист-рации Чайковского городско-го округа | | местный бюджет | 570,12900 | 570,  12900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***570,***  ***12900*** | ***570,***  ***12900*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.8. Газопровод в мкр. Заринский (ул. Комсомольская), г.Чайковский, Пермский край | УСИА админис-трации Чайков-ского городско-го округа | | местный бюджет | 989,  70528 | 989,  70528 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***989,***  ***70528*** | ***989,***  ***70528*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.9. Газопровод по ул. Звездная, г. Чайковский, Пермский край | УСИА админист-рации Чайковского городско-го округа | | местный бюджет | 1 072,  71960 | 1 072,  71960 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 072,***  ***71960*** | ***1 072,***  ***71960*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.10. Газопровод в мкр. Южный, г. Чайковский, Пермский край | УСИА админист-рации Чайковского городско-го округа | | местный бюджет | 1 877,  83746 | 1 877,  83746 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 877,***  ***83746*** | ***1 877,***  ***83746*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.11. Проведение работ, направленных на обеспе-чение ввода в эксплуатацию распредели-тельных газопроводов | УСИА админист-рации Чайковского городско-го округа | | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество изготовленных технических планов объектов капитального строительства | ед. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УЖКХ и Т админист-рации Чайков-ского городско-го округа; УСиА админист-рации Чайковского городского округа | | местный бюджет | 148,  97196 | 33,  25356 | 115,  71840 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | | ***Всего*** | ***148,***  ***97196*** | ***33,***  ***25356*** | ***115,***  ***71840*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.12 Распределительные газопроводы в д. Мар-ково,Чайковский город-ской округ, Перм-ский край | УСИА админист-рации Чайковского городско-го округа | | местный бюджет | 9 868,  99500 | 0,00000 | 0,00000 | 3 478,  14500 | 0,00000 | 6 390,  85000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | 9 868,  99500 | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***3 478,***  ***14500*** | ***0,00000*** | ***6 390,***  ***85000*** | ***0,00000*** | Количество построенных сетей газопровода | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1521 | 0 |
| **Итого по задаче 1.1.** |  | | **местный бюджет** | **25 531,**  **00481** | **9 736,**  **28738** | **2 196,**  **83143** | **7 207,**  **03600** | **0,00000** | **6 390,**  **85000** | **0,00000** |  | | | | | | | | |
| **краевой бюджет** | **5 452,**  **1537** | **395,**  **20337** | **0,00000** | **5 056,**  **91200** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего** | **30 983,**  **12018** | **10 131,**  **49075** | **2 196,**  **83143** | **12 263,**  **94800** | **0,00000** | **6 390,**  **85000** | **0,00000** |
| **Задача 1.2. Обслуживание объектов газоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов газоснабжения | Управление ЖКХ и транспорта администра-ции Чайковского городского округа | | местный бюджет | 11 699,  65441 | 1 225,  02480 | 1 463,  25761 | 1 899,  64100 | 2 370,  57700 | 2 370,  57700 | 2 370,  57700 | Протяженность сетей газопровода, по которым выполняется содержание | км | 30,189 | 49,086 | 73,2025 | 54,348 | 98,5935 | 98,5935 | 98,5935 |
|
|
|
|
|
| **Итого по задаче 1.2.** |  | | местный бюджет | **11 699,**  **65441** | **1 225,**  **02480** | **1 463,**  **25761** | **1 899,**  **64100** | **2 370,**  **57700** | **2 370,**  **57700** | **2 370,**  **57700** |  | | | | | | | | |
| **Итого по подпрограмме 1** |  | | **местный бюджет** | **37 230,**  **65922** | **10 961,**  **31218** | **3 660,**  **08904** | **9 106,**  **67700** | **2 370,**  **57700** | **8 761,**  **42700** | **2 370,**  **57700** |
| **краевой бюджет** | **5 452,**  **11537** | **395,**  **20337** | **0,00000** | **5 056,**  **91200** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего** | **42 682,**  **77459** | **11 356,**  **51555** | **3 660,**  **08904** | **14 163,**  **58900** | **2 370,**  **57700** | **8 761,**  **42700** | **2 370,**  **57700** |
| **Подпрограмма 2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Ремонт сетей водо-снабжения и водоотведения | Управление ЖКХ и транспорта админист-рации Чайковского городского округа | | местный бюджет | 4 177,  28527 | 2 967,  86527 | 0,00000 | 676,  14000 | 177,  76000 | 177,7  6000 | 177,  76000 | Количество построенных, отремонтированных сетей водоснабже-ния и водо-отведения | км | 0 | 10,565 | 0 | 830 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***4 177,***  ***28527*** | ***2 967,***  ***86527*** | ***0,00000*** | ***676,***  ***14000*** | ***177,***  ***76000*** | ***177,***  ***76000*** | ***177,***  ***76000*** |
| 2.1.2. Водопровод в д. Дубовая, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского городско-го округа | | местный бюджет | 20 892,  51208 | 0,00000 | 1 839,  79408 | 9 347,  47600 | 9 705,  24200 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строитель-ство, реконструк-цию сетей водоснабже ния и водо-отведения | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 52 436,  86500 | 0,00000 | 0,00000 | 38 635,  61300 | 13 801,  25200 | 0,00000 | 0,00000 | Количество постренных, отремонтированных сетей водоснабжения и водо-отведения | км | 0 | 0 | 0 | 6,0000 | 3,948 | 0 | 0 |
| ***Всего*** | ***73 329,***  ***37708*** | ***0,00000*** | ***1 839,***  ***79408*** | ***47 983,***  ***08900*** | ***23 506,***  ***49400*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 2.1.3. Водопровод п. Прикам-ский | УСИА админист-рации Чайковского городско-го округа | | местный бюджет | 5 508,  85309 | 1 357,  50000 | 4 151,  35309 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строитель-ство, рекон-струкцию сетей водо-снабже ния и водоотведе-ния | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 4 151,  35309 | 0,00000 | 4 151,  35309 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество постренных, отремонтированных сетей водоснаб-жения и во-доотведения | км. | 0 | 0 | 1,236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Всего*** | ***9 660,***  ***20618*** | ***1 357,***  ***50000*** | ***8 302,***  ***70618*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 2.1.4. Очистные сооружения в д. Дубовая (Канализаци-онная насос-ная станция и напорные сети канализации) | УСИА администрации -Чайковского город-ского округа | | местный бюджет | 12 826,  93000 | 12 824,  31735 | 2,61265 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строитель-ство, рекон-струкцию сетей водоснабже ния и водо-отведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 12 320,  53472 | 11 489,  44203 | 831,  09269 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***25 147,***  ***46472*** | ***24 313,***  ***75938*** | ***833,***  ***70534*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 2.1.5. Водопровод в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3, г. Чайков-ский, Перм-ский край | УСИА админист-рации Чайковского город-ского округа | | местный бюджет | 10 073,  70632 | 4 814,  33967 | 4 880,  82065 | 378,  54600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 25 295,  89665 | 0,00000 | 18 632,  73365 | 6 663,  16300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество постренных, отремонтированных сетей водоснаб-жения и водоотведе-ния | км | 0 | 0 | 5,1137 | 1,6524 | 0 | 0 | 0 |
| ***Всего*** | ***35 369,***  ***60297*** | ***4 814,***  ***33967*** | ***23 513,***  ***55430*** | ***7 041,***  ***70900*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 2.1.6. Водопровод в мкр. Уральский (ул. Перво-майская, Красноармейская, Азина (частный сектор), Заречная), г. Чайковский, Пермский край | УСИА админист-рации Чайковского город-ского округа | | местный бюджет | 9 528,  46029 | 9 528,  46029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строитель-ство, реконструк-цию сетей водоснабже ния и водо-отведения | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 7 852,  24049 | 7 852,  24049 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ***Всего*** | ***17 380,***  ***70078*** | ***17 380,***  ***70078*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |  |
| 2.1.7. Водопровод в д. Марково, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА админист-рации Чайковского город-ского округа | | местный бюджет | 7 350,  28800 | 0,00000 | 0,00000 | 2 350,  28800 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,  00000 | Количество разработан-ных ПСД на строитель-ство, рекон-струкцию сетей водоснабже ния и водо-отведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Количество постренных, отремонтированных сетей водоснабже-ния и водо-отведения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2.1.8. Водопровод в мкр. Завьялово: ул. Пушкина, Лермонтова, Бажова, Назарова, Цветаевой, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковского город-ского округа | | местный бюджет | 6 306,  92100 | 0,00000 | 0,00000 | 1 306,  92100 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,  00000 | Количество разработанных ПСД на строитель-ство, рекон-струкцию сетей водоснабже ния и водо-отведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Количество постренных, отремонтированных сетей водоснабже-ния и водо-отведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,146 |
| 2.1.9. Очистные сооружения в с. Большой Букор, Чайк-овский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковского город-ского округа | | местный бюджет | 4 151,  87100 | 0,00000 | 0,00000 | 4 151,  87100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строитель-ство, рекон-струкцию сетей водо-снабжения и водоотведе-ния | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.10. Разработка проектно-сметной документации очистных сооружений г.Чайковский Чайковского городского округа Пермского края | УСИА администрации Чайковского город-ского округа | | местный бюджет | 3 100,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 100,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 58 900,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58 900,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***62 000,***  ***00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***62 000,***  ***00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 2.1.11. Реконструк-ция "Здание водонасосной станции второго подъема" | УСИА администрации Чайковского город-ского округа | | местный бюджет | 5 074,  66717 | 382,  01517 | 4 692,  65200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 14 879,  22000 | 0,00000 | 14 879,  22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***19 953,***  ***88717*** | ***382,***  ***01517*** | ***19 571,***  ***87200*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 2.1.12. Проведение работ, направлен-ных на обеспечение ввода в экслуатацию объектов водоснабже-ния | Управление ЖКХ и транспо-рта админист-рации Чайковского город-ского округа | | местный бюджет | 9,50170 | 9,50170 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество изготовлен-ных техни-ческих планов объектов капитального строитель-ства | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.13 Обеспечение мероприятий по модерниза-ции систем коммуналь-ной инфра-структуры, в т.ч. |  | | местный бюджет | 43 486,  35244 | 0,00000 | 0,00000 | ***7 079,***  ***08000*** | ***31 627,***  ***67000*** | ***4 779,***  ***60244*** | ***0,00000*** | Количество постренных, отремонтированных сетей водоснабже-ния и водо-отведения | км. | 0 | 0 | 0 | 3,7240 | 7,841 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 66 890,  41000 | 0,00000 | 0,00000 | ***14 179,***  ***41000*** | ***52 711,***  ***00000*** | 0,00000 | 0,00000 |
| средства фонда | 63 875,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | ***63 875,***  ***00000*** | ***0,00000*** | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***174 251,***  ***76244*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***85 133,***  ***49000*** | ***84 338,***  ***67000*** | ***4 779,***  ***60244*** | ***0,00000*** |
| 2.1.13.1 Реконструк-ция системы водоподготовки села Ваньки Чайковского городского округа | УСИА администрации Чайковского горо-дского округа | | местный бюджет | 31 627,  67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 627,  67000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество постренных, отремонтированных сетей водоснабже-ния и водо-отведения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8405 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 52 711,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52 711,  00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства фонда | 16 110,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 110,58000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | 100 449,  25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | *100 449,*  *25000* | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.13.2 Капитальный ремонт водоводов Чайковского городскоко округа | Управле-ние ЖКХ и тран-спорта администрации Чайковс-кого горо-дского округа | | местный бюджет | 7 079,  08000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 079,  08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 3,7240 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 14 179,  41000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 179,  41000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства фонда | 63 875,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 63 875,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Всего* | *85 133,*  *49000* | *0,00000* | *0,00000* | *85 133,*  *49000* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.14 Устройство водонапорной башни, ремонт сетей водоснабже-ния и водо-заборного сооружения д.Чумна, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА админист-рации Чайковс-кого горо-дского округа | | местный бюджет | ***5 079,***  ***60244*** | 0,00000 | 0,00000 | ***0,00000*** | 300,  00000 | ***4 779,***  ***60244*** | 0,00000 | Количество постренных, отремонтированных сетей водоснабже-ния и водо-отведения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,045 | 0 |
| краевой бюджет | ***14 338,***  ***80732*** | 0,00000 | 0,00000 | ***0,00000*** | 0,00000 | ***14 338,***  ***80732*** | 0,00000 | Ремонт водонапор-ной башни | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *Всего* | ***19 418,***  ***40976*** | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *300,*  *00000* | *19 118,*  *41100* | *0,00000* | Утройство водонапор-ной башни | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.1.15 Строитель-ство водопровода с Фоки (ул.Заводская,Красная, Подгорная) | УСИА админист-рации Чайковс-кого горо-дского округа | | местный бюджет | ***4 786,***  ***87700*** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 786,  87700 | 0,00000 | Количество разработан-ных проектно- сметных документа-ций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.1.16 Строитель-ство водопровода с.Фоки (ул.Молодежная) | УСИА админист-рации Чайковс-кого горо-дского округа | | местный бюджет | ***2 398,***  ***54900*** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 398,  54900 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **Итого по задаче 2.1.** |  | | **местный бюджет** | **139 972,**  **77492** | **31 883,**  **99945** | **15 567,**  **23247** | **28 390,**  **32200** | **41 810,**  **67200** | **12 142,**  **78900** | **10 177,**  **76000** |  | | | | | | | | |
| **краевой бюджет** | **257 065,**  **32795** | **19 341,**  **68252** | **38 494,**  **39943** | **118 378,**  **18600** | **66 512,**  **25200** | **14 338,**  **80800** | **0,00000** |
| средства фонда | **79 985,**  **58000** | **0,00000** | **0,00000** | **63 875,**  **00000** | **16 110,**  **58000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего** | **477 023,**  **68287** | **51 225,**  **68197** | **54 061,**  **63190** | **210 643,**  **50800** | **124 433,**  **50400** | **26 481,**  **59700** | **10 177,**  **76000** |
| **Задача 2.2. Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 2.2.1. Разработка документа-ции зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-ния | Управле-ние ЖКХ и транспор-та адми-нистрации Чайковс-кого горо-дского округа | | местный бюджет | 1 587,  95800 | 0,00000 | 336,  00000 | 1 251,  95800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество скважин, на которые разработаны документы | ед. | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 2.2.** |  | | местный бюджет | **1 587,**  **95800** | **0,00000** | **336,**  **00000** | **1 251,**  **95800** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 2** |  | | **местный бюджет** | **141 560,**  **73292** | **31 883,**  **99945** | **15 903,**  **23247** | **29 642,**  **28000** | **41 810,**  **67200** | **12 142,**  **78900** | **10 177,**  **76000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **257 065,**  **32795** | **19 341,**  **68252** | **38 494,**  **39943** | **118 378,**  **18600** | **66 512,**  **25200** | **14 338,**  **80800** | **0,00000** |
| **средства фонда** | **79 985,**  **58000** | **0,00000** | **0,00000** | **63 875,**  **00000** | **16 110,**  **58000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего** | **478 611,**  **64087** | **51 225,**  **68197** | **54 397,**  **63190** | **211 895,**  **46600** | **124 433,**  **50400** | **26 481,**  **59700** | **10 177,**  **76000** |
| **Подпрограмма 3. Развитие системы теплоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **Задача 3.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов теплоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 3.1.1. Ремонт котельных и теплотрасс | Управле-ние ЖКХ и транс-порта адми-нистрации Чайковс-кого горо-дского округа | | местный бюджет | 2 895,  02383 | 798,  17999 | 601,  70384 | 0,00000 | 498,  38000 | 498,  38000 | 498,  38000 | Количество построенных, отремонтированных сетей теплоснабжения | км | 0 | 0,134 | 0,728 | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***2 895,***  ***02383*** | ***798,***  ***17999*** | ***601,***  ***70384*** | ***0,00000*** | ***498,***  ***38000*** | ***498,***  ***38000*** | ***498,***  ***38000*** |
| 3.1.2. Улучшение качества систем теплоснабжения на территории Чайковского городского округа, в том числе : | УСИА администрации Чайковс-кого город-  ского округа | | местный бюджет | 1 658,  25994 | ***832,***  ***51193*** | ***825,***  ***74801*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | Количество построенных (реконструированных) котельных | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 21 062,  16715 | ***15 407,***  ***04581*** | ***5 655,***  ***12134*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| **Всего** | ***22 720,***  ***42709*** | ***16 239,***  ***55774*** | ***6 480,***  ***86935*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | Количество разработан-ных ПСД на строитель-ство, рекон-струкцию, ремонт сис-тем тепло-снабжения | ед | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3.1.2.1. Строитель-ство объекта «Модульная котельная с. Сосново» | УСИА админист-рации Чайковс-кого горо-дского округа | | местный бюджет | 832,  51193 | 832,  51193 | 0,00000 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | Количество построенных (реконструированных) котельных | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 13 931,  74000 | 13 473,  13866 | 458,  60134 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***Всего*** | ***14 764,***  ***25193*** | ***14 305,***  ***65059*** | ***458,***  ***60134*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.2. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопрово-дов горячего водоснабже-ния и теплоснабжения в п. Марковский | УСИА админист-рации Чайков-ского горо-дского округа | | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строитель-ство, рекон-струкцию, ремонт сис-тем тепло-снабжения | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 854,  50560 | 854,  50560 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***854,50560*** | ***854,***  ***50560*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.3. Разработка ПСД на строительство модульной котельной в п. Прикамский | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.4. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопроводов в п. Прикамский | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 301,78334 | 301,  78334 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***301,78334*** | ***301,***  ***78334*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.5. Разработка ПСД на капитальный ремонт теплотрас-сы и техни-ческое перевооружение коте-льной в с. Б. Букор | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | 62,00000 | 0,00000 | 62,00000 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 777,61821 | 777,  61821 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***839,61821*** | ***777,***  ***61821*** | ***62,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.6. Разработка ПСД на реконструк-цию коте-льной "Школа" в с. Фоки | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | 0,00000 | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.7. Разработка ПСД на реконструк-цию котельной "Светлячок" в с. Фоки | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.8. Капитальный ремонт трубопроводов в с.Сосново | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | | местный бюджет | 763,  74801 | 0,00000 | 763,  74801 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | Количество построенных, отремонтированных сетей теплоснабжения | км | 0 | 0 | 0,5803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 5 196,  52000 | 0,00000 | 5 196,  52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | 5 960,  26801 | ***0,00000*** | ***5 960,***  ***26801*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.9. Реконструкция котельной "Школа" с.Фоки | УСИА администрации Чайковс-кого город-ского округа | | местный бюджет | ***1 553,***  ***84900*** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 553,  84900 | 0,00000 | ***0,00000*** | Количество построенных (реконструированных) котельных | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.1.2.10 Реконструкция котельной "Светлячок" с.Фоки | УСИА администрации Чайковс-кого город-ского округа | | местный бюджет | ***1 073,***  ***99800*** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 073,  99800 | 0,00000 | ***0,00000*** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.1.2.11 Блочно-модульная котльная в с.Ваньки | УСИА админист-рации Чайков-ского город-ского округа | | местный бюджет | 6 376,  96800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 376,  96800 | ***0,00000*** | ***0,00000*** | Количество разработан-ных ПСД на строитель-ство, реко-нструкцию, ремонт сис-тем тепло-снабжения | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.1.2.12 Капитальный ремонт теплотрассы с.Б.Букор | УСИА администрации Чайковс-кого город-ского округа | | местный бюджет | 1 312,  73200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 400,  02000 | 912,  71200 | ***0,00000*** | Количество разработан-ных ПСД на строитель-ство, реко-нструкцию, ремонт систем теплоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Количество построенных, отремонтированных сетей теплоснабжения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,420 | 0 |
| 3.1.2.13 Блочно-модульная котельная п.Буренка | УСИА администрации Чайковс-кого город-ского округа | | местный бюджет | 6 316,  99600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 316,  99600 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строитель-ство, реко-нструк-цию, ремонт систем тепло-снабжения | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3.1.2.14 Блочно-модульная котельная в с. Вассята | УСИА администрации Чайковского город-ского округа | | местный бюджет | 6 376,  96800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 376,  96800 | 0,00000 | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3.1.3. Проведение работ, направлен-ных на обеспечение ввода в эксплуата-цию объектов теплоснабжения | УСИА администрации Чайковского город-ского округа | | местный бюджет | 32,  02900 | 0,00000 | 32,  02900 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | Количество изготовлен-ных техни-ческих пла-нов объектов капитального строитель-ства | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***32,02900*** | ***0,00000*** | ***32,***  ***02900*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.4.Реконструкция тепловых сетей в г.Чайковский (СКК) | Управле-ние ЖКХ и транс-порта администрации Чайковс-кого город-ского округа | | местный бюджет | 25 320,  00000 | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***25 320,***  ***00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | Количестов реконструи-рованных объектов систем теплоснабжения | км. | 0 | 0 | 0 | 2,4898 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 227 873,  25000 | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***227 873,***  ***25000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| ***Всего*** | ***253 193,***  ***25000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***253 193,***  ***25000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| **Итого по Задаче 3.1.** |  | | **местный бюджет** | **52 916,**  **82377** | **1 630,**  **69192** | **1 459,**  **48085** | **25 320,**  **00000** | **9 903,**  **21500** | **14 105,**  **05600** | **498,**  **38000** |  | | | | | | | | |
| **краевой бюджет** | **21 062,**  **16715** | **15 407,**  **04581** | **5 655,**  **12134** | **227 873,**  **25000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего** | **301 852,**  **24092** | **17 037,**  **73773** | **7 114,**  **60219** | **253 193,**  **25000** | **9 903,**  **21500** | **14 105,**  **05600** | **498,**  **38000** |
| **Задача 3.2. Обслуживание объектов теплоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 3.2.1. Содержание и техни-ческое обслу-живание объектов теплоснаб-жения | Управление ЖКХ и транспор-та адми-нистрации Чайков-ского город-ского округа | | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Протяжен-ность сетей теплоснабжения, по которым проводится содержание | км | 124,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 3.2.** |  | |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 3.3. Возмещение убытков и задолженности за ТЭР** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 3.3.1. Возмещение экономичес-ки обосно-ванного размера убытков | Управле-ние ЖКХ и транс-порта админист-рации Чайковского горо-дского округа | | местный бюджет | 1 666,  87853 | 521,  39391 | 1 025,  11662 | 120,  36800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество получателей субсидий | ед | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 29 383,  70008 | 9 906,  48435 | 19 477,  21573 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***31 050,***  ***57861*** | ***10 427,***  ***87826*** | ***20 502,***  ***33235*** | ***120,***  ***36800*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.3.2. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-ным учреж-дениям) на возмещение экономичес-ки обосно-ванного размера убытков ТСО, связанных со сверхнормативным потреблением ТЭР при производстве тепловой энергии | Управле-ние ЖКХ и тран-спорта администрации Чайковского город-ского округа | | местный бюджет | ***9 457,***  ***53200*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***9 457,***  ***53200*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | Количество получателей субсидий | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 3.3.** |  | | **местный бюджет** | **11 124,**  **41053** | **521,**  **39391** | **1 025,**  **11662** | **9 577,**  **90000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  | | | | | | | | |
| **краевой бюджет** | **29 383,**  **70008** | **9 906,**  **48435** | **19 477,**  **21573** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| ***Всего*** | **40 508,**  **11061** | **10 427,**  **87826** | **20 502,**  **33235** | **9 577,**  **90000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Итого по подпрограмме 3** |  | | **местный бюджет** | **64 041,**  **23430** | **2 152,**  **08583** | **2 484,**  **59747** | **34 897,**  **90000** | **9 903,**  **21500** | **14 105,**  **05600** | **498,**  **38000** |  | | | | | | | | |
| **краевой бюджет** | **278 319,**  **11723** | **25 313,**  **53016** | **25 132,**  **33707** | **227 873,**  **25000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего** | **342 360,**  **35153** | **27 465,**  **61599** | **27 616,**  **93454** | **262 771,**  **15000** | **9 903,**  **21500** | **14 105,**  **05600** | **498,**  **38000** |
| **Подпрограмма 4. Развитие системы электроснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы электроснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **Задача 4.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов электроснабжения** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Строитель-ство линий электропередач уличного освещения | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество построенных электричес-ких сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 4.1.** |  | |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 4.2. Обслуживание объектов электроснабжения** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Содержание и техни-ческое обслужива-ние объектов электроснаб-жения | Управле-ние ЖКХ и тран-спорта администрации Чайковс-кого горо-дского округа | | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Протяжен-ность сетей электроснаб-жения, по которым проводится содержание | км | 73,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 4.2.** |  | |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 4** |  | |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 5. Градостроительная документация** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения Чайковского городского округа путём подготовки всех видов градостроительной документации, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, в виде единого комплексного проекта градостроительного развития территории Чайковского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **Задача 5.1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 5.1.1. Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки Чайковского городского округа | УСИА администрации Чайковского город-ского округа | | местный бюджет | 3 299,  39700 | 0,00000 | 200,  00000 | 3 099,  39700 | 0,00000 | 3 663,  80000 | 1 570,  20000 | Наличие документа территориального плани-рования | ед | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля обеспе-ченности Чайковского городского округа необх-одимой градо-строительной документацией в соответствии с требова-ниями Градо-строитель-ного кодекса Рос-сийской Феде-рации, спо-собствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управ-ления земель-ными ресур-сами, привле-чения инвес-тиций в раз-личные отрас-ли муници-пального хозяйства и социальной сферы | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.1.2. Разработка местных нормативов градостроительного проектирова-ния | УСИА администрации Чайков-ского город-ского округа | | местный бюджет | 24,  60000 | 0,00000 | 24,  60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных местных нормативов градостроительного проектирования | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3.Разра-ботка программы комплексного развития социальной инфраструк-туры | УСИА администрации Чайковс-кого город-ского округа | | местный бюджет | 15,65000 | 0,00000 | 15,  65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных прог-рамм раз-вития соци-альной инфраструк-туры | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4 Разработка программы комплексного развития систем коммуналь-ной инфра-структуры | Управле-ние ЖКХ и тран-спорта администрации Чайковс-кого горо-дского округа | | местный бюджет | 2 461,  90200 | 0,00000 | 0,00000 | 2 461,  90200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных прог-рамм развития коммуналь-ной инфра-структуры | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 5.1.** |  | |  | **5 801,**  **54900** | **0,00000** | **240,**  **25000** | **5 561,**  **29900** | **0,00000** | **3 663,**  **80000** | **1 570,**  **20000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 5.2. Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 5.2.1. Разработка документа-ции по планировке территории | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | 9 593,  50067 | 2 495,  76536 | 4 634,  95331 | 1 136,  11500 | 1 326,  66700 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных проектов планировки | ед. | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5.2.2. Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической основе | УСИА администрации Чайков-ского город-ского округа | | местный бюджет | 7 693,  88500 | 940,  80000 | 811,  90000 | 1 466,  10000 | 1 103,  08500 | 1 686,  00000 | 1 686,  00000 | Доля заявлений, по которым выданы чертежи градострои-тельных планов земельных участков на топографической основе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Итого по Задаче 5.2.** |  | |  | **17 287,**  **38567** | **3 436,**  **56536** | **5 446,**  **85331** | **2 602,**  **21500** | **2 429,**  **75200** | **1 686,**  **00000** | **1 686,**  **00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 5.3. Выполнение кадастровых работ** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 5.3.1. Выполнение кадастровых работ по определению границ зон затопления, подтопления в отношении территории Чайковского городского округа Пермского края | УСИА администрации Чайковс-кого горо-дского округа | | местный бюджет | 1 852,  46652 | 1 852,  46652 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Установлено границ | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 5.3.** |  | | местный бюджет | **1 852,**  **46652** | **1 852,**  **46652** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 5** |  | | **местный бюджет** | **24 941,**  **40119** | **5 289,**  **03188** | **5 687,**  **10331** | **8 163,**  **51400** | **2 429,**  **75200** | **5 349,**  **80000** | **3 256,**  **20000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 6. Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **Задача 6.1. Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 6.1.1Техноло-гическое при-соединение ВА .Марков-ский к инже-нерным ком-муникциям, благоустрой-ство | УСИА администрации Чайковского городского округа | | местный бюджет | 979,67100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 979,  67100 | 0,00000 | 0,00000 | Обеспечение земельного участка под ФАП инженерными сетями | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 1 000,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | Благоустрой-ство | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 6.1.2 Технологическое присо-единение ФАП .Вань-ки к инженер-ным комму-никациям, благоустрой-ство | УСИА администрации Чайковс-кого город-ского округа | | местный бюджет | 2 007,  53500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 007,  53500 | 0,00000 | 0,00000 | Благоустрой-ство | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| **Итого по задаче 6.1.** |  | | **местный бюджет** | **2 987,**  **20600** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 987,**  **20600** | **0,00000** | **0,00000** |  | | | | | | | | |
| **краевой бюджет** | **1 000,**  **00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 000,**  **00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего** | **3 987,**  **20600** | **0,00000** | **0,00000** | **1 000,**  **00000** | **2 987,**  **20600** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Задача 6.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт гидротехнических сооружений** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 6.2.1. Реконструк-ция берего-укрепительных соору-жений: 1 этап: "Реконструк-ция Берего-укрепления №1", 2 этап: "Реконструк-ция соору-жения – берего-укрепление набережной" | УСИА администрации Чайковс-кого город-ского округа | | местный бюджет | 57 331,  14912 | 4 038,  17240 | 24 748,  77522 | 10 531,  70150 | 18 012,  50000 | 14 568,  60000 | 4 533,  90000 | Выполнена реконструк-ция ГТС | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| краевой бюджет | 133 357,  14550 | 0,00000 | 53 545,  43350 | 25 774,  41200 | 54 037,  30000 | 43 705,  60000 | 13 601,  70000 |
| ***Всего*** | ***190 688,***  ***29462*** | ***4 038,***  ***17240*** | ***78 294,***  ***20872*** | ***36 306,***  ***11350*** | ***72 049,***  ***80000*** | ***58 274,***  ***20000*** | ***18 135,***  ***60000*** |
| 6.2.1.1. Реконструк-ция берего-укрепительных соору-жений: 1 этап: "Реконструкция Берего-укрепления №1", | УСИА администрации Чайковского городско-го округа | | местный бюджет | 41 643,  39100 | 4 038,  17240 | 490,  21860 | 0,00000 | 18 012,  50000 | 14 568,  60000 | 4 533,  90000 |
| краевой бюджет | 54 037,  30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 54 037,  30000 | 43 705,  60000 | 13 601,  70000 |
| ***Всего*** | ***95 680,***  ***69100*** | ***4 038,***  ***17240*** | ***490,***  ***21860*** | ***0,00000*** | ***72 049,***  ***80000*** | ***58 274,***  ***20000*** | ***18 135,***  ***60000*** |
| 6.2.1.2. Реконструк-ция берего-укрепитель-ных соору-жений: 1 этап: "Реконструк-ция Берегоукре-пления № 1", 2 этап: "Реконструк-ция сооружения – берегоукре-пление набережной" (в части: Реконструк-ция сооружения – берегоукреп-ление набережной (существую-щая набереж-ная) 2 этап) | УСИА администрации Чайковс-кого город-ского округа | | местный бюджет | 34 790,  25812 | 0,00000 | 24 258,  55662 | 10 531,  70150 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 79 319,  84550 | 0,00000 | 53 545,  43350 | 25 774,  41200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***114 110,***  ***10362*** | ***0,00000*** | ***77 803,***  ***99012*** | ***36 306,***  ***11350*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 6.2.2 Капитальный ремонт ГСТ №24 с.Альняш Чайковский городской округ Перм-ский край | УСИА администрации Чайковс-кого город-ского округа | | местный бюджет | 1 857,  07600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 857,  07600 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строитель-ство, рекон-струкцию, капитальный ремонт и ремонт гидротехни-ческих сооружений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 6.2.** |  | | **местный бюджет** | **59 188,**  **22512** | **4 038,**  **17240** | **24 748,**  **77522** | **10 531,**  **70150** | **19 869,**  **57600** | **14 568,**  **60000** | **4 533,**  **90000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **190 664,**  **44550** | **0,00000** | **53 545,**  **43350** | **25 774,**  **41200** | **54 037,**  **30000** | **43 705,**  **60000** | **13 601,**  **70000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего*** | **268 955,**  **17102** | **4 038,**  **17240** | **78 294,**  **20862** | **36 306,**  **11400** | **73 906,**  **87600** | **58 274,**  **20000** | **18 135,**  **60000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 6.3. Создание условий для обслуживания инженерных коммуникаций** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 6.3.1. Приобрете-ние перед-вижной автомастер-ской | Управление ЖКХ и транспор-та адми-нистрации Чайковс-кого город-ского округа | | местный бюджет | 1 425,  68335 | 0,00000 | 1 425,  68335 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Приобрете-ние перед-вижной авто-мастерской | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 1 425,  68335 | 0,00000 | 1 425,  68335 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | | | | | | | | |
| ***Всего*** | ***2 851,***  ***36670*** | ***0,00000*** | ***2 851,***  ***36670*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| **Итого по Задаче 6.3.** |  | | **местный бюджет** | **1 425,**  **68335** | **0,00000** | **1 425,**  **68335** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **краевой бюджет** | **1 425,**  **68335** | **0,00000** | **1 425,**  **68335** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| ***Всего*** | **2 851,**  **36670** | **0,00000** | **2 851,**  **36700** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Итого подпрограмме 6** |  | | **местный бюджет** | **82 703,**  **61497** | **4 038,**  **17240** | **26 174,**  **45857** | **10 531,**  **70200** | **22 856,**  **78200** | **14 568,**  **60000** | **4 533,**  **90000** |
| **краевой бюджет** | **193 090,**  **12885** | **0,00000** | **54 971,**  **11685** | **26 774,**  **41200** | **54 037,**  **30000** | **43 705,**  **60000** | **13 601,**  **70000** |
| **Всего** | **275 793,**  **74382** | **4 038,**  **17240** | **81 145,**  **57542** | **37 306,**  **11400** | **76 894,**  **08200** | **58 274,**  **20000** | **18 135,**  **60000** |
| **Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| Цель: Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, реконструкции, капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 7.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправле-ния | УСИА администрации Чайковс-кого город-ского округа | | местный бюджет | 105 470,  45879 | 14 665,  49231 | 15 945,  08448 | 17 967,  61300 | 19 464,  86500 | 18 713,  70200 | 18 713,  70200 | Уровень достижения показателей от утверж-денных в Программе | % | - | 99,5 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Отсутствие просрочен-ной креди-торской задолженности, в том числе под-ведомственного учреж-дения МКУ «Чайковское управление капитального строитель-ства» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| **Итого по Задаче 7.1.** |  | | **местный бюджет** | **105 470,**  **45879** | **14 665,**  **49231** | **15 945,**  **08448** | **17 967,**  **61300** | **19 464,**  **86500** | **18 713,**  **70200** | **18 713,**  **70200** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 7.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. Обеспечение деятельности казенного учреждения | УСИА администрации Чайков-ского город-ского округа | | местный бюджет | 100 296,  23068 | 12 741,  90057 | 16 474,  81411 | 18 012,  72300 | 18 567,  67900 | 17 249,  55700 | 17 249,  55700 | Исполнение годовых бюджетных обязательств | % | 95 | 69,4 | 86,5 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Своевремен-ный ввод объектов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Итого по Задаче 7.2.** |  | | **местный бюджет** | **100 296,**  **23068** | **12 741,**  **90057** | **16 474,**  **81411** | **18 012,**  **72300** | **18 567,**  **67900** | **17 249,**  **55700** | **17 249,**  **55700** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Подпрограмме 7** |  | | **местный бюджет** | **205 766,**  **68947** | **27 407,**  **39288** | **32 419,**  **89859** | **35 980,**  **33600** | **38 032,**  **54400** | **35 963,**  **25900** | **35 963,**  **25900** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по муниципальной программе** | | | **местный бюджет** | **561 478,**  **33207** | **81 731,**  **99462** | **86 329,**  **37945** | **128 322,**  **40900** | **117 403,54200** | **90 890,**  **93100** | **56 800,07600** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **733 926,**  **68940** | **45 050,41605** | **118 597,85335** | **378 082,76000** | **120 549,55200** | **58 044,**  **40800** | **13 601,**  **70000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **средства фонда** | **79 985,**  **58000** | **0,00000** | **0,00000** | **63 875,**  **00000** | **16 110,**  **58000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федераль-ный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** | **1 375 390,**  **60147** | **126 782,41067** | **204 927,23280** | **570 280,16900** | **254 063,67400** | **148 935,33900** | **70 401,**  **77600** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |